磐安县云山至方田公路云山至后力段改建工程第Ⅱ标段

施工招标

招标编号：PA2021—   号

招 标 人：磐安县交通水利建设集团有限公司

招标代理机构：浙江远大工程咨询有限公司

核备单位：磐安县交通运输局

日    期:  2021年09月

说 明

一、磐安县云山至方田公路云山至后力段改建工程第Ⅱ标段施工招标文件，以中华人民共和国《标准施工招标文件》、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》和浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会浙交【2015】183号《关于发布浙江省公路工程资格预审文件范本和浙江省公路工程施工招标文件范本的通知》为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

二、招标文件引用了《标准施工招标文件》和《公路工程标准施工招标文件》和《浙江省公路工程施工招标文件范本》中的“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”正文。

三、针对本项目的具体特点和实际情况：

1、“在投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对投标人须知和评标办法进行了补充、细化。

2、在“B.项目专用合同条款”中，对“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款” 进行了补充、细化和约定。

四、招标文件中的“工程量清单”和“1技术规范”是依据交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）编制。

五、招标文件中的“通用技术规范”直接引用了《公路工程标准施工招标文件》（第二册）技术规范；“项目专用技术规范”参考《浙江省公路工程施工招标文件范本（2015版）》中 “项目专用技术规范”和本项目施工图纸编制。

六、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地反映招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

七、《公路工程标准施工招标文件》（第二册）由投标人自备。

目录

第  一  卷	5

第一章  招标公告	6

第二章  投标人须知	11

投标人须知前附表	12

附录1   资格审查条件(资质最低条件)	24

附录2   资格审查条件(财务最低要求)	24

附录3   资格审查条件(业绩最低要求)	25

附录4   资格审查条件(信誉最低要求)	25

附录5   资格审查条件(项目负责人和项目总工最低要求)	26

1. 总则	27

2. 招标文件	29

2.1 招标文件的组成	29

2.2 招标文件的澄清	30

2.3 招标文件的修改	30

3. 投标文件	30

3.1 投标文件的组成	30

3.2 投标报价	31

3.3 投标有效期	32

3.4 投标保证金	32

3.5 资格审查资料	32

3.6 备选投标方案	33

3.7 投标文件的编制	34

4. 投标	34

4.1 投标文件的密封和标记	34

4.2 投标文件的递交	35

4.3 投标文件的修改与撤回	35

5. 开标	35

5.1 开标时间和地点	35

5.2 开标程序	35

6. 评标	36

6.1 评标委员会	36

6.2 评标原则	36

6.3 评标	36

7.合同授予	36

7.1定标方式	36

7.2 中标通知	36

7.3 履约保证金	36

7.4 签订合同	37

8. 重新招标和不再招标	37

8.1 重新招标	37

8.2 不再招标	37

9. 纪律和监督	37

9.1 对招标人的纪律要求	37

9.2 对投标人的纪律要求	38

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	38

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	38

9.5 投诉	38

10. 需要补充的其他内容	38

附表一：开标记录表	39

附表二：问题澄清通知	40

附表三：问题的澄清	41

附表四：中标通知书	42

附表五：中标结果通知书	43

附表六：确认通知	44

第三章  评 标 办 法	45

第三章  评标办法（合理低价法）	46

1. 评标方法	53

2. 评审标准	53

2.1 初步评审标准	53

2.2 分值构成与评分标准	53

3. 评标程序	53

3.1 初步评审	53

3.2 详细评审	54

3.3 投标文件的澄清和补正	54

3.4 评标结果	55

第四章 合同条款及格式	56

第一节  通用合同条款	57

第二节  专用合同条款	58

第三节  合同附件格式	99

第五章  工程量清单	117

第五章  工程量清单	119

第  二  卷	132

第六章	图 纸（另册）	133

第  三  卷	134

第七章	技术规范	135

第八章	 投标文件格式	137

一、投标函及投标函附录	140

二、法定代表人身份介绍及授权委托书	142

三、投标保证金	144

四、已标价工程量清单	145

五、项目管理机构	146

六、拟分包项目情况表	147

七、资格审查资料	148

八、承  诺  函	158

九、其他资料	160

# 第  一  卷

## 第一章  招标公告

第一章  招标公告

磐安县云山至方田公路云山至后力段改建工程第Ⅱ标段

施工招标公告

编号：PA2021—   号

1.招标条件

本招标项目磐安县云山至方田公路云山至后力段改建工程第Ⅱ标段已由磐安县发展和改革局批准建设，项目代码为 2106-330727-04-01-557066 ，项目资金为县财政资金，招标人为磐安县交通水利建设集团有限公司，招标代理机构为浙江远大工程咨询有限公司；项目已具备招标条件，现对该标段施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程概况：磐安县云山至方田公路云山至后力段改建工程起点位于磐安县安文街道上马石村西南侧（大盘山温泉山庄附近），与S219省道顺接，途径安头、上葛、翠坞，终点位于磐安新渥街道后力社区东侧，与新城区永安东路顺接，路线长4.907km。本项目采用《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定的四车道一级公路标准，设计速度60km/h，路基宽度21.5m，路面宽度19.0m。其中K4+120～K4+907路基宽度24.0m（结合市政断面）。

本项目分二期实施，本次施工招标设1个标段，为第一期第II标段，即磐安县云山至方田公路云山至后力段改建工程第Ⅱ标段：主线K0+000～K1+600段、K2+520～K4+100段，共计长3.18km的路基、路面、交安、绿化等的实施、完成、缺陷责任期缺陷修复等。主要工作内容包括路基挖方约39万m3、路基填方约5万m3、沥青砼路面约6.4万m2、中小桥95.5m/3座，涵洞251.86m、平面交叉5处、交通工程及沿线设施约3.18公里等。本次招标范围：设计图纸范围内所有内容。本次招标预算审定价为136094309元。

2.2 建设地点：磐安县境内。

2.3 计划工期：施工工期为19个月，缺陷责任期为24个月。

2.4 质量要求：标段工程交工验收的质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备公路工程施工总承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应施工能力。具有公路工程施工总承包一级及以上资质的投标人应列入交通运输部网站（http://www.mot.gov.cn）中“全国公路建设市场信用信息管理系统”（http://glxy.mot.gov.cn）中最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。

3.2投标人具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法人代表、企业经理、企业分管安全生产的副经理【需附任职文件】、企业技术负责人）具有有效的“三类人员”A类证书。

3.3投标人须自2016年7月1日（以实际交工日期为准）以来按一个标段成功完成过一个一级及以上的新（改）建公路工程（含路基、路面、桥梁）施工项目。

3.4投标人拟派项目负责人须具有公路工程专业一级注册建造师执业资格、公路工程相关专业工程师及以上技术职称、有效期内的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人；项目总工须具有公路工程相关专业工程师及以上技术职称，有效期内的安全生产考核合格证书（B类）。

3.5开标时提供投标人出具的拟派本工程项目负责人的无在建、近三年来无重大安全、质量事故的承诺书。

3.6 本次招标不接受联合体投标。

3.7在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.8投标人或拟派项目负责人被国家、浙江省、金华市或磐安县行业行政主管部门限制投标（在限制期内）或有不良行为记录（在公示期内）的，不得参与本工程投标。

3.9本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求详见招标文件。

4.招标文件的获取

4.1有意参加投标者，请于2021年   月  日   时   分至2021年   月   日   时   分登录磐安县公共资源全流程电子交易综合系统（http://ztb.panan.gov.cn/t9/)参与工程、下载招标文件及相关资料。如网上下载有疑问，请咨询磐安县公共资源交易中心电话：0579-84665310或杭州擎洲软件有限公司电话：0579-83180571。

4.2资料费0元。

4.3潜在投标人应仔细阅读招标文件。招标文件的澄清、修改或招标补充文件等有关招标信息在投标截止时间前随时刊登在磐安公共资源交易网（http://www.panan.gov.cn/col/col1229170794/index.html）上，请投标人时刻关注本项目公告下的补遗文件并下载。因未及时知悉补遗文件内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。

4.4本工程为不见面方式开标，投标采用纸质与电子相结合的方式进行，纸质标书和电子标书应同时提供，如有不一致时以纸质标书为准。

5.投标文件的递交

5.1投标文件（纸质）递交的截止时间（投标截止时间）为2021 年  月    日   时   分整，地点为金华市公共资源交易中心磐安县分中心（磐安县安文街道花月路211号建设大厦22楼开标室）。投标文件（电子）通过磐安县公共资源全流程电子交易综合系统提交。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；逾期上传作无效标处理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在磐安公共资源交易网（http://www.panan.gov.cn/col/col1229170794/index.html）上发布。

## 7.其他说明

7.1首次使用磐安县公共资源全流程电子交易综合系统潜在投标人，需先注册账号且取得CA 证书及电子签章，请参考通知公告栏《杭州天谷网上自助办理数字证书（CA）的通知》[凡投标人在金华各县(市、区)内己办理过金华地区的浙江CA证书和电子签章的都可以绑定]，建立网上数据库（详见磐安公共资源交易网资料下载处数据库录入要求）后，通过账号登录系统参与工程下载招标文件。

7.2★本次招标采用不见面开标，投标文件（纸质）按招标文件要求密封完整,以邮政快递EMS等方式送达（并应保证快递面单上的寄件人与授权委托书上的委托代理人一致）。快递单及包裹外观其他部分均不得显示单位名称或标志。

邮寄地址：金华市公共资源交易中心磐安县分中心（安文街道花月路211号建设大厦22楼开标室）。

联系人：磐安县公证处  陈冬初    联系电话：13758902021（662021）

7.3★本次招标采用电子招投标不见面开评标，各参投企业应注意以下几点：

（1）提交的投标文件应使用相应的投标工具在投标截止时间前进行编制并上传；

（2）本项目采用金华通用一键解密，CA锁不用寄到现场，开标时代理在开标工具里一键解密投标单位的标书；

（3）网上提交的投标文件电子版出现无法打开等异常情况，导致投标文件电子版无法导入时，以纸质标书为准。

（4）各潜在投标人请自行加入开标钉钉群；钉钉群号：33540110；钉钉群二维码：

8.联系方式

招 标 人：磐安县交通水利建设集团有限公司      招标代理：浙江远大工程咨询有限公司

地    址：磐安县安文街道联谊（坑口）村        地    址：杭州市下城区昌化路18号3楼

邮    编：322300                              邮    编：310006

联 系 人：卢炜                                联 系 人：倪裕呈、陈建青

电    话：0579-84959702                       电    话：0579-82227515、0571-87825213

磐安县交通水利建设集团有限公司

浙江远大工程咨询有限公司

核备单位：磐安县交通运输局

2021年9月  日

注意事项：电子招标开标及评审

1、潜在招标代理公司使用 V1.2.2 金华通用招标工具编制完成后缀名为“.招标书”的电子版招标文件并上传至网上交易系统，该文件内含 word 版招标文件。

2、投标企业自行下载后缀名为“.招标书”的电子版本招标文件，投标人必须使用 V1.2.2 金华通用投标工具编制后缀名为“.加密标书”的电子版本投标文件。

3、投标企业必须将软件生成的投标文件（后缀名“.加密标书”）上传至网上交易系统。

4、在使用招投标工具及上传招投标文件过程中遇到问题，请及时联系服务电话：13357120097（周工）、18957900927（王工）、4000166166 转7再转1工具热线（24 小时客服），QQ 请咨询：800181896。选择金华地区（正常工作时间在线 8:30-17:00）。

5、评标专家将使用新版评标系统对各企业投标文件进行评审。

6、其他

6.1潜在投标人可在磐安公共资源交易网

（http://www.panan.gov.cn/col/col1229170794/index.html）中浏览招标文件。如已注册账号且办理过金华地区的浙江CA证书和电子签章，在磐安交易平台均可直接绑定使用，无需另行付费（咨询电话：0579-83180571）, 可通过账号登录系统下载招标文件；

6.2招标文件的澄清、修改或招标补充文件等有关招标信息刊登在磐安公共资源交易网（http://www.panan.gov.cn/col/col1229170794/index.html）上，投标人应及时关注网站本项目的补遗文件并下载。因未及时知悉补遗文件内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。

6.3缴纳投标保证金需从 CA 锁办理，网上缴纳投标保证金，缴纳后进入 CA 锁复核是否缴纳成功，若未缴纳成功请及时与 0579-83180571 联系。

6.4 V1.2.2 金华通用投标工具下载地址为:

http://www.panan.gov.cn/art/2021/5/31/art_1229170804_59235250.html

★7资格审查标内容包括：（1）资格审查资料；（2）承诺函；（3）法定代表人身份介绍或附有法定代表人身份介绍的授权委托书；（4）投标保证金；（5）形式评审与响应性评审。

技术标内容包括：本项目不适用。

资信标内容包括：信誉资料。

商务标内容包括：（1）投标函及投标函附录；（2）已标价工程量清单。

具体评分内容详见招标文件。

## 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：磐安县交通水利建设集团有限公司 地 址：磐安县安文街道联谊（坑口）村 联系人：卢炜 电 话：0579-84959702 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理：浙江远大工程咨询有限公司 地 址：杭州市下城区昌化路18号3楼 联系人：倪裕呈、陈建青 电 话：0579-82227515、0571-87825213 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 磐安县云山至方田公路云山至后力段改建工程第Ⅱ标段 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 磐安县境内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 县财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：施工工期为19个月，缺陷责任期24个月。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：90分及以上 ； 标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上 。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目负责人和项目总工资格：见附录5 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日 16 天前（以收到日期为准） |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日 15 天前（以发出日期为准） |
| 1.11 | 分 包 | 允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日 16 天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021 年 月 日 时 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 | 招标人在投标截止时间15天前在磐安公共资源交易网上澄清，请各投标人自行关注。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改的时间 |  |
| 2.4 | 投标人对招标文件 提出异议的时间 | 递交投标文件截止之日10天前以书面形式提出。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其它材料 | 标有编号的补遗书（如有） |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的电子工程量填写工程量清单，不得修改工程量清单的子目名称、单位和数量。 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 | 不接受 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日算 90 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：50万元整 投标保证金递交截止时间为：2021年 月 日下午17：00整 投标保证金的形式（网上自行选择缴纳方式）：电汇或转账（投标人应从基本账户汇出，开户银行及账号网上自行提取）、保险保函等。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 本项目无要求 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2016年7月1日以来 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2018年7月1日以来 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 系统上传电子投标文件1份。 纸质投标文件正本1份，副本4份，另加1份以Excel格式保存的工程量清单电子文件（U盘）。 注：纸质标书和电子标书应同时提供，如有不一致时以纸质标书为准。 |
| 3.7.5 | 装订的其它要求 | 装订的其它要求：无 |
| 4.1.2 | 投标文件（纸质） 封套上写明 | 内层封套： 投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 招标人地址及名称： 外层封套： 招标人地址： 招标人名称： 施工招标投标文件在2021年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标文件（电子）：通过磐安县公共资源全流程电子交易综合系统提交。 投标文件（纸质）：金华市公共资源交易中心磐安县分中心（磐安县安文街道花月路211号建设大厦22楼开标室），具体要求详见招标公告。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间 7 天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地址：金华市公共资源交易中心磐安县分中心（地址：磐安县安文镇花月路211号建设大厦22楼开标室） |
| 5.2.1 | 开标程序 | 5.2.1 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （3）公布在投标截止时间前上传投标文件的投标人名称； （4）投标人保证金查询； （5）招标人解密； （6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其它内容，并记录在案； （7）本次招标采用不见面开标，招标人代表、监标人、记录人等有关人员现场在开标记录上签字确认，投标人代表在开标钉钉群确认开标结果； （8）开标结束。 如遇到网络不畅、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密时，以纸质投标文件为准。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人。 招标人代表不得担任评标委员会组长。 评标专家确定方式：招标人代表1名，其余从浙江省综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人的人数为 1 名。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额：签约合同价的2%。 履约担保形式：银行保函或保险公司保函等。 |
| 10 | 否决投标的情形 | 10.1.1 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应自行关注评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。 10.1.2 投标文件不符合以下要求的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： 1、招标文件形式评审与响应性评审标准 （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩； a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号（如有）、投标担保金额、投标价、工期及工程质量目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.已标价工程量清单说明及承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减； d.按照招标文件规定的格式、内容编制了项目管理机构相关图表； e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，并按招标文件的形式装订。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： 投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包含工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格〈工程量清单表5.1~5.4〉），应由投标人的法定代表人或其授权代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其授权代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。电子投标文件盖章要求：需逐页盖投标人单位电子章和法定代表人电子章，及招标文件要求签字处签字。 （3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额； b.投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，按规定缴纳投标保证金； （4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份的授权委托书（无需公证），并符合下列要求： 授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； （5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份介绍（无需公证），并符合下列要求： 法定代表人在法定代表人身份介绍上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； （6）投标人是独家投标。 （7）投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且分包内容符合规定。 （8）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。 （9）投标人未提交调价函。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）投标文件未附有招标人不能接受的条件。 （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分办法，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （13）质量目标符合招标文件要求，承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求。 （14）人员、业绩、履约信誉材料真实。 （15）未发生投标人须知第5.2.2项规定为废标的情况。 2、资格审查标准 （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）、“三类人员”A类证书及企业分管安全生产的副经理的任职文件； （2）投标人的资质条件符合招标文件规定（见附录1）。投标人具有公路工程施工总承包一级及以上资质的，应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（http://glxy.mot.gov.cn）从业企业查询（输入从业单位名称或组织机构代码查询）的网页截图复印件（并加盖单位公章）； （3）投标人的财务状况应符合招标文件规定（见附录2）； （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定（见附录3），“2016年7月1日以来完成的主要类似项目情况表”后附：(1)中标通知书复印件；(2)合同协议书复印件；(3)质量说明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工 作综合评价等级证书）的复印件；（4）在“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中公开的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可。 上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外： 1.施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料。 2.工程规模解释顺序为：质量说明文件、合同协议书、中标通知书。 投标人提供的任一项类似项目《主要业绩信息一览表》中涉及本次招标资格审核与评分的相关信息与投标文件所附的业绩说明材料不一致的，资格审查不予通过或不予加分，并报相应交通运输主管部门按有关规定进行处理。 （5）投标人的信誉符合招标文件规定（见附录4）； （6）投标人的项目负责人和项目总工资格符合招标文件规定（见附录5）， 并在“拟委任的项目负责人和项目总工资历表”后附： a．项目负责人和项目总工的身份证（第二代身份证应正反双面复印）、职称证、安全生产考核合格证书（B证）以及项目负责人的公路工程专业一级建造师注册证书的复印件，并应附投标人网上自行打印的拟委任的项目负责人、项目总工的个人社保缴纳清单（开标截止时间前连续近三个月及以上）（并加盖单位章）。 上述项目负责人的建造师注册证书和安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书中的聘用企业名称应与投标人名称一致。 b．拟委任的项目负责人若曾在其他在建合同工程中担任项目负责人但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换说明材料，否则更换前后的项目负责人均视为有“在建合同工程” （7）投标人的其他要求符合招标文件规定； （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3或第1.4.4项规定的任何一种情形。 投标文件有不符合以上条件之一的，该投标文件资格评审不通过。 如有以下情况之一的，则按无效标处理： a.投标时提供的投标文件中的证件资料、交易系统里提交的项目班子成员（项目负责人、项目总工）及浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统（网址：http://jssccx.zjt.gov.cn:8532/）相关信息不一致的； b.项目负责人有在建、近三年来有重大安全、质量事故的； c.投标人或拟派项目负责人本人被各级行业行政主管部门限制投标(在限制期内)或有不良行为记录(在公示期内)的； d.未按招标文件要求提供资格审查资料的。 除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。 |

续上表

| 需要补充的其他内容 |
| --- |
| 1.4 | 投标人资格要求 | 1.4.3（12）、（13）、（14）目细化为： （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以行政主管部门的书面通报或司法机关出具的有关法律文书为准）； （13）涉及正在诉讼的案件经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响； （14）被交通运输部、浙江省交通运输厅或浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内； 补充第 1.4.3(16)目： (16)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，参加本标段投标。 |
| 1.11 | 分包 | 第1.11款细化为： 本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包，应符合以下规定： 分包应符合交通运输部《关于修订〈公路工程施工分包管理办法〉的通知》交公路规[2021]5号及浙江省交通运输厅《关于印发<浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则>的通知》（浙交[2012]253号）有关分包管理的规定。 其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。 |
| 1.12 | 偏离 | 第1.12.3(2)目细化为： (2)对于本章第1.12.2项(2)目所述的细微偏差，要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被三分之二及以上评标委员接受，投标人才能参加详细评审。 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 第3.1.1项细化为： 3.1.1 投标文件应包括下列内容： （1）投标函及投标函附录； （2）法定代表人身份介绍或附有法定代表人身份介绍的授权委托书； （3）投标保证金； （4）已标价工程量清单； （5）项目管理机构； （6）拟分包项目情况表； （7）资格审查资料； （8）承诺函； （9）投标人须知前附表规定的其他材料。 以上内容必须按招标文件第八章的格式和要求填报，除招标文件另有规定外，投标人不得修改。 |
| 3.2 | 投标报价 | 补充第3.2.7和3.2.8项： 招标人设有投标控制价，投标控制价以招标人报造价审查部门审核备案后的以施工图预算为基础的工程量清单预算，再乘以随机抽取的调整系数来确定。开标时由招标人代表随机抽取 、 、 中其中一值，确定其为调整系数。 工程量清单预算为 元整（¥ ）。 投标人的报价应控制在招标人设定的投标控制价（含）以下，高于投标控制价的报价，作废标处理；低于投标控制价的80%的报价，不进入评标基准价的计算，但不作废标处理。 |
| 3.4 | 投标保证金 | 第3.4.4（2）项细化为： （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议或未按招标文件规定提供履约担保。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 第3.5.1项细化为： 3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）的复印件（并加盖单位章）；企业主要负责人（企业法定代表人、企业经理、企业分管安全的副经理、企业技术负责人）有效的“三类人员”A类证书、企业分管安全的副经理的任职文件的复印件（并加盖单位章）。投标人具有公路工程施工总承包一级及以上资质的，还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（http://glxy.mot.gov.cn）从业企业查询（输入从业单位名称或组织机构代码查询）的网页截图复印件（并加盖单位章）。 第3.5.4项细化为： 3.5.4“拟委任的项目负责人和项目总工资历表”应附项目负责人和项目总工的身份证（第二代身份证应正反双面复印）、职称证、安全生产考核合格证书（B证）以及项目负责人的公路工程专业一级建造师注册证书的复印件，并应附投标人网上自行打印的拟委任的项目负责人、项目总工的个人社保缴纳清单（开标截止时间前连续近三个月及以上）（并加盖单位章）。 第 3.5.6 项细化为： 3.5.6 近1年内发生诉讼及仲裁的，中标人应在收到中标通知书签订合同协议书前如实向招标人说明相关情况。 第 3.5.8 项细化为： 3.5.8 投标人在投标文件中填报的项目负责人和项目总工，未经招标人同意不允许更换。 第 3.5.9 项细化为： 3.5.9 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过签约合同价的10％金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。 |
| 3.7 | 投标文件编制 | 第3.7.3项细化为： 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其它说明及工程量清单各项表格〈工程量清单5.1~表5.4〉）、调价函及调价后的工程量清单（如有）的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份介绍的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其它电子制版签名。 如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。 第3.7.4项细化为： 3.7.4系统上传电子投标文件1份。纸质投标文件正本1份，副本4份（中标人中标后应在签订合同协议书前补交4份），另加1份投标文件电子文件（U盘），内容为以EXCEL格式保存的工程量清单。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子文件与书面文件不一致时，以书面文件为准。 |
| 4.4 | 纸质投标文件的拒收情形 | 补充第4.4款： 有下列情况的，其投标文件将予拒收： (1)未密封的投标文件。 (2)逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。 (3)投标文件外包有投标人的识别标志。 (4)未按要求递交投标保证金。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 第5.1款细化为： 招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。 有下列情形之一的，投标文件不予受理： 1、电子投标文件未在投标截止时间前上传至磐安县公共资源全流程电子交易综合系统的； 2、未按规定递交投标保证金的； 3、未按招标文件要求提供纸质投标文件的。 开标结果由投标人的法定代表人或其委托代理人在钉钉直播会议中及时确认，若未确认，视为该投标人默认开标结果。 |
| 5.2 | 开标程序 | 第5.2.1（6）目细化为： 由招标人代表随机抽取调整系数、复合系数和下浮系数； 第 5.2.2 项细化为： 5.2.2 开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为否决投标： （1）未在报价函上填写投标总价； （2）投标报价超出招标人公布的投标控制价。 |
| 6.3 | 评标 | 本款补充： 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在限定时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。 第三章“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件作否决处理。 |
| 7.1 | 定标方式 | 第7.1款细化为： 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人，并报经交通主管部门备案；评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 |
| 7.3 | 履约担保 | 第 7.3.1 项细化为： 7.3.1 在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。 采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。 第 7.3.2 项细化为： 7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额及同期银行存款利息的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 7.4 | 签订合同 | 第7.4.1细化为： 7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，并将中标人不良行为上报行政主管部门。 第7.4.4细化为: 7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签定合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签定廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量方面的权利和义务以及应承担的违约责任。 第7.4.5项细化为： 7.4.5 如果根据本章3.5.8项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标候选人的中标资格，或中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在不符合中标条件的，招标人可以按规定重新组织招标。 |
| 9.5 | 投诉 | 第9.5款细化为: 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前（以收到日期为准）提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年11号）办理；其中，认为招标文件中有关条款违反法律、法规和规章或显失公平的，应在投标截止期前3天向有关行政监督部门投诉。 监督部门：磐安县交通运输局 电话：0579-84661513 地址：磐安县安文街道联谊（坑口）村 邮编：322300 |
| 10.2 | 评标结果公示 | 补充10.2款： 评标结束后，招标人将评标结果在磐安公共资源交易网（网址http://www.panan.gov.cn/col/col1229170794/index.html）进行公示不少于三天。公示包括推荐中标候选人、其最终报价等。如果发现有弄虚作假的行为，取消中标资格，并建议政府主管部门予以通报。 |
| 10.3 | 行贿查询 | 补充第10.3款 10.3行贿查询 查实公示的推荐中标候选人，或拟委任的项目负责人自2018年7月1日以来有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网查询结果为准），则取消中标候选人的中标资格。 |
| 投标人须知正文与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。 |

### 附录1   资格审查条件(资质最低条件)

施工企业资质等级要求

本次招标要求投标人须具备公路工程施工总承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应施工能力。具有公路工程施工总承包一级及以上资质的投标人应列入交通运输部网站（http://www.mot.gov.cn）中“全国公路建设市场信用信息管理系统”（http://glxy.mot.gov.cn）中最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。

### 附录2   资格审查条件(财务最低要求)

财 务 要 求

承诺提供不少于400万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷说明或财务能力承诺书）。 若采用银行信贷说明，开具银行信贷说明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

### 附录3   资格审查条件(业绩最低要求)

业 绩 要 求

自2016年7月1日（以实际交工日期为准）以来按一个标段成功完成过一个一级及以上的新（改）建公路工程（含路基、路面、桥梁）施工项目。

注：投标人应在“第八章 投标文件格式”的“2016年7月1日以来完成的主要类似项目情况表”后附：(1)中标通知书复印件；(2)合同协议书复印件；(3)质量文件（由发包人出具的工程（标段） 交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；（4）在“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中公开的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须相一致，若施工单位名称发生合法变更的，应提供

合法变更的有效文件。

### 附录4   资格审查条件(信誉最低要求)

信 誉 要 求

投标人不得存在下列行为： 投标人须知第1.4.3项的情形； 投标人或拟派项目负责人被国家、浙江省、金华市或磐安县行业行政主管部门限制投标（在限制期内）或有不良行为记录（在公示期内）的， 3、自2018年7月1日以后有行贿行业并构成犯罪的。

注：投标人有行贿受贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网查询结果为准（投标时须提供查询结果）。

### 附录5   资格审查条件(项目负责人和项目总工最低要求)

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 1.具有公路工程专业一级注册建造师执业资格、有公路工程相关专业工程师及以上技术职称、并持有有效期内的安全生产考核合格证书（B类） 2.拟委任项目负责人未在其他在建合同工程中任项目负责人。。 3.自申请查询之日前三年内，拟委任项目负责人无行贿犯罪行为。 4.上述拟委任的项目负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B 类）上单位名称应与投标人名称一致。 |
| 项目总工 | 1 | 1.具有公路工程相关专业工程师及以上职称，并持有有效的安全生产考核合格证书（B类） 2.上述拟委任的项目总工的安全生产考核合格证书（B 类）上单位名称应与投标人名称一致。 |

注：1. 拟委任的项目负责人有行贿受贿犯罪行为的认定：在中国裁判文书网对行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面内容显示结果为准（公示期间由招标人统一查询）。

2.在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3.拟委任项目负责人是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

(1).若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目负责人和备选项目负责人均视为有“在建合同工程”；

(2).若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目负责人视为有“在建合同工程”。

(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目负责人已经更换的，则现任项目负责人视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换说明材料，否则更换前后的项目负责人均视为有“在建合同工程”。

4.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

5.投标人主要管理人员中项目负责人和项目总工的身份证（第二代身份证应正反双面复印）、职称证、安全生产考核合格证书（B证）以及项目负责人的公路工程专业一级建造师注册证书的复印件，并应附投标人网上自行打印的拟委任的项目负责人、项目总工的个人社保缴纳清单（开标截止时间前连续近三个月及以上）（并加盖单位章）。在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，可在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印。

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表;

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目负责人和项目总工资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本标段的监理人；

(4)为本标段的代建人；

(5)为本标段提供招标代理服务的；

(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或全部冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(13)被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

(14)为投资参股本项目的法人单位。

1.4.4 投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

#### 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本合同过程水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应该在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程；

分包金额要求：专业工程分包的工程量累计不得超过总工程量的30％；

接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；

其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

#### 1.12偏差

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限（如有）的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按废标处理。

1.12.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：

在按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”第3.1.3项所列的投标报价的算术性错误和第三章“评标办法”第3.1.4项所列的投标报价的其他错误；

1.12.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

(1)对于本章第1.12.2项(1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

(2)对于本章第1.12.2项(2)目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用综合评估法评标，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评分因素权重分值的40％。

### 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的澄清。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以在磐安公共资源交易网（http://www.panan.gov.cn/col/col1229170794/index.html）以补充文件形式发布修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。发布后即视为投标人已获取。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份介绍或附有法定代表人身份介绍的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）项目管理机构；

（6）拟分包项目情况表；

（7）资格审查资料；

（8）承诺函；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第八章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（1）本项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件（光盘或 U 盘），或将工程量固化清单电子文件上传至投标人须知前附表载明的网站供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入招标人提供的光盘（或 U 盘）中，密封在投标文件正本内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，则以投标函大写金额报价为准。

- 本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求

3.2.3投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3. 2.4投标人应根据《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》（浙交〔2021〕12号）、浙交监[2013]43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.5 除投标人须知前附表另外有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并一最终报价为准，而且投标文件一起密封提交。

（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价。

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，投标文件作为非标处理。

（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.6在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

### 3.3 投标有效期

#### 3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

#### 3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 未中标单位保证金在定标后五个工作日内返还，中标人的投标保证金在签订合同后退回。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

(3)投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

(4)投标人提交了虚假资料。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）；企业主要负责人（企业法定代表人、企业经理、企业分管安全的副经理、企业技术负责人）的“三类人员”A类证书、企业分管安全的副经理的任职文件的复印件（并加盖单位章）。投标人具有公路工程施工总承包一级及以上资质的，还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（http://glxy.mot.gov.cn）从业企业查询（输入从业单位名称或组织机构代码查询）的网页截图复印件（并加盖单位章）。

“拟委任的项目负责人和项目总工资历表”应附项目负责人和项目总工的身份证（第二代身份证应正反双面复印）、职称证、安全生产考核合格证书（B证）以及项目负责人的公路工程专业一级建造师注册证书的复印件，并应附投标人网上自行打印的拟委任的项目负责人、项目总工的个人社保缴纳清单（开标截止时间前连续近三个月及以上）（并加盖单位章）。在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，可在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印。

“投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人均无行贿犯罪行为的中国裁判文书网的查询记录说明文件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

工程接收证书（工程竣工验收证书）可以是发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7投标人在投标文件中填报的项目负责人（以及备选人）和项目总工（以及备选人）不允许更换。

3.5.8 招标人有权核查投标人在资格投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格<工程量清单5.1~表5.4>)的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容须由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的，应该已经签署；本页不需另行签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容己加盖单位章的除外）。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份介绍的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。经公证机关对授权委托书中投标人法定代表人的签名、委托代理人的签名、投标人的单位章的真实性做出有效公证后，原件应装订在投标文件的正本之中。投标人无须再对法定代表人身份介绍进行公证。公证书出具的日期应与授权委托书出具的日期同日或在其之后。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书， 但应经公证机关对法定代表人身份介绍中法定代表人的签名、投标人的单位章的真实性做出有效公证后，将原件装订在投标文件的正文之中。公证书出具的日期应与法定代表人身份介绍出具的日期同日或在其之后。

以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书（如有）须由联合体牵头人按上述规定出具并公证。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.5 纸质投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4 纸幅），编制目录并逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

### 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分别包装在内层封套里，投标文件电子文件（如需要）应与正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应改盖投标人单位章。外层封套中不应有任何投标人的识别标志。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，内、外层封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前， 以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

★本次招标采用电子招投标不见面开评标，各参投企业应注意以下几点：

（1）提交的投标文件应使用相应的投标工具在投标截止时间前进行编制并上传；

（2）本项目采用金华通用一键解密，CA锁不用寄到现场，开标时代理在开标工具里一键解密投标单位的标书；

（3）网上提交的投标文件电子版出现无法打开等异常情况，导致投标文件电子版无法导入时，以纸质标书为准。

### 5.2 开标程序

5.2.1  主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前上传投标文件的投标人名称；

（4）投标人保证金查询；

（5）招标人解密；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其它内容，并记录在案；

（7）本次招标采用不见面开标，招标人代表、监标人、记录人等有关人员现场在开标记录上签字确认，投标人代表在开标钉钉群确认开标结果；

（8）开标结束。

如遇到网络不畅、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密时，以纸质投标文件为准。

5.2.2  开标过程中，若招标人发现投标文件出席以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为废标：

（1）未在投标函上填写投标总价（或报价大写错误的）；

（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的投标控制价（如有）。

5.2.3  若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标时提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

### 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其它与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7.合同授予

### 7.1定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人，并报经交通主管部门备案；评标委员会推荐中标候选人的人数为1名。

### 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

(1）采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

(2）若采用经评审的最低投标价法评标，当（A-B）/A＞15%时，履约担保为10%签约合同价的银行保函加5%签约合同价的现金（电汇或银行汇票形式）。

其中：A为招标人标底或所有投标人评标价的平均值（除按本章第5.2.2项规定在开标现场被宣布为废标的投标报价之外）；B为中标候选人的评标价。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

### 7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 7.4.3签约合同价的确定原则如下：

### (1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

### (2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

### 7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

### 7.4.5 如果根据本章第 3.5.3 项（适用于已进行资格预审的）、第 3.5.8 项（适用于未进行资格预审的）、第 7.3.2 项或第 7.4.1 项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

### 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规、规章或其它规范性文件规定的其他情形。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 附表一：开标记录表

（项目名称）施工开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 项目负责人 | 投标报价 （元） | 质量目标 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的工程量清单预算（元） |  | 调整系数 |  |
| 复合系数（K） |  | 下浮系数（i） |  |
| 评标基准价（元） |  |

招标人代表：                记录人：                监标人：

年    月    日

### 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于      年    月    日    时前递交至             （详细地址）或传真至           （传真号码）。采用传真方式的，应在      年    月    日    时前将原件递交至           （详细地址）。

（项目名称）施工招标评标委员会

招标人：                  （盖单位章）

年    月    日

### 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

### 附表四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于        （投标日期）所递交的          （项目名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：             元。

工期：         日历天。

工程质量：符合            标准。

项目负责人：             （姓名）。

项目总工：             （姓名）。

请你方在接到本通知书后的    日内到            （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：             （盖单位章）

招标代理：           （盖单位章）

年    月    日

### 附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受              （中标人名称）于            （投标日期）所递交的          （项目名称）施工投标文件，确定        （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：               （盖单位章）

招标代理：             （盖单位章）

年    月    日

### 附表六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

我方已接到你方      年    月    日发出的             （项目名称）施工招标关于             招标文件澄清/修改的通知（第    号补遗书，正文共   页），我方已于      年    月    日收到。

特此确认。

投标人：             （盖单位章）

年    月    日

## 第三章  评 标 办 法

### 第三章  评标办法（合理低价法）

#### 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素与标准评审标准 |
| --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩； a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号（如有）、投标担保金额、投标价、工期及工程质量目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.已标价工程量清单说明及承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减； d.按照招标文件规定的格式、内容编制了项目管理机构相关图表； e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，并按招标文件的形式装订。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： 投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包含工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格〈工程量清单表5.1~5.4〉），应由投标人的法定代表人或其授权代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其授权代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。电子投标文件盖章要求：需逐页盖投标人单位电子章和法定代表人电子章，及招标文件要求签字处签字。 （3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额； b.投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，以投标人须知前附表规定的形式缴纳投标保证金； （4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份的授权委托书，并符合下列要求： 授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； （5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份介绍，并符合下列要求： 法定代表人在法定代表人身份介绍上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； （6）投标人是独家投标。 （7）投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且分包内容符合规定。 （8）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。 （9）投标人未提交调价函。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）投标文件未附有招标人不能接受的条件。 （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分办法，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； |

续上表

| 条款号 | 评审因素与标准评审标准 |
| --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | f.投标人未对合同条款有重要保留。 （13）质量目标符合招标文件要求，承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求。 （14）人员、业绩、履约信誉材料真实。 （15）未发生投标人须知第5.2.2项规定为废标的情况。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）、“三类人员”A类证书及企业分管安全生产的副经理的任职文件； （2）投标人的资质条件符合招标文件规定（见附录1）。投标人具有公路施工总承包一级及以上资质的，应附交通运输部 “全国公路建设市场信用信息管理系统” 从业企业查询（输入从业单位名称或组织机构代码查询）的网页截图复印件（并加盖单位章）； （3）投标人的财务状况应符合招标文件规定（见附录2）； （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定（见附录3），“2016年7月1日以来完成的主要类似项目情况表”后附：(1)中标通知书复印件；(2)合同协议书复印件；(3)质量说明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工 作综合评价等级证书）的复印件；（4）在“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中公开的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件。上述资料缺一不可，否则业绩不予认可。 上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外： 施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料。 工程规模解释顺序为：质量说明文件、合同协议书、中标通知书。 投标人提供的任一项类似项目《主要业绩信息一览表》中涉及本次招标资格审核与评分的相关信息与投标文件所附的业绩说明材料不一致的，资格审查不予通过或不予加分，并报相应交通运输主管部门按有关规定进行处理。 （5）投标人的信誉符合招标文件规定（见附录4）； （6）投标人的项目负责人和项目总工资格符合招标文件规定（见附录5）， 并在“拟委任的项目负责人和项目总工资历表”后附： a．项目负责人和项目总工的身份证（应正反双面复印）、职称证、安全生产考核合格证书（B证）以及项目负责人的公路工程专业一级及以上建造师注册证书的复印件及投标人网上自行打印的上述人员的个人社保缴纳清单（开标截止时间前连续近三个月及以上）（并加盖单位章）。 上述项目负责人的建造师注册证书和安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书中的聘用企业名称应与投标人名称一致。 b．拟委任的项目负责人若曾在其他在建合同工程中担任项目负责人但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换相关材料，否则更换前后的项目负责人均视为有“在建合同工程” （7）投标人的其他要求符合招标文件规定； （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3或第1.4.4项规定的任何一种情形。 投标文件有不符合以上条件之一的，该投标文件资格评审不通过。 如有以下情况之一的，则按无效标处理： a.投标时提供的投标文件中的证件资料、交易系统里提交的项目班子成员（项目负责人、项目总工）及浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统（网址：http://jssccx.zjt.gov.cn:8532）相关信息不一致的； b.项目负责人有在建、近三年来有重大安全、质量事故的； c.投标人或拟派项目负责人本人被各级行业行政主管部门限制投标(在限制期内)或有不良行为记录(在公示期内)的； d.未按招标文件要求提供资格审查资料的。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编 列 内 容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 综合得分=评标价得分+资质信誉得分 评标价分值：98.5分 资质信誉分值：1.5分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认，确认后的评标基准价在整个评标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 （1）评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 （2）评标价平均值的计算： 除按第二章“投标人须知”第5.2.2项规定为废标的投标报价之外，通过投标文件初步评审的所有投标人（低于投标控制价的80%的报价除外）的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 （3）评标基准价的确定： C=[A×K+B×(1-K)](100-i)/100 式中：C为评标基准价 A为招标人的投标控制价（投标控制价以招标人报造价审查部门审核备案后的以施工图预算为基础的工程量清单预算，再乘以随机抽取的调整系数来确定。开标时由招标人代表随机抽取 、 、 中其中一值，确定其为调整系数）； B为评标价平均值； K为复合系数（从0.30、0.35、0.40三值中，开标时由招标人代表随机抽取一个值）； i为下浮系数（下浮系数在三个连续值1、2、3中，开标时由招标人代表随机抽取一个值）。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 |
| 2.2.4（2） | 项目管理机构 | 0分 |
| 2.2.4（3） | 评标价 | 评标价98.5分 投标人评标价得分的计算（计算结果保留三位小数） 评标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=98.5-偏差率×100×E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=98.5+偏差率×100×E2； 其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。 E1=1.2 E2=1.0 |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 资质与信誉1.5分 （1）已完业绩信息公开得分：投标截止期前，投标人投标文件中的类似项目业绩按浙江省交通运输厅《关于全省公路水运工程施工招投标与省交通建设市场诚信信息系统业绩信息挂钩的通知》（浙交 [2013]197 号）要求在“浙江省交通建设市场诚信信息系统”中已全部公开并提供了带有系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件的，得 0.5 分； （2）人员信息公开得分：投标截止时间前，投标人主要管理人员中项目负责人的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目总工的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在浙江省交通建设市场诚信信息系统中已全部公开，且投标文件中提供了带有系统水印的《主要人员信息一览表》打印件的，得 0.5 分；（上述二人缺一不可，否则不得分）。 （3）信用评价得分： 根据《关于进一步完善设计、施工企业信用评价工作有关事项的通知》（浙交[2016]90号）文件要求，信用等级（以浙江省交通运输厅公布的最新信用评价结果为准）得分按以下规则计算： a.AA、A级的投标人在投标中选择使用信用等级的，得分均为 0.5 分； b.AA、A级的投标人未选择使用信用等级得分或使用次数超上限的，以及B级的或无浙江省交通运输厅最新1年公布信用等级的投标人，信用等级得分均为0分； c.C级的投标人的信用等级得分为-0.5分； d.D级的投标人的信用等级得分为-2分； 注：（a）AA、A级的投标人选择使用信用等级得分的，投标文件中应提供《信用评价结果使用承诺书》，《信用评价结果使用承诺书》应含“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”水印，且投标人的信用等级应真实无误、信用等级得分使用未超过规定次数，否则按投标人提供虚假资料处理，并将本次使用《信用评价结果使用承诺书》计入已使用次数； （b）《信用评价结果使用承诺书》中除（a）中所列内容外的其他所有内容应真实无误，且与本项目相关信息保持一致，否则视为投标文件存在重大偏差，按否决投标处理，并将本次使用《信用评价结果使用承诺书》计入已使用次数。 （4）近一年（自2020年7月1日以来），被项目所在地磐安县、金华市、浙江省交通运输部门、发改部门及交通运输部以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分；隐瞒不报的一经查实作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理。 （5）近三年（自2018年7月1日以来），投标人或拟委任的项目负责人在工程建设领域中，有行贿受贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理（投标人或拟委任的项目负责人有行贿行为的认定：以中国裁判文书网查询结果为准）。 |

| 需要补充的其它内容 |
| --- |
| 条款号 | 评审因素与标准 |
| 1 | 评标方法 | 第 1 条细化为： 评标方法 本次评标采用技术通过制的综合评估法（合理低价法）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 1.2 款规定的评审范围和第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以信用评价结果得分高的优先；投标报价和信用评价结果得分均相等的，以递交投标文件时间较前的投标人优先。 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。 未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在限定时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。 “评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件作否决处理。除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。 1.2 评审范围 评标范围为所有投标人的投标文件。 |
| 3.1 | 初步评审 | 第3.1.2细化为： 3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： （1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形； (2)《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院 令第 613 号）规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为； (3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 (4)投标人修改了该子目的工程数量的。 第 3.1.3 项细化为： 3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理，并没收其投标保证金。 (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修 正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外； (3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有 明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正； (4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。 |
|  |  | (5)安全生产费、暂估价、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。 第 3.1.4 项细化为： 3.1.4 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原 则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知 书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理，并没收其投标保证金。 (1)在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价 或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。 (2)在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价 或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。 第 3.1.5 项细化为： 3.1.5 修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作否决处理。 补充第 3.1.7 项： 3.1.7 初步评审投标文件作否决投标处理的，应经评标委员会三分之二（含）以上成员认定。 |
| 3.2 | 详细评审 | 第3.2.4细化为： 3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应材料的，由评标委员会三分之二（含）以上成员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 |

### 1. 评标方法

本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评分标准标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用被招标项目所在地省级交通主管部门评为较高信用等级的投标人优先或递交投标文件时间较前的投标人优先其他方法确定第一中标候选人。

### 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）项目管理机构：见评标办法前附表；

（2）投标报价：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关材料和证件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）投标人修改了该子目的工程数量的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

3.1.5 修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限，投标人的投标文件作废标处理。

3.1.6 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

### 3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分高到低的顺序对投标人进行排名。

3.4.2 评标委员会完成评标后，向招标人推荐1名中标候选人，并应当向招标人提交书面评标报告。

## 合同条款及格式

### 第一节  通用合同条款

通用合同条款采用《公路工程标准施工招标文件》2018年版第四章第一节“通用合同条款”。

### 第二节  专用合同条款

### 公路工程专用合同条款

### “A.公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》2018年版第四章第二节“A.公路工程专用合同条款”

### B、项目专用合同条款

#### 项目专用条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发 包 人：磐安县交通水利建设集团有限公司 地 址：磐安县安文街道联谊（坑口）村 邮政编码：322300 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监 理 人：签订合同后，书面通知承包人 地 址： 邮政编码： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算24个月 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3款发出的变更指示，所有涉及本项目的工程变更 |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 在签订合同协议书后7天内 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 在收到发包人提供的上述资料后14天内。 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金： 3000 元/天 |
| 10 | 11.5 | 逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金： / 元/天 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： / %签约合同价 |
| 13 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励 |
| 14 | 16.1 | 本项目不予材料价差调整 |
| 15 | 17.2.1 | 开工预付款金额：10%签约合同价 |
| 16 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：（本项目不适用） |

续上表

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份 |
| 18 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额： 200万元 |
| 19 | 17.3.3（2） | 进度付款:每月支付至计量工程款的80%；待交工验收合格后支付至计量工程款的90%，待工程结算审核后，支付至审核结算价的98.5%，扣留1.5%作为质保金。待缺陷责任期满，缺陷修复完成并由相关部门验收通过后一次性付清（不计利息）。 |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金限额： 1.5 %合同价格。 质量保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函。采用银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函的，应符合发包人的要求。 |
| 21 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关材料）的份数： 6 份 |
| 22 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关材料）的份数： 6 份 |
| 23 | 18.2 | 竣工资料的份数：1 份。竣工资料需要提交PDF格式的数字化扫描，用U盘保存。 |
| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 26 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算 24个月 |
| 27 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： 3 ‰ |
| 28 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额： 100 万元人民币，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率： 1 ％ |
| 29 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：金华仲裁委员会 |

项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

#### 1．一般约定

##### 1.1词语定义

1.1.1合同

公路工程专用合同条款第1.1.1.8款细化为：

已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。

1.1.2 合同当事人和人员

通用合同条款1.1.2项细化为：

本项目的发包人为：磐安县交通水利建设集团有限公司

##### 1.4合同文件的优先顺序

公路工程专用合同条款1.4款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）通用技术规范

（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

##### 1.6图纸和承包人文件

1.6.3图纸的修改

通用合同条款1.6.3项约定为：

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的7天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改和补充后的图纸施工。

##### 1.7联络

通用合同条款第1.7.2项约定为：

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、说明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

#### 4．承包人

##### 4.1承包人的一般义务

4.1.3完成各项承包工作

通用合同条款4.1.3项细化为：

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工作，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目负责人部，该项目负责人部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目负责人部履行职责直至合同期满为止。

4.1.10 其他义务

公路工程专用合同条款4.1.10第（2）～（4）项细化为：

（2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费（取料、弃料）、矿产资源费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

发包人协助办理成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

（3）承包人在本工程中，应严格执行《浙江省企业工资支付管理办法》（浙江省人民政府第353号令）、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）、《浙江省人民政府办公厅关于深入开展“浙江无欠薪”行动的通知》（浙政办发[2017]80号）、《关于做好全省公路水运建设工程人工工资专用账户管理工作的通知》（浙交[2018]241号）、金华市人民政府办公室转发劳动保障局等部门《关于金华市区建设施工领域工资支付保证金与担保管理办法的通知》（金政办发[2010]3号）、《关于印发“金华市进一步完善建筑业企业民工工资支付保证金制度实施办法”的通知》（金市建建[2012]127号）、《关于“金华市进一步完善建筑业企业民工工资支付保证金制度实施办法”的补充通知》（金市建建[2013]114号）、《关于在全市交通工程项目全面实施工资款和其他工程款分账管理制度的通知》（金市交发[2017]62号）、《开展“金华无欠薪”“543”行动方案》（金防欠薪发[2017]1号）等规定，将农民工工资保证金缴纳至有关部门设立的交通建设领域农民工工资保证金专户。

①本项目实行农民工工资支付信用评价机制；②本项目实行农民工实名制考勤制度；③本项目实行农民工工资专户按月足额支付机制；④工程款进行分账管理制度；⑤施工现场建立维权信息公开栏。

在签订合同前，承包人应将农民工工资保证金或工资支付担保缴纳至招标人处，农民工工资保证金形式：①国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行出具的银行保函、县级及以上国有或股份制商业保险公司保单，担保额度应为工程合同造价的10%；②现金、电汇或银行汇票形式，工资保证金金额为中标合同价的2%。工程项目验收备案6个月以上，经确认无拖欠农民工工资行为，退还该保证金。

公路专用条款第4.1.10第（4）目细化为：

（4）项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a．与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b. 有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c. 本工程项目有关的各类统计报表，汇报材料包括交（竣工）工验收资料和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d. 承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；

e． 承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的枓场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并递交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

（5）与第三方检测、监控、科研单位的配合

a. 承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研单位的工作，委派专人做好配合工作；

b. 承包人应熟悉第三方检测、监控、科研单位的检测、监控、科研实施方案和流程，配合工作也应有相应方案，该方案须经监理人审批同意；

c. 施工检测、监控、科研过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便检测、监控、科研工作顺利进行；

d. 承包人应参与检测、监控、科研资料的总结与分析工作。

（6）地方道路、分流道路的维护和管理

承包人在施工过程中使用现有地方道路和分流道路过程中，必须采取一切有效措施确保车辆正常，做到施工、通车两不误。承包人要针对本项目边施工边通车特点，提出通车路段的施工维护、交通组织方案，报监理人及相关部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

  - 成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b.落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；

c. 配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

c. 加强与交警、路政、地方部门沟通联系，争取交警、路政、地方政府等的参与，建立交通管理制度。由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路及分流道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

(7)与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

（8）承包人应配合发包人做好征地拆迁和管线迁移的配合工作，必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。

（9）在本项目施工过程中，标段间有相互干扰影响的，监理人有权协调工程的实施，并对于工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标报价中，发包人不另行支付。

（10）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。

承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示拆除时，应立即执行。

（11）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、临时用地的复耕复绿、临时工程的拆除、赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。

（12）承包人应按照浙江省交通运输厅《浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理和考核办法（试行）的通知》（浙交〔2011〕112 号）、浙江省交通运输厅《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施细则》（浙交〔2019〕197号）、浙江省交通运输厅《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）》（浙交〔2011〕68 号）、交通运输部《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》（交质监发〔2012〕679 号）、交通运输部关于印发《公路水运工程平安工地建设管理办法》的通知（交安监发〔2018〕43 号）、《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》（浙交〔2019〕197号）、浙江省交通运输厅《关于创建美丽公路示范项目的通知》（浙交〔2015〕86号）、交通运输部《关于打造公路水运品质工程的指导意见》（交安监发〔2016〕216 号）、交通运输部办公厅《关于开展公路水运品质工程示范创建工作的通知》（交办安发〔2016〕193 号）、浙江省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知（浙交〔2021〕12 号）、浙江省交通运输厅关于印发《全省“平安交通建设年”交通建设工程专项整治实施方案》的通知（浙交[2021]40 号）、《浙江省公路水运“品质工程”建设活动指导意见》、《浙江省交通运输厅关于进一步加强浙江省交通建设工程质量安全管理工作的若干意见》（浙交﹝2015）59 号）、浙江省交通建设工程监督管理局《关于进一步深化全省在建公路水运工程“质安文化进工地”活动的通知》（浙交监（2016）2 号）、关于印发《关于开展浙江省公路水运”品质工程”建设活动的指导意见》的通知（浙交【2016】112 号）、《关于印发《浙江省创建美丽公路“五个一万”工程实施意见》的通知》（浙交〔2015〕174 号）等（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）相关部门的要求进行工地标准化、施工标准化、管理标准化建设和安全、文明施工。承包人应加强做好文明施工，和谐稳定工作，避免发生因承包人原因引起的群体性上访事件。

（13）承包人应按照金华市住房和城乡建设局金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室发布的金市建{2019}92号文件关于《2019年全国文明城市创建“城市环境综合整治、建筑工地专项整治”提升行动方案》要求，必须做好工地标准化、文明施工和安全管理工作。

（14）承包人应按照磐政〔2020〕57 号文《磐安县人民政府关于加强工程项目砂石资源管理的实施意见》规定工程项目砂石资源属国家所有，除本工程施工建设自用外，禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或非法擅自处置剩余矿产资源。如发现承包人有上述情况的，则招标人有权将承包人移交磐安县砂石资源管理工作领导小组办公室处理。

（15） 承包人应依据《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》（浙交[2019]197号  ZJSP17-2019-0018）对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案、安全专项方案和专项交通组织方案，经由承包人内审后，再需经过相关主管部门及技术专家的技术论证、方案评审后方可实施。承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用（含技术、安全论证专题费、聘请专家的会务费、安评、审批等）应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

本款补充第4.1.11项～4.1.19项

4.1.11涉及河流、天然气、管道等相关工作的要求。

承包人在项目实施过程中，对项目涉及河流、天然气、管道等相关工作，应按相关规定和要求办理有关手续并组织实施，其费用已包含在合同报价中，发包人不再另行支付。发包人将尽可能协助承包人办理相关手续及解决实施过程中的有关问题，发包人协助办理及解决问题成功与否，并不免除承包人根据合同文件规定应负的一切责任。

4.1.12交通组织工作要求

（1）交通组织工作内容

承包人在边通车边施工时，必须统筹考虑施工组织和交通组织的关系，采取一切措施减少对车辆通行的影响，做到施工、通车两不误，确保既有公路的通行安全。承包人交通组织工作包括但不限于：根据交通组织专项设计，结合工程现场实际情况，编制实施性交通组织方案，组织交警、路政等部门对方案进行评审，并及时办理报批手续；做好标段范围内的临时中断交通、占用车道、借道通行等需采取的临时交通管制措施；按要求设置各种标志、标牌、标线、临时隔离及防护等措施；配备足够的人员、设施设备；做好与交警、路政、地方等各部门的协调沟通。以上各项工作的费用认为已包含在合同报价中，发包人不再另行支付。

（2）交通组织管理

a、人员管理

(a)成立由施工负责人为组长的维护、管理组织领导小组，同时安排专人，作为负责正常道路维护和交通管理工作；

(b)在公路施工布控区内作业的人员必须统一穿戴反光衣和安全帽；严禁作业人员在施工布控区外活动、横穿路面、拦截和搭乘过往车辆等行为。

(c)承包人必须为公路上的施工路段配备交通组织管理员，实行24小时执勤，加强与交警、地方交警、路政等部门的联系，争取交警参与，建立交通管理制度，服从交警、路政等部门对现场作业秩序和安全组织措施的监督管理，保证现场各项安全防护措施始终处于良好工作状态，不得随意撤除或者改变安全设施的位置。交通组织管理员对辖区临时安全设施巡查维护频率每天不少于6次，遇特殊情况须加密维护次数，增加维护力量。

b、设施设备管理

承包人设置的标志标牌、临时防护设施要充分考虑到雨、雾、夜间等气候条件下的使用功能，临时防护设施（标志）必须符合规范《道路交通标志标线GB5768-2009》、《公路临时性交通标志技术条件JTT429-2000》及设计文件的要求。

c、承包人在遇到特殊情况下的施工：

(a) 承包人应配备完善的交通管制、交通分流和各种诱导标志，指定专人维护交通管理和秩序，因施工导致交通严重堵塞，应当视情调整施工组织，必要时应当开放隔离区域至疏通车辆后再行恢复施工。

(b)为切实加强重大节日期间的安全生产工作，防止各类事故的发生，承包人应认真做好节日期间交通组织维护以及突发事件的应急救援工作，服从发包人和上级部门的安排，同时必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付；

(c)承包人应配合服从发包人及上级部门做好各项应急突发事件的警卫、防护等各项任务或者其它重要任务（处理群体性事件、抢险救灾、运送国家重要战略物资等）时，服从发包人和上级部门的安排，认真做好各项配合工作，同时无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付。

(d)施工路段发生特大交通事故或发生危险物品车辆交通事故及有必要停止施工的紧急情况时，必须暂停施工，并根据交通组织需要开放隔离施工布控区，至现场清理完毕后方可恢复施工。

发包人和上级交通主管部门另行制定的各项交通组织规定，承包人必须遵照执行。

以上各项承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

违反本项规定，则按第22.1款承包人违约处理。

4.1.13开挖的土石方弃方处置权归发包人所有，开挖的土石方弃方必须优先满足本项目内路基填方、绿化填方、路面用料等本工程的需要，其次承包人自行安排运送至临时场地堆放，相关费用承包人自行承担，同时弃方不能擅自处置或随意废弃。

4.1.14关于加强钢筋工程施工质量的规定

承包人应按浙江省交通运输厅浙交〔2014〕156号《关于进一步加强钢筋工程施工质量管理的通知》的要求，加强钢筋工程场地建设、加强原材料及半成品管理、加强钢筋工程各道工序管理、加强钢筋工程施工质量的检查与验收、加强承包人的质量管理工作。钢筋钢拱架必须集中加工，加工采用数控机械化设备。

4.1.15承包人应开展职业健康管理工作，设立组织机构和专门人员负责承包人所在施工现场的职业病危害因素辨识、申报、监控等职业健康管理工作。

4.1.16承包人在施工过程中，应避免泥浆外泄和泥土、石块等建筑垃圾掉入水库、溪流中，掉入水库、溪流中的泥土、石块等建筑垃圾由承包人负责清理，以保持原河床地形地貌，承包人所采取的措施及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

##### 4.2履约保证金

第4.2款细化为：

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后10天内将履约保证金退还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履约缺陷修复义务。

##### 4.3分包

公路工程专用合同条款4.3.2项补充：

具体的分包活动应符合交通运输部《关于修订〈公路工程施工分包管理办法〉的通知》交公路规[2021]5号及浙江省交通运输厅《关于印发<浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则>的通知》（浙交[2012]253号）及相关管理规定。

##### 4.6承包人人员的管理

公路工程专用条款第4.6款补充4.6.6～4.6.8项：

4.6.6承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需统一着装，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7项目负责人及项目总工及主要管理人员的出勤需进行考勤。项目负责人及项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（因特殊情况经监理人批准发包人同意除外）。

4.6.8除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动关系（需提供相关材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目负责人、项目总工。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。其中被更换的项目负责人在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。

##### 4.8保障承包人人员的合法权益

通用合同条款4.8.3项补充：

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度、与当地卫生防疫部门积极配合，做好各项防范措施和落实工作。

##### 4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：           /

#### 6. 施工设备和临时设施

##### 6.3  要求承包人增加或更换设施设备

公路工程专用合同条款6.3款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人按上述承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

#### 7.交通运输

##### 7.2 场内施工道路

通用合同条款第7.2.2项约定为：

7.2.2 承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

#### 9.施工安全、治安保卫和环境保护

##### 9.2 承包人的施工安全责任

公路工程专用合同条款第9.2.5项约定为：

9.2.5 安全生产费用应不少于投标价的2%（依据省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知（浙交〔2021〕12 号）、省交通运输厅关于印发《全省“平安交通建设年”交通建设工程专项整治实施方案》的通知（浙交[2021]40 号））。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如果承包人在此基础上增加安全生产费用以满足施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。安全生产费的使用和支付按相关文件规定办理。

补充公路工程专用合同条款第9.2.12、9.2.13、9.2.14、9.2.15项：

9.2.12 在工程移交发包人之前，承包人应做好防损坏、防盗等工作，否则因此引起的后果由投标人自行负责。

9.2.13在合同执行期间，承包人应执行发包人根据本项目建设管理需要制订的安全管理办法和相关细则。

9.2.14在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

9.2.15 承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的安全警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

##### 9.4环境保护

公路专用条款补充9.4.12项：

施工环保费用不得挪作他用。如果承包人增加了施工环保费用以满足施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。

#### 10.进度计划

##### 10.1 合同进度计划

公路工程专用合同条款10.1款承包人编制施工方案的内容细化为（但不限于）：

（1）总体施工组织布置及规划；

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）；

（3）工期保证体系及保证措施（重点考虑本项目节点和关键性工程（如高边坡施工方案、石方开挖施工方案等）的总体施工计划安排和工期保证措施）；

（4）工程质量保证体系及保证措施；

（5）安全生产管理体系及保证措施；

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施；

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施；

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案；

（9）交通疏导方案；

（10）其他应说明的事项以及相应的图表。

公路工程专用合同条款补充第10.5款：

##### 10.5 季度计划、月度计划、旬计划

（1）季度计划

承包人在年度计划总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保持年度计划的实现。季度计划应在最后一个月的25日前提交给监理人。

（2）月度计划

承包人在季度计划的要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持季度计划的实现。月度计划应在上一个月的25日前提交给监理人，月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。

（3）旬计划

承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

#### 11.开工和交工

##### 11.4 异常恶劣的气候条件

公路工程专用合同条款11.4款约定为：

（1）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生六级（含六级）以上地震、台风、龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

（2）不利降水的衡量标准为：

a. 按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b. 按项目所在地实际统计的年降水天数与(a)所指的年降水天数之差，每年计算一次。

（3）异常恶劣气候的时间，监理工程师将根据承包人的申请和提交的资料予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

（4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

（5）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理工程师方能考虑延长工程总工期。

#### 12. 暂停施工

##### 12.1 承包人暂定施工的责任

公路工程专用合同条款12.1款（6）目约定为：

（6）由承包人承担的其他暂停施工：    无    。

#### 13. 工程质量

##### 13.1 工程质量要求

公路工程专用合同条款第13.1.1项细化为：

13.1.1 工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标为：标段工程交工验收质量评定90分及以上，标段工程竣工验收质量评定90分及以上。承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，认真执行国家和交通运输部有关加强质量管理的法规和文件，开展全面质量管理，确保工程质量达到质量目标。

##### 13.2 承包人的质量管理

公路工程专用合同条款补充第13.2.3项：

13.2.3承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程以及浙江省人民政府浙政令[2012]300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》的相关规定与要求，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。

##### 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

公路工程专用合同条款第13.5.1项补充：

隐蔽工程覆盖前应经监理人检查确认，分阶段（工序）进行拍摄或照相，并向监理人提供相关资料作为计量支付的依据。

##### 13.7 质量抽检

市、县交通工程质量（安全）监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理工程师对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员等费用不另行支付。

#### 14.试验和检验

##### 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

通用合同条款第14.1.3项细化为：

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托第三方独立的检测单位（该检测单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格），重新试验和检验的结果表明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果说明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

#### 15. 变更

##### 15.3 变更程序

公路工程专用合同条款第15.3.4项细化为：

设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令2005年第5号）、浙江省交通运输厅《关于进一步加强国省道及重要县道新、改建项目设计变更管理工作的通知》（浙交【2008】70号）及磐安县有关工程变更管理办法的相关规定和要求。

##### 15.4 变更的估价原则

公路工程专用合同条款第 15.4.2 项约定为：

15.4.2 已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”（含变更后的“合价”）超过签约合同价的 2％，而 且该支付子目变更后的工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的 25％，则该支付子目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用 15.4.4 项的规定。当支付子目变更后的工程实际数量超过工程量清单中所列数量的 25％的，调整后的新单价适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量的工程数量；当支付子目变更后的工程实际数量少于工程量清单中所列数量的 25％的，调整后的新单价适用于该支付子目全部工程数量。

公路工程专用合同条款 15.4.4 项细化为：

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：

（1）定额套用：交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）及部、浙江省补充定额；

（2）取费标准、人工费、机械台班费用：按交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、《转发交通运输部2018年第86号公告的通知》（浙交[2019]116号）执行；

（3）材料：按本项目合同专用条款 16.1 款公布的基期价格计入，16.1 款无规定基期价格的材

料，以浙江省交通厅工程造价管理站发布的投标截止期前1个月《质监与造价》上的信息价计入（金华市磐安信息价平均值）；《质监与造价》中也无信息价的，由监理人、发包人、承包人商定；

（4）无法套用上述定额和取费标准的，依次按水运、市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准；

（5）无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核，并经发包人审批同意后计取；

（6）根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的投标价与招标时经公布的工程量清单预算价的比例，作为该子目的单价。

#### 16. 价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

通用合同条款和公路工程专用合同条款约定为：本项目在合同实施期间不进行价格调整。

#### 17. 计量与支付

##### 17.1计量

17.1.2计量方法

通用合同条款第17.1.2项补充：

在合同执行期间，承包人应执行发包人根据本项目建设管理需要制定的工程计量支付管理办法和相关细则。

#### 17.2预付款

17.2.1预付款

公路工程专用合同条款第 17.2.1. （1） 目细化为：

（1）开工预付款的金额为签约合同价的 10%。在承包人签订了合同协议书后，发包人应当在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款相应阶段的 30%的价款；在承包人承诺的主要人员、设备进场，承包人项目负责人部驻地建设完成并经监理人确认后，再支付开工预付款相应阶段的 70%的价款。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权将该款收回。

#### 17.4质量保证金

通用合同条款和公路工程专用合同条款第 17.4.1 项、第 17.4.2 项细化为：

17.4.1 交工验收证书签发后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函等形式，金额见项目专用合同条款数据表。采用银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函的，应符合发包人的要求。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且已按规定完成竣工质量验收或已完成质量专项验收，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

#### 18. 交工验收

##### 18.9 竣工文件

公路工程专用合同条款18.9款细化为：

竣工文件应按交通运输部（原交通部）2004年第3号令颁布的《公路工程竣（交）工验收办法》交通运输部交公路 发（2010）65 号《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、浙江省交通运输厅浙交［2019］184 号《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》等编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满 45 天之前提交。 承包人还应按交通运输部交财发[2000]207 号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式一套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的 电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整理完成并经 阶段性验收合格后，最后按整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统（2013年修订版）》（光盘）和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。

#### 19. 缺陷责任期与保修责任

##### 19.2 缺陷责任

公路工程专用合同条款19.2.2项细化为：

缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位又遭损坏（非由第三方造成）的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。承包人不修复缺陷病害或不合格，发包人会同监理人延长相应缺陷责任期，直至完全修复合格为止。

#### 20．保险

##### 20.6对各项保险的一般要求

20.6.4保险金不足的补偿

公路工程专用合同条款20.6.4项细化为：

保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。

#### 21. 不可抗力

##### 21.1 不可抗力的确认

公路工程专用合同条款21.1.1（6）目约定为：

（6）不可抗力的其他形式：  无  。

#### 22. 违约

##### 22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3 款或第6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将己按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同；

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

（10）承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到《项目专用合同条款》中规定的；

（11）承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

（12）承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

（13）承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的。

（14）承包人违反第4.1.10项（14）目的规定，以任何手段侵占或非法擅自处置剩余矿产资源的。

22.1.2 对承包人违约的处理

通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.2项细化为：

(l)承包人发生第22.1.1(6)目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2)承包人发生除第22.1.1(6)目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3)经检查说明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

当承包人发生地22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a. 承包人发生第22.1.1项(1)目违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％签约合同价的违约金；发生第22.1.1项(1)目违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b. 承包人发生第22.1.1项(2)目违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项(2)目违反第6.4款约定的情形，在在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c. 承包人发生第22.1.1项(3)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d. 承包人发生第22.1.1项(4)目情形，则按第11.5款规定处理；

e. 承包人发生第22.1.1项(5)目情形，则按第19.2.4项规定处理；

f. 承包人发生第22.1.1项(7)目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g. 承包人发生第22.1.1项(8)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金；

h. 承包人发生第22.1.1项(9)目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i. 承包人发生第22.1.1项(10)目情形，则课以不超过1％签约合同价的违约金；

j. 承包人发生第22.1.1项(11)目情形，则课以转移（挪用）资金等额的违约金；

k. 承包人发生第22.1.1项(12)目情形，项目负责人或项目总工未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金2000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金1000元／人；承包人经发包人书面同意更换项目负责人课以5万元的违约金，更换项目总工课以3万元的违约金，更换其他主要人员课以每人次1万元的违约金；承包人未经发包人书面同意更换项目负责人课以10万元的违约金，更换项目总工课以5万元的违约金，更换其他主要人员课以每人次2万元的违约金。

l. 承包人发生第22.1.1项(13)目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5%签约合同价的违约金。

##### 22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

通用合同条款22.1.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

(l)发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的(包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的)；

(2)由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

(3)由于发包人下列原因造成停工的：

a. 合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工；

b. 发报人提供的施工图纸延误或施工图纸存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c. 非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(5)发包人不履行合同约定其他义务的。

##### 25 其他

- 通用技术规范

“通用技术规范”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第八章《工程量清单计量规则》。

- 项目专用技术规范

1．“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充、修改，应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术规范”的规定为准。

2. 本“项目专用技术规范”，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充和修改：

第100章  总    则

第102节  工程管理

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 102 的规定执行。

表 102 工程管理

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 按投标价的 2%（根据浙交[2021]40 号文规定，本项目安全生产费按投标报价的2%计取）以总额为单位计量 |  |

第104节  承包人驻地建设

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 104 的规定执行。

表 104 承包人驻地建设

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设（含施工标准化） | 总额 | 1.以总额为单位计量; 2.含预制场清表、场地夯实、填土、植草、边沟、挡墙、混凝土硬化数量；含钢筋加工棚、办公设备配置及其他配套设施建设、房屋建设、料仓隔墙、其他标化措施; |  |

## 第200章  路    基

第202节  场地清理

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 202 的规定执行。

表 202 场地清理

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |
| -a | 钢筋混凝土结构 | m3 | 1、依据图纸所示位置，拆除路基范围内原有的钢筋混凝土结构以立方米为单位计量； 2、老桥拆除不另行计量； | 1.挖除； 2.装卸、移运处理； 3.场地清理、平整 |

第203节  挖方路基

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 203 的规定执行。

表 203 挖方路基

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |
| -a | 挖土石方 | m2 | 1.依据图纸所示地面线、 路基设计横断面图、路基土石比例，采用平均断面面积法计算，按照天然密实体积以立方米为单位计量； 2.计量时不分土方和石方，不分利用方和弃方，不分施工方法，弃土场由承包人自行调查确定，不论运距远近，运输费用全部计入相关子目中，不另计超运距运费； 3.弃土场绿化、防护工程、排水设施在相应章节内计算 | 1.挖、装、运输、卸车；填料分理、弃土整形、压实；2.施工排水处理； 3.边坡修整、路床顶面以下挖松深300mm再压实、路床顶面凿平或填平压实、路床清理； |

第204节  挖方路基

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 204 的规定执行。

表 204 填方路基

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  |  |  |
| -c | 土石混合料填筑 | m2 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量； 2. 当填料中石料含量大于30%，小于 70%时，适用于本条； 3.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属作，不另行计量； 4.地面下沉增加的填方量按 填料来源参照本条计量 5、φ110mmPVC管不另行计量； | 1.基底翻松、压实、挖台阶； 2.临时排水、翻晒、分层摊铺； 3.石方加工、填缝、找补、洒水、压实整形； 4.PVC管的埋设； |
| -h | 结构物台背回填 | m3 | 1.依据图纸所示结构物台背回填数量，按照压实的体积以立方米为单位计量； 2.挡土墙墙背回填不另行计量 3.φ50mm软管不另行计量； | 1.基底翻松、压实、挖 台阶； 2.填料的选择； 3.临时排水； 4.分层摊铺； 5.洒水、压实； 6.整型 7.φ50软管的埋设； |

第205节  特殊地区路基处理

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 205 的规定执行。

表 205 特殊地区路基处理

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | 特殊地区路基处理 |  |  |  |
| -d | 土工合成材料 |  |  |  |
| -d-3 | 土工格栅 | m2 | 1.依据图纸所示位置和规格、型号，按土层中分层铺设格栅的累计净面积以平方米为单位计量； 2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.清理下承层； 2.铺设及固定； 3.接缝处理（搭接、 缝接、粘接）； 4.边缘处理 |
| -d-5 | 钢塑格栅 | m2 |  |  |

第207节  坡面排水

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 207 的规定执行。

表 207 坡面排水

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | 坡面排水 |  |  |  |
| 207-1 | 边沟 |  |  |  |
| -d | 预制安装C40混凝土 | m3 | 1.依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等级混凝土预制的边沟的体积以立方米为单位计量 2.φ50mmPVC塑料管不另行计量； | 1.场地清理； 2.地基平整夯实，断面补 挖； 3.铺设垫层； 4.模板制作、安装、拆除； 5.预制件预制、运输、装 卸； 6.预制件安装； 7.回填 ； 8.PVC管的埋设； |
| 207-5 | 渗沟 | m |  |  |
| -a | 碎石盲（30+60）*30 | m | 依据图纸所示位置及断面尺寸，分不同类型及规格的渗沟，按长度以米为单位计量 | 1.基础开挖； 2.进出水口处理； 3.铺设防渗材料； 4.铺设透水管及泄水管； 5.填料填筑及夯实； 6.设置反滤层； 7.设置封闭层； 8.现场清理 |
| -b | 60cm*60cm盲沟 |  |  |  |
| -c | 边沟下纵向盲沟 |  |  |  |

第208节  护坡、护面墙

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 208 的规定执行。

表 208 护坡、护面墙

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 护坡、护面墙 |  |  |  |
| 208-4 | 混凝土护坡 |  |  |  |
| -b | 混凝土预制件满铺护坡 |  | 1.依据图纸所示位置和构造尺寸，按照不同强度等级混凝土预制件铺砌坡面的实体体积以立方米为单位计量。 2.含碎落台、护坡平台满铺混凝土数量； 3.填土不另行计量； 4.扣除急流槽所占体积 | 1.清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖； 2.预制场建设； 3.预制件预制、运输、装 卸； 4.预制件安装； 5.回填； 6.清理现场 |
| -f | C25混凝土踏步 |  | 1.依据图纸所示位置和构造尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑的现浇混凝土体积以立方米为单位计量； 2.钢筋、挖方不另行计量； | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实； 2.模板的制作、安装、拆除； 3.钢筋的制作与安装； 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护； 5.现场清理； |
| -g | 镀锌钢管栏杆 |  | 1、依据图纸所示的位置，按照重量以千克为单位计量； | 1.钢管的制作、安装； 2.现场清理； |
| 208-5 | 护面墙 |  |  |  |
| -b | 现浇混凝土护面墙（C20片石混凝土） | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量； 2、基坑开挖、泄水孔及滤水层、料石镶面不另行计量； | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实； 2.模板的制作、安装、拆除； 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护； 4.泄水孔及其滤水层、沉降缝设置、墙被填料分层填筑； 5.料石材料修整、镶面、勾缝； 6.清理、弃方处置 |
| 208-9 | 高边坡稳定性检测（暂估价） | 总额 | 1.以总额为单位计量; |  |

第209节  挡土墙

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 209 的规定执行。

表 209 挡土墙

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | 挡土墙 |  |  |  |
| 209-5 | 混凝土挡土墙 |  |  |  |
| -a | 混凝土 |  |  |  |
| -a-1 | C20片石混凝土 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示不同强度 等级混凝土体积以立方 米为单位计量； 2.不扣除沉降缝、泄水孔、 预埋件所占体积 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实； 2.模板的制作、安装、拆除； 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护； 4.泄水孔及其滤水层、沉降缝设置、墙被填料分层填筑； 5.料石材料修整、镶面、勾缝； 6.清理、弃方处置 |

## 第300章  路    面

第313节  路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 313 的规定执行。

表 313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |
| 313-1 | 路肩培土 |  |  |  |
| -b | 砂砾垫层 | m3 | 1.依据图纸所示断面尺寸，按照压实体积以立方米为单位计量； 2.φ50PVC管不另行计量； | 1、挖运土； 2、砂砾垫层铺筑、压实； 3.路基整修、陪土、整型； 4.分层填筑、压实；修整路肩横坡 5.PVC管的埋设； |
| -c | 防渗土工布 | m2 | 依据图纸所示位置和规格，按照铺设土工布累积净面积以平方米为单位计量 | 1、清理基础； 2、铺设及固定； 3、接缝处理； 4、边缘处理； |
| -d | 透水土工布 |  |  |  |

第314节  路面及中央分隔带排水

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 314 的规定执行。

表 314 路面及中央分隔带排水

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 314-2 | 纵向雨水沟（管） |  |  |  |
| -a | 纵向流水槽 | m | 1.依据图纸所示位置，分不同类型及规格，按埋设长度以米为单位计 量； 2.含流水槽盖板的制作（含钢筋）与安装 | 1.基槽开挖、废方弃运； 2.垫层（基础）铺筑； 3.模板制作、安装、拆除、 修理； 4.钢筋制作与安装； 5.盖板预制及安装； 6.混凝土拌和、运输、浇筑； 7.养护； 8.回填、压实； 9.出水口处理 |

- 桥梁、涵洞

第403节 钢筋

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 403 的规定执行。

表403钢筋

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 403 | 钢筋 |  |  |  |
| 403-1 | 基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等) | kg |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量； 2.固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg |  |  |
| -c | 声测管 | kg |  |  |
| 403-2 | 下部结构钢筋 | kg |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量； 2.固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg |  |  |
| -c | D10带肋钢筋网 | kg |  |  |
| 403-3 | 上部结构钢筋 | kg |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量； 2.固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg |  |  |
| -c | D10带肋钢筋网 | kg |  |  |
| 403-4 | 附属结构钢筋 | kg |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量； 2.缘石、人行道、防撞墙、栏杆、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫块等构造物，其所用钢筋以及伸缩缝预埋的钢筋，均列入本子目计量； 3.固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固 定 |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg |  |  |

第404节 基坑开挖及回填

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 404 的规定执行。

表 404 基坑开挖及回填

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 404 | 基坑开挖及回填 |  | 1.根据图示，取用底、顶面间平均高度的棱柱体体积，分别按干处、水下及土、石，以立方米为单位计量； 2.本工程包含地下水位以上开挖及在地下水位以下开挖； 3.围堰作为本工程的附属工程，不再另行计量 | 1.场地清理； 2.围堰、排水； 3.基坑开挖； 4.基坑支护； 5.基坑检查、修整； 6.基坑回填、压实； 7.弃方清运 |
| 404-1 | 挖土石方 | m3 |  |  |

第405节 钻孔灌注桩

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 405 的规定执行。

表 405 钻孔灌注桩

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 405 | 钻孔灌注桩 |  |  |  |
| 405-1 | 钻孔灌注桩 | m |  |  |
| -a | Φ1.3m | m | 1.依据图纸所示桩长及混凝土强度等级，按照不同桩径的桩长以米为单位计量； 2.施工图设计水深小于 2 米（含 2 米）的为陆上钻孔灌注桩； 3.桩长为桩底高程至承台底面或系梁底面。对于与桩连为一体的柱式墩台，如无承台或系梁时，则以桩位处原始地面线为分界线，地面线以下部分为灌注桩桩长。若图纸有标示的，按图纸标示为准； 4.含泥浆外运及钢护筒埋设，不另行计量 | 1.安设护筒及设置钻 孔平台； 2.钻机安拆，就位； 3.钻孔、成孔、成孔检查； 4.混凝土制拌、运输、 浇筑； 5.破桩头； 6.按招标文件技术规 范 405.11 的规定进行 桩基检测 |

第410节 结构混凝土工程

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 410 的规定执行。

表 410 结构混凝土工程

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 410 | 结构混凝土工程 |  |  |  |
| 410-1 | 混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基) | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量 | 1.场地清理； 2.搭拆作业平台； 3.安拆套箱或模板；安设预埋件； 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护； |
| -a | C30混凝土 | m3 | 1.地系梁、扩大基础等列入本子目 | 5.施工缝、沉降缝设置处理； 6. 混凝土的冷却管制作安装，通水、降温； 7.防水、防冻、防腐措施 |
| 410-2 | 混凝土下部结构 |  |  |  |
| -a-1 | C30桥台混凝土 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量； 2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除 | 1.场地清理； 2.搭拆作业平台、支架； 3.安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等）； 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护； 5.施工缝、沉降缝设置处理； 6.防水、防冻、防腐措施 |
| -a-2 | C35桥台混凝土 | m3 |  |  |
| -b | C35桥墩混凝土 | m3 |  |  |
| -d | C35台帽混凝土 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量； 2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除 | 1.场地清理； 2.搭拆作业平台、支架； 3.安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等）； 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护； |
| -e | C35墩帽混凝土 | m3 |  |  |
| -f | C35耳背墙混凝土 | m3 |  |  |
| 410-5 | 桥梁上部结构现浇整体化混凝土 | m3 |  |  |
| -a | C50混凝土 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量； 2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除； 3.绞缝、湿接缝、先简支后连续现浇接头混凝土计入本子目 | 1.工作面清理； 2.搭拆作业平台； 3.安拆支架、模板； 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护 |
| 410-6 | 现浇混凝土附属结构 |  |  |  |
| -a | C35混凝土 |  | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量； 2.直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混 凝土体积不予扣除； 3.防撞护栏、桥头搭板、翼墙过渡段等列入本子目 4.本子目中已包含钢板相应价格，不另行计量 | 1.工作面清理； 2.搭拆作业平台； 3.安拆支架、模板； 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护 |

第 411 节 预应力混凝土工程

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 411 的规定执行。

表 411 预应力混凝土工程

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 411 | 预应力混凝土工程 |  |  |  |
| 411-8 | 预制预应力混凝土上部结构 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量； 2.本子目中已包含钢板相应价格，不另行计量； | 1.搭拆工作平台； 2.安拆模板； 3.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护； 4.构件预制、运输、安 装 |
| -a | C50混凝土预制预应力矮T梁 | m3 |  |  |

第 417 节 桥梁接缝和伸缩装置

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 417 的规定执行。

表 417 桥梁接缝和伸缩装置

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 417 | 桥梁接缝和伸缩装置 |  |  |  |
| 417-2 | 模数式伸缩装置 | m | 1.依据图纸所示位置及尺寸，按图示的橡胶条伸缩装置长度（包括人行道、缘石、护栏底座与行车道等全部长度）以米为单位计量 2.本工程子目中包含钢筋及混凝土，不另行计量 | 1.切割清理伸缩装置范围内混凝土；设置预埋件； 2.伸缩装置定位、安装； 3.混凝土拌和、运输、浇筑、压纹、养护 |
| -a | 60型伸缩缝 | m |  |  |

第 419 节 圆管涵及倒虹吸管涵

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 419 的规定执行。

表 419 圆管涵及倒虹吸管涵

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 | m |  |  |
| -a | 1-Φ0.3m | m | 1、依据图纸所示，按不同孔径的涵身长度(进出口端墙外侧间距离)计算，以米为单位计量； 2、基底软基处理参照第 205 节的相关规定计量，并列入第 205节相应子目； | 1.基坑排水； 2.挖基、基底清理； 3.基座砌筑或浇筑； 4.垫层材料铺筑； 5.钢筋制作安装； 6.预制或现浇钢筋混凝土管； 7.铺涂防水层； 8.安装、接缝； 9.砌筑进出口(端墙、翼墙、八字墙井口)； 10.防水、防冻、防腐措施。 11.回填 |
| -b | 1-Φ0.5m | m |  |  |
| -c | 1-Φ0.75m | m |  |  |
| -d | 1-Φ1.0m（含竖井） | m |  |  |
| -e | 1-Φ1.5m（含竖井） | m |  |  |

第 420 节 盖板涵、箱涵

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 420 的规定执行。

表 420 盖板涵、箱涵

| 420 | 盖板涵、箱涵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 420-1 | 钢筋混凝土盖板涵 | m |  |  |
| -a | 1-3.0*3.0m | m | 1.依据图纸所示，按不同跨径的盖板涵长度以米为单位计量； 2.基底软基处理参照第 205 节的相关规定计量，并列入第 205 节相应子目； 3.子目中含搭板、护栏基础，不另行计量 | 1.场地清理； 2.围堰、排水，基坑开挖，基坑支护； 3.基础及涵台施工； 4.施工缝设置、处理； 5 .盖板预制，运输，安装； 6.砂浆制作、填缝； 7.防水、防冻、防腐措施； 8.回填 |
| -b | 1-4.0*3.0m | m |  |  |
| -c | 1-5.0*3.5m | m |  |  |

第 600 章	安全设施及预埋管线

- 护栏

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 602 的规定执行。

表602  护栏

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 602 | 护栏 |  |  |  |
| 602-3 | 波形梁钢护栏 |  |  |  |
| -d | 桥梁过渡段 | m | 依据图纸所示位置、断面尺寸，以米为单位计量 | 1、基槽开挖； 2、混凝土制备、运输、埋设预埋件、浇筑、养护； 3、安装波形梁护栏端头； 4、场地清理，弃方处理； 5、补涂防腐涂装。 |

第604节  道路交通标志

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 604 的规定执行。

表604  道路交通标志

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 604 | 道路交通标志 |  |  |  |
| 604-14 | 爆闪灯 | 套 | 依据图纸所示位置及规格标准，以套为单位计量 | 1.基槽开挖； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）； 3.灯具及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理 |

第607节  通信和电力管道与预埋（预留）基础

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 607 的规定执行。

表607  通信和电力管道与预埋（预留）基础

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 607 | 通信和电力管道与预埋（预留）基础 |  |  |  |
| 607-3 | 管道工程 |  |  |  |
| -a | 信号灯管道预埋 | 套 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型及规格，按图示铺设的管道数量以套为单位计量 | 1.基槽开挖； 2.铺筑细粒土找平层； 3.硅芯管下料铺设，接头接续，定位，编码，包封，人孔和手孔封口，管口保护； 4.土体回填，夯实； 5.过桥管箱支架及管箱安装； 6.清理，弃方处理 |

第609节  交通信号灯及照明

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 609 的规定执行。

表609  交通信号灯及照明

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 609 | 交通信号灯及照明 |  |  |  |
| 609-1 | T字路口信号灯 |  |  |  |
| -a | 集中协调式交通信号控制系统 |  |  |  |
| -a-1 | 三色机动车满屏信号灯 | 只 | 依据图纸所示位置及规格标准，以只为单位计量 | 1、开箱检查、定位、机械安装、线缆连接、电气调试、指标测试、清理现场； 2、零配件配套、按说明书通电。 |
| -a-2 | 三色机动车箭头信号灯 | 只 |  |  |
| -a-3 | 人行横道灯 | 只 |  |  |
| -a-4 | 联网协调式信号机 | 台 | 依据图纸所示位置及规格标准，以台为单位计量 | 1、开箱检查、定位、机械安装、线缆连接、电气调试、指标测试、清理现场； 2、零配件配套、按说明书通电。 |
| -a-5 | 单悬臂信号杆件 | 套 | 依据图纸所示位置及规格标准，以套为单位计量 | 1.基槽开挖； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）； 3.立柱及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理 |
| -a-6 | 人行灯杆件 | 只 | 依据图纸所示位置及规格标准，以只为单位计量 | 1.基槽开挖； 2.基础施工（钢筋与预 埋件安装、混凝土浇筑 等）； 3.杆件、灯具及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理 |

续上表

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -a-7 | 人行灯控制线缆 | m | 依据图纸所示位置及规格标准，以米为单位计量 | 开盘，检查，架线盘，敷设，锯断，排列，整理，固定，收盘，临时封头，挂牌。 |
| -a-8 | 车行灯控制线缆 | m |  |  |
| -a-9 | 智能控制电涌保护器 | 只 | 依据图纸所示位置及规格标准，以只为单位计量 |  |
| -b | 电子警察系统 |  |  |  |
| -b-1 | 900万电子抓拍单元 | 套 | 依据图纸所示位置及规格标准，以套为单位计量 | 开箱检查、定位、机械安装、线缆连接、电气调试、指标测试、清理现场。 |
| -b-2 | 900万电子抓拍单元方向人脸抓拍 | 套 |  |  |
| -b-3 | 高清星光球机 | 套 |  |  |
| -b-4 | 900万电子抓拍单元（含镜头）反向全景抓拍 | 台 | 依据图纸所示位置及规格标准，以台为单位计量 | 开箱检查、定位、机械安装、线缆连接、电气调试、指标测试、清理现场。 |
| -b-5 | 频闪灯 | 台 | 依据图纸所示位置及规格标准，以台为单位计量 | 测位，画线，打眼，埋螺栓，上木台，吊链，吊管加工，灯具组装，接线，焊接包头，试亮。 |
| -b-6 | 白光闪光灯 | 套 | 依据图纸所示位置及规格标准，以套为单位计量 | 测位，画线，打眼，埋螺栓，上木台，吊链，吊管加工，灯具组装，接线，焊接包头，试亮。 |
| -b-7 | 支架 | 组 | 依据图纸所示位置及规格标准，以组为单位计量 | 开箱检查、定位、机械安装、线缆连接、电气调试、指标测试、清理现场。 |
| -b-8 | 红灯信号检测器 | 台 | 依据图纸所示位置及规格标准，以台为单位计量 | 开箱检查、定位、机械安装、线缆连接、电气调试、指标测试、清理现场； 零配件配套、按说明书通电。 |
| -b-9 | 电警智能控制主机 | 台 |  |  |
| -b-10 | 10m单悬臂监控杆件（含基础） | 套 | 依据图纸所示位置及规格标准，以套为单位计量 | 1.基槽开挖； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）； 3.立柱、标志板及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理 |
| -b-11 | 抱杆箱 | 只 | 依据图纸所示位置及规格标准，以只为单位计量 | 杆上配电箱安装：支架，横担，撑铁安装，设备安装固定，检查，调整，油开关注油，配线，接线，接地。 |
| -b-12 | 落地主机柜（含基础） | 套 | 依据图纸所示位置及规格标准，以套为单位计量 |  |
| -b-13 | 本地用光纤收发器（百兆） | 对 | 依据图纸所示位置及规格标准，以对为单位计量 |  |
| -b-14 | 主干电源线（RVV3*2.5) | m | 依据图纸所示位置及规格标准，以米为单位计量 |  |
| -b-15 | 分支电源线(RVV3*1) | m |  |  |
| -b-16 | 室外阻水双绞线（UTP5E） | m |  |  |
| -b-17 | 信号控制线（RVV SP 2*0.75） | m |  |  |
| -b-18 | 室外单模光缆（4芯单模光纤） | m |  |  |

续上表

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -b-19 | 光纤收发器（千兆） | 对 | 依据图纸所示位置及规格标准，以对为单位计量 |  |
| -b-20 | 工业交换机 | 台 | 依据图纸所示位置及规格标准，以台为单位计量 |  |
| -b-21 | 一次性接入费（高清） | 项 | 依据图纸所示位置及规格标准，以项为单位计量 |  |
| -b-22 | 低压电力电缆（RVV4*1） | m | 依据图纸所示位置及规格标准，以米为单位计量 |  |
| -b-23 | 砖砌矩形电缆井 | 个 | 依据图纸所示位置及规格标准，以个为单位计量 |  |
| -b-24 | 预埋D80镀锌钢管 | m | 依据图纸所示位置及规格标准，以米为单位计量 |  |
| -b-25 | 辅材 | 批 | 依据图纸所示位置及规格标准，以批为单位计量 |  |
| -b-26 | 防雷设备 | 个 | 依据图纸所示位置及规格标准，以个为单位计量 |  |
| -b-27 | 设备集成安装调试 | 项 | 依据图纸所示位置及规格标准，以项为单位计量 |  |
| -b-28 | 第三方检测 | 项 |  |  |
| -b-29 | 电路费 | 年 | 依据图纸所示位置及规格标准，以年为单位计量 |  |
| -b-30 | 维护费 | 年 | 依据图纸所示位置及规格标准，以年为单位计量 |  |
| 609-2 | 照明系统设备与安装 |  |  |  |
| -a | 路灯箱变 | 台 | 依据图纸所示位置及规格标准，以台为单位计量 |  |

续上表

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -b | 中杆灯18.5m 5×240W（LED） | 杆 | 依据图纸所示位置及规格标准，以杆为单位计量 |  |
| -c | 10m路灯120W（LED） | 杆 |  |  |
| -d | 高压电缆YJLV22-3*70 | m | 依据图纸所示位置及规格标准，以米为单位计量 |  |
| -e | 低压电缆YJV-4×16 | m |  |  |
| -f | 护套线2×1.5 | m | 依据图纸所示位置及规格标准，以米为单位计量 |  |
| -g | 路灯电缆防水接头2×10(16、25)+1×2.5 | 只 | 依据图纸所示位置及规格标准，以只为单位计量 |  |
| -h | 电缆管道 Φ110PVC-C | m | 依据图纸所示位置及规格标准，以米为单位计量 |  |
| -i | 电缆管道5mm Φ160PVC-C | m |  |  |
| -j | 电缆管道 GG100镀锌管道 | m |  |  |
| -k | 4*40mm接地扁铁 | m | 依据图纸所示位置及规格标准，以米为单位计量 |  |
| -l | 接地棒Φ20*2500mm，镀锌圆钢 | 根 | 依据图纸所示位置及规格标准，以根为单位计量 |  |
| -m | 电力井盖板1500*500*180mm（花岗岩） | 块 | 依据图纸所示位置及规格标准，以块为单位计量 |  |

续上表

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -n | 电力井盖板1000*500*150mm（花岗岩为180mm） | 座 | 依据图纸所示位置及规格标准，以座为单位计量 |  |
| -o | 手孔井0.6*0.6 | 座 | 依据图纸所示位置及规格标准，以座为单位计量 |  |
| -p | GG160镀锌钢管电缆管道 | m | 依据图纸所示位置及规格标准，以米为单位计量 |  |

第700章	绿化及环境保护设施

第703节  撒播草种和铺植草皮

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 703 的规定执行。

表702  撒播草种和铺植草皮

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 703-1 | 撒播草种（含喷播） |  |  |  |
| -a | 播植（喷播）草灌 | m2 | 1.依据图纸所示位置，按图示种植的面积以平方米为单位计量； 2.扣除结构工程防护和密栽灌木所占面积，不扣除散栽苗木所占面积 |  |
| -b | TBS防护 | m2 | 1.依据图纸所示位置，按图示种植的面积以平方米为单位计量； 2.扣除结构工程防护和密栽灌木所占面积，不扣除散栽苗木所占面积 |  |
| -c | 植草 | m2 | 1.依据图纸所示位置，按图示种植的面积以平方米为单位计量； 2.扣除结构工程防护和密栽灌木所占面积，不扣除散栽苗木所占面积 |  |

### 第三节  合同附件格式

#### 附件一   合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                  （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1．1.本次招标项目                       工程，主要工程内容：                                  。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议书及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）通用技术规范

（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）        元（¥        ）。

5. 承包人项目负责人：        。承包人项目总工：         。

6. 工程质量符合        标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11．本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                    （盖单位章）      承包人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）      法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年    月    日                             年    月    日

#### 附件二   廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                 （项目名称）的项目法人               （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目施工单位                  （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行                （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为   （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份

发包人：                     （盖单位章）     承包人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）      法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年    月    日                             年    月    日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）          承包人监督单位：（全称） （盖单位章）

#### 附件三   安全生产合同

安全生产合同

为在      （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人    （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人    （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式二份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                             年    月    日

#### 附件四   其他主要管理人员和技术人员最低要求

其他主要管理人员和技术人员最低要求

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 质检负责人 | 1 | 具有工程师及以上职称和有浙江省交通厅或同级主管部门核发的质检员岗位证书。 |
| 试验负责人 | 1 | 具有省级主管部门颁发的试验检测师岗位证书。 |
| 安全生产负责人 | 1 | 具有有效期内的交通安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 类）。 |
| 试验员 | 2 | 具有省级主管部门颁发的试验检测员或助理检测工程师。 |
| 安全员 | 4 | 具有有效期内的交通安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 类）。 |
| 桥梁负责人 | 1 | 有公路工程相关专业工程师及以上技术职称。 |
| 路基路面负责人 | 1 | 有公路工程相关专业工程师及以上技术职称。 |
| 测量负责人 | 1 | 有公路工程相关专业工程师及以上技术职称。 |
| 合同负责人 | 1 | 有公路工程相关专业工程师及以上技术职称。 |

注：招标人将在合同签订之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本工程的其他管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本工程的项目管理机构主要人员且不允许更换。

#### 附件五   主要机械设备和试验检测设备最低要求

主要机械和试验检测设备最低要求

| 设备名称 | 规格、功能及容量 | 单位 | 最低数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压路机 | 12-15t 振动式 | 台 | 2 | 压路机 |
| 智能沥青洒布车 | 4000L以上 | 台 | 1 | 智能沥青洒布车 |
| 水泥砼拌和设备 | 500L | 套 | 2 | 水泥砼拌和设备 |
| 洒水车 | 8T以上 | 台 | 2 | 洒水车 |
| 双钢轮振动压路机 | 12～15T 光轮压路机 | 台 | 2 | 双钢轮振动压路机 |
| 轮胎压路机 | 自重 25T 及以上轮胎压路机 | 台 | 2 | 轮胎压路机 |
| 自卸汽车 | 15T 以上 | 台 | 10 | 自卸汽车 |
| 水混凝土抗压、抗弯拉试验机 |  | 台 | 1 | 水混凝土抗压、抗弯拉试验机 |
| 坍落度仪 |  | 组 | 4 | 坍落度仪 |
| 测量设备 |  | 套 | 4 | RTK、全仗仪 |
| 挖掘机 |  | 台 | 7 | 挖掘机 |
| 凿岩机 |  | 台 | 4 | 凿岩机 |

注：招标人将在合同签订之前要求中标人按照本表的最低要求填报为本工程配备的主要设备，在经招标人审批后作为派驻本工程的主要设备且不允许更换。

#### 附件六   项目负责人委托书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目负责人委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：            （盖单位章）

法定代表人：  （职务）

（姓名）

（签字）

年    月      日

抄送：  （监理人）

#### 附件七   履约担保格式

履 约 担 保

（发包人名称）：

鉴于        （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称）（以下称“承包人”）于      年    月    日参加      （项目名称）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具说明材料或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

#### 附件八  工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发 包 人：          （以下简称“甲方”）

承 包 人：          （以下简称“乙方”）

经办银行：          （以下简称“丙方”）

为了促进           （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据          （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1．资金管理内容

（1）乙方为完成           （项目名称）工程成立的项目负责人部在丙方开设基本结算户；

（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于           （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2．甲方的权责

（1）按照           （项目名称）合同有关条款的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙方、丙方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3．乙方的权责

（1）项目负责人部成立后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在     万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过     万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4．丙方的权责

（1）成立           （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5．甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6．有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7．本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8．本协议正本三份、副本    份。合同三方各执正本一份、副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                     （盖单位章）    承包人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）    法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年   月      日                              年    月      日

经办银行：                   （盖单位章）    法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月      日

附件九  工程质量责任合同

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，项目的建设单位                         (以下称甲方)与施工单位                       (以下称乙方)，特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为     工程，施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人        。

第二条  甲乙双方的权利与义务

(一)严格遵守国家有关法律法规、交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

(二)严格执行                                 项目施工合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(五)发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

(一)甲方向乙方及时提供有关资料(包括技术规范、工程量清单、施工图等)。

(二)甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

(三)甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

(四)甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

(五)甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

(六)甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

(一)乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

(二)乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

(三)乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。

(四)乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

(五)乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

(六)乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

(七)乙方与甲方、承包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

(八)乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品乙方应拒绝使用。

(九)乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为   （项目名称）       工程合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

- 本合同甲、乙双方各执一份。

甲方单位：（盖章）                          乙方单位：（盖章）

法定代表人                                 法定代表人

或其委托代理人：               （签字）    或其委托代理人：               （签字）

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

年    月    日                                 年    月    日

#### 附件十  发包人支付担保格式

发包人支付担保格式

(承包人名称)：

鉴于你方作为承包人已经与           （发包人名称）（以下称“发包人”）于     年  月   日签订了             （工程名称）施工合同（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是主合同约定的工程款。

本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

我方保证的金额是主合同约定的工程款的   %，数额最高不超过人民币元（大写：          ）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后____日内。

你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的说明材料。索赔通知应写明耍求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应说明材料后，在7个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1．在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2．发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3．我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时， 自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4．按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的'我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起   个工作日内将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1．因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3．你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款笫15条约定的变更除外），如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4．因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请          仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字、加盖单位公章并交付你方之日起生效。

担 保 人：                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月    日

注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约担保对等。

#### 附件十一  项目图纸资料保密承诺书

项目图纸资料保密承诺书

(承包人名称)将完善     （项目名称）工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向与本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

承诺人:           （盖承包人单位章）

法定代表人或其委托代理人：      (签字)

年         月        日

## 第五章  工程量清单

磐安县云山至方田公路云山至后力段改建工程第Ⅱ标段

工程量清单

招标人：            （全称）                （盖单位章）

编制人：            （全称）                （盖单位章）

编制时间：                                    。

### 第五章  工程量清单

#### 1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15．4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额，

1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。当工程量清单子目名称所描述的内容（或所含工作内容）与图纸等出现不一致或异议时，最终解释权归发包人所有。

1.5 对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

#### 2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 安全生产费应不低于投标总价的2%。

2.8 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：本项目的暂列金额的数量为3958087元，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第 15 条规定，结合工程具体情况，报发包人批准后指令全部或部分地使用或者根本不予动用。

2.9 暂估价的数量及拟用子目的说明：专业工程暂估价为200000元，分别为208-9高边坡稳定性检测（暂估价）100000元和401-1-a桥梁荷载试验（暂估价）100000元。

#### 3．计日工说明（本项目不适用）

#### 4．其他说明

4.1在签订合同协议书前，招标人对中标人投标文件中明显不平衡报价，在总价保持不变的前提下，应双方协商调整至双方认可的合理范围 。

4.2在签订合同协议书前，中标人应向招标人提供交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》规定的表03、04、08-2书面及电子版资料各一套。

#### 5．工程量清单

5.1 工程量清单表

工程量清单

| 清单 第100章 总 则 |
| --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103 | 临时工程与设施 |  |  |  |  |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护） | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-2 | 临时占地 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设（含施工标准化） | 总额 | 1.000 |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 元 |

工程量清单

| 清单 第200章 路 基 |
| --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |  |
| -a | 清理现场 | m2 | 2650.000 |  |  |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  |  |  |
| -a | 水泥混凝土路面 | m3 | 148.000 |  |  |
| -b | 沥青混凝土路面 | m3 | 3180.000 |  |  |
| -c | 挖除基层 | m3 | 12720.000 |  |  |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |
| -a | 钢筋混凝土结构 | m3 | 2511.900 |  |  |
| -c | 砖、石及其他砌体结构 | m3 | 23887.000 |  |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |
| -a | 挖土石方 | m3 | 392918.100 |  |  |
| -d | 挖淤泥 | m3 | 210.000 |  |  |
| 203-2 | 改河、改渠、改路挖方 |  |  |  |  |
| -a | 挖土石方 | m3 | 6431.300 |  |  |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |  |
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  |  |  |  |
| -c | 土石混合料填筑 | m3 | 79034.000 |  |  |
| -h | 结构物台背回填 | m3 | 10636.000 |  |  |
| 205 | 特殊地区路基处理 |  |  |  |  |
| 205-1 | 软土路基处理 |  |  |  |  |
| -c | 垫层 |  |  |  |  |
| -c-3 | 碎石垫层 | m3 | 18160.000 |  |  |
| -d | 土工合成材料 |  |  |  |  |
| -d-3 | 土工格栅 | m2 | 56106.000 |  |  |
| -d-5 | 钢塑格栅 | m2 | 68100.000 |  |  |
| 207 | 坡面排水 |  |  |  |  |
| 207-1 | 边沟 |  |  |  |  |
| -a | M7.5浆砌片石边沟 | m3 | 250.800 |  |  |
| -c | C25现浇混凝土 | m3 | 380.600 |  |  |
| -d | 预制安装C40混凝土边沟 | m3 | 1291.900 |  |  |
| -e | 预制安装C40混凝土盖板 | m3 | 295.500 |  |  |
| 207-3 | 截水沟 |  |  |  |  |
| -a | M7.5浆砌片石 | m3 | 1844.200 |  |  |
| -c | 现浇混凝土 |  |  |  |  |
| -c-1 | C20混凝土 | m3 | 335.800 |  |  |
| -c-2 | C25混凝土 | m3 | 190.420 |  |  |
| 207-4 | 跌水与急流槽 |  |  |  |  |
| -b | M7.5浆砌片石 | m3 | 111.000 |  |  |
| -c | C20现浇混凝土 | m3 | 68.000 |  |  |
| 207-5 | 渗沟 |  |  |  |  |
| -a | 碎石盲沟（30+60）*30 | m | 679.000 |  |  |
| -b | 60cm*60cm盲沟 | m | 93.000 |  |  |
| -c | 边沟下纵向盲沟 | m | 4477.000 |  |  |
| 208 | 护坡、护面墙 |  |  |  |  |
| 208-3 | 浆砌片石护坡 |  |  |  |  |
| -b | 浆砌骨架护坡 | m3 | 459.000 |  |  |
| 208-4 | 混凝土护坡 |  |  |  |  |
| -b | 混凝土预制件满铺护坡 | m3 | 38.000 |  |  |
| -f | C25混凝土踏步 | m3 | 260.100 |  |  |
| -g | 镀锌钢管栏杆 | kg | 685.300 |  |  |
| 208-5 | 护面墙 |  |  |  |  |
| -b | 现浇混凝土护面墙（C20片石混凝土） | m3 | 14338.800 |  |  |
| 208-8 | 坡面柔性防护 |  |  |  |  |
| -a | 主动防护网 | m2 | 37686.000 |  |  |
| 208-9 | 高边坡稳定性检测（暂估价） | 总额 | 1.000 | 100000 | 100000 |
| 209 | 挡土墙 |  |  |  |  |
| 209-5 | 混凝土挡土墙 |  |  |  |  |
| -a | 混凝土 |  |  |  |  |
| -a-1 | C20片石混凝土 | m3 | 21582.600 |  |  |
| -a-2 | C25片石混凝土 | m3 | 752.900 |  |  |
| 213 | 预应力锚索边坡加固 |  |  |  |  |
| 213-3 | 锚杆 |  |  |  |  |
| -a | 钢筋锚杆 | kg | 72242.170 |  |  |
| 213-4 | 混凝土框格梁 |  |  |  |  |
| -a | 锚杆框格梁防护 | m3 | 530.000 |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 元 |

工程量清单

| 清单 第300章 路 面 |
| --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 垫层 |  |  |  |  |
| 302-1 | 碎石垫层 |  |  |  |  |
| -a | 厚100mm级配碎石 | m2 | 740.000 |  |  |
| -b | 厚150mm级配碎石 | m2 | 68291.000 |  |  |
| 304 | 水泥稳定土底基层、基层 |  |  |  |  |
| 304-1 | 水泥稳定土底基层 |  |  |  |  |
| -a | 厚320mm3.5%水泥稳定碎石 | m2 | 70612.000 |  |  |
| 304-2 | 搭板、埋板下水泥稳定土底基层 |  |  |  |  |
| -a | 厚400mm3.5%水泥稳定碎石 | m3 | 308.800 |  |  |
| 304-3 | 水泥稳定土基层 |  |  |  |  |
| -a | 厚200mm4.5%水泥稳定碎石 | m2 | 66188.800 |  |  |
| 308 | 透层和黏层 |  |  |  |  |
| 308-2 | 黏层 | m2 | 64531.000 |  |  |
| 308-3 | 防水粘结层 | m2 | 1740.000 |  |  |
| 308-4 | 抛丸处理 | m2 | 1740.000 |  |  |
| 310 | 沥青表面处置与封层 |  |  |  |  |
| 310-2 | 封层 |  |  |  |  |
| -a | 同步碎石封层 | m2 | 64340.000 |  |  |
| 311 | 改性沥青及改性沥青混合料 |  |  |  |  |
| 311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面 |  |  |  |  |
| -a | 厚40mmAC-13C细粒式改性沥青混凝土 | m2 | 63991.000 |  |  |
| 311-2 | 中粒式改性沥青混合料路面 |  |  |  |  |
| -a | 厚60mmSUP-20中粒式改性沥青混凝土 | m2 | 2846.000 |  |  |
| -b | 厚80mmSUP-20中粒式改性沥青混凝土 | m2 | 61685.000 |  |  |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| -a | 4.5Mpa水泥混凝土 | m3 | 484.240 |  |  |
| -b | C35混凝土 | m3 | 90.440 |  |  |
| 312-2 | 钢筋 | kg | 2419.000 |  |  |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |
| 313-1 | 路肩培土 |  |  |  |  |
| -a | 路肩培土 | m3 | 316.000 |  |  |
| -b | 砂砾垫层 | m3 | 1711.000 |  |  |
| -c | 防渗土工布 | m2 | 9101.000 |  |  |
| -d | 透水土工布 | m2 | 5573.000 |  |  |
| 313-2 | 中央分隔带回填土 | m3 | 2816.000 |  |  |
| 313-5 | 混凝土预制块路缘石 |  |  |  |  |
| -a | C30混凝土平石 | m3 | 309.000 |  |  |
| -b | C15混凝土基础 | m3 | 309.000 |  |  |
| 314 | 路面及中央分隔带排水 |  |  |  |  |
| 314-1 | 排水管 |  |  |  |  |
| -a | D300mm钢筋混凝土管 | m | 645.000 |  |  |
| -b | 中分带横向排水管（Φ110塑料排水管） | m | 611.300 |  |  |
| 314-2 | 纵向雨水沟（管） |  |  |  |  |
| -a | 纵向流水槽 | m | 1690.000 |  |  |
| 314-3 | 集水井 | 个 | 38.000 |  |  |
| 314-4 | 中央分隔带渗沟 | m | 3147.000 |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 元 |

工程量清单

| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |
| --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 401 | 通则 |  |  |  |  |
| 401-1 | 桥梁荷载试验 |  |  |  |  |
| -a | 桥梁荷载试验（暂估价） | 总额 | 1.000 | 100000 | 100000 |
| -b | 梁板荷载试验（工程量暂定） | 片 | 6.000 |  |  |
| 401-4 | 桩基低应变法检测 | 根 | 8.000 |  |  |
| 403 | 钢筋 |  |  |  |  |
| 403-1 | 基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等） |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 1483.500 |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 11448.040 |  |  |
| -c | 声测管 | kg | 831.060 |  |  |
| 403-2 | 下部结构钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 3350.800 |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 80893.500 |  |  |
| -c | D10带肋钢筋网 | kg | 4357.500 |  |  |
| 403-3 | 上部结构钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 20037.800 |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 81844.000 |  |  |
| -c | D10带肋钢筋网 | kg | 13216.100 |  |  |
| 403-4 | 附属结构钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 3457.500 |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 43620.000 |  |  |
| 404 | 基坑开挖及回填 |  |  |  |  |
| 404-1 | 挖土石方 | m3 | 3555.000 |  |  |
| 405 | 钻孔灌注桩 |  |  |  |  |
| 405-1 | 钻孔灌注桩 |  |  |  |  |
| -a | Φ1.3m | m | 88.600 |  |  |
| 410 | 结构混凝土工程 |  |  |  |  |
| 410-1 | 混凝土基础 |  |  |  |  |
| -a | C30混凝土 | m3 | 511.730 |  |  |
| 410-2 | 混凝土下部结构 |  |  |  |  |
| -a-1 | C30桥台混凝土 | m3 | 1989.400 |  |  |
| -a-2 | C35桥台混凝土 | m3 | 4.400 |  |  |
| -b | C35桥墩混凝土 | m3 | 45.500 |  |  |
| -d | C35台帽混凝土 | m3 | 202.700 |  |  |
| -e | C35墩帽混凝土 | m3 | 70.100 |  |  |
| -f | C35耳背墙混凝土 | m3 | 60.400 |  |  |
| 410-5 | 桥梁上部结构现浇整体化混凝土 |  |  |  |  |
| -a | C50混凝土 | m3 | 68.500 |  |  |
| 410-6 | 现浇混凝土附属结构 |  |  |  |  |
| -a | C35混凝土 | m3 | 246.900 |  |  |
| 411 | 预应力混凝土工程 |  |  |  |  |
| 411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 14208.846 |  |  |
| 411-8 | 预制预应力混凝土上部结构 |  |  |  |  |
| -a | C50混凝土预制预应力矮T梁 | m3 | 386.200 |  |  |
| 413 | 砌石工程 |  |  |  |  |
| 413-1 | 浆砌片石 |  |  |  |  |
| -a | M7.5浆砌片石 | m3 | 19.000 |  |  |
| 415 | 桥面铺装 |  |  |  |  |
| 415-2 | 水泥混凝土桥面铺装 |  |  |  |  |
| -a | C50混凝土 | m3 | 109.800 |  |  |
| 415-4 | 桥面排水 |  |  |  |  |
| -a | 竖、横向集中排水管 |  |  |  |  |
| -a-3 | Φ100mmPVC泄水管 | m | 30.900 |  |  |
| 416 | 桥梁支座 |  |  |  |  |
| 416-1 | 板式橡胶支座 |  |  |  |  |
| -a | GBZYH 300*54 | 个 | 26.000 |  |  |
| -b | GBYH 300*52 | 个 | 26.000 |  |  |
| -c | GBZJ 250*300*52 | 个 | 26.000 |  |  |
| -d | GBZJ 200*250*42 | 个 | 20.000 |  |  |
| 417 | 桥梁接缝和伸缩装置 |  |  |  |  |
| 417-2 | 模数式伸缩装置 |  |  |  |  |
| -a | 60型伸缩缝 | m | 109.500 |  |  |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |  |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |  |
| -a | 1-Φ0.3m | m | 60.000 |  |  |
| -b | 1-Φ0.5m | m | 40.000 |  |  |
| -c | 1-Φ0.75m | m | 123.000 |  |  |
| -d | 1-Φ1.0m（含竖井） | m | 75.000 |  |  |
| -e | 1-Φ1.5m（含竖井） | m | 144.500 |  |  |
| 420 | 盖板涵、箱涵 |  |  |  |  |
| 420-1 | 钢筋混凝土盖板涵 |  |  |  |  |
| -a | 1-3.0*3.0m | m | 10.860 |  |  |
| -b | 1-4.0*3.0m | m | 18.700 |  |  |
| -c | 1-5.0*3.5m | m | 21.500 |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 元 |

工程量清单

| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |
| --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 602 | 护栏 |  |  |  |  |
| 602-3 | 波形梁钢护栏 |  |  |  |  |
| -a | 路侧波形梁钢护栏 |  |  |  |  |
| -a-1 | Gr-A-4E | m | 2481.000 |  |  |
| -a-2 | 波形梁钢护栏上游端部 | m | 108.000 |  |  |
| -a-3 | 波形梁钢护栏端头 | 个 | 12.000 |  |  |
| -b | 中央分隔带波形梁钢护栏 |  |  |  |  |
| -b-1 | Gr-Am-4E | m | 6086.000 |  |  |
| -b-2 | 波形梁钢护栏上游端部 | m | 112.000 |  |  |
| -b-3 | 波形梁钢护栏端头 | 个 | 8.000 |  |  |
| -d | 桥梁过渡段 | m | 98.000 |  |  |
| 604 | 道路交通标志 |  |  |  |  |
| 604-1 | 单柱式交通标志 |  |  |  |  |
| -a | Φ89,1400*1000 | 个 | 1.000 |  |  |
| -b | Φ89,D=800+○=800 | 个 | 2.000 |  |  |
| -c | Φ89,D=800 | 个 | 2.000 |  |  |
| -d | Φ89，400*600 | 个 | 14.000 |  |  |
| -e | Φ89，1000*1000 | 个 | 4.000 |  |  |
| -f | Φ114，○=1000*2 | 个 | 6.000 |  |  |
| 604-5 | 单悬臂式交通标志 |  |  |  |  |
| -a | 单悬臂Φ168，○=1000 | 个 | 1.000 |  |  |
| -b | 单悬臂Φ168，△=1100 | 个 | 9.000 |  |  |
| -c | 单悬臂φ273，4000×2400 | 个 | 3.000 |  |  |
| 604-7 | 附着式交通标志 |  |  |  |  |
| -a | 530*340 | 块 | 6.000 |  |  |
| 604-8 | 里程碑 | 个 | 8.000 |  |  |
| 604-9 | 公路界碑 | 个 | 26.000 |  |  |
| 604-10 | 百米桩 | 个 | 62.000 |  |  |
| 604-14 | 爆闪灯 | 套 | 4.000 |  |  |
| 605 | 道路交通标线 |  |  |  |  |
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线 |  |  |  |  |
| -a | 热熔型反光标线 | m2 | 3557.800 |  |  |
| -b | 震荡标线 | m2 | 261.000 |  |  |
| 605-5 | 轮廓标 |  |  |  |  |
| -a | 轮廓标De-Rbw-E | 个 | 191.000 |  |  |
| -b | 轮廓标De-Rbw-At1 | 个 | 533.000 |  |  |
| -c | 轮廓标De-Rbw-At2 | 个 | 13.000 |  |  |
| 605-6 | 立面标记 |  |  |  |  |
| -a | 护栏立面标记（单处0.5m2） | 处 | 3.000 |  |  |
| -b | φ114道口标柱 | 根 | 28.000 |  |  |
| 605-8 | 减速带 | m | 62.000 |  |  |
| 606 | 防眩设备 |  |  |  |  |
| 606-1 | 防眩板 | m | 72.000 |  |  |
| 607 | 通信和电力管道与预埋（预留）基础 |  |  |  |  |
| 607-3 | 管道工程 |  |  |  |  |
| -a | 信号灯管道预埋 | 套 | 2.000 |  |  |
| 609 | 交通信号灯及照明 |  |  |  |  |
| 609-1 | T字路口信号灯 |  |  |  |  |
| -a | 集中协调式交通信号控制系统 |  |  |  |  |
| -a-1 | 三色机动车满屏信号灯 | 只 | 3.000 |  |  |
| -a-2 | 三色机动车箭头信号灯 | 只 | 2.000 |  |  |
| -a-3 | 人行横道灯 | 只 | 6.000 |  |  |
| -a-4 | 联网协调式信号机（含机箱、主机等） | 台 | 1.000 |  |  |
| -a-5 | 单悬臂信号杆件（Φ273F杆，杆高7.2m，挑长9m） | 套 | 3.000 |  |  |
| -a-6 | 人行灯杆件（Φ89单柱，高3.6m） | 只 | 4.000 |  |  |
| -a-7 | 人行灯控制线缆（RVV4*1.0） | m | 170.000 |  |  |
| -a-8 | 车行灯控制线缆（RVV5*1.0） | m | 250.000 |  |  |
| -a-9 | 智能控制电涌保护器 | 只 | 1.000 |  |  |
| -b | 电子警察系统 |  |  |  |  |
| -b-1 | 900万电子抓拍单元（带MAC功能） | 套 | 5.000 |  |  |
| -b-2 | 900万电子抓拍单元（带MAC功能）方向人脸抓拍 | 套 | 3.000 |  |  |
| -b-3 | 高清星光球机 | 套 | 1.000 |  |  |
| -b-4 | 900万电子抓拍单元（含镜头）反向全景抓拍 | 台 | 3.000 |  |  |
| -b-5 | 频闪灯 | 台 | 12.000 |  |  |
| -b-6 | 白光闪光灯 | 套 | 7.000 |  |  |
| -b-7 | 支架 | 组 | 31.000 |  |  |
| -b-8 | 红灯信号检测器 | 台 | 1.000 |  |  |
| -b-9 | 电警智能控制主机 | 台 | 1.000 |  |  |
| -b-10 | 10m单悬臂监控杆件（含基础） | 套 | 3.000 |  |  |
| -b-11 | 抱杆箱 | 只 | 3.000 |  |  |
| -b-12 | 落地主机柜（含基础） | 套 | 1.000 |  |  |
| -b-13 | 本地用光纤收发器（百兆） | 对 | 3.000 |  |  |
| -b-14 | 主干电源线（RVV3*2.5) | m | 300.000 |  |  |
| -b-15 | 分支电源线(RVV3*1) | m | 300.000 |  |  |
| -b-16 | 室外阻水双绞线（UTP5E） | m | 300.000 |  |  |
| -b-17 | 信号控制线（RVV SP 2*0.75） | m | 300.000 |  |  |
| -b-18 | 室外单模光缆（4芯单模光纤） | m | 300.000 |  |  |
| -b-19 | 光纤收发器（千兆） | 对 | 1.000 |  |  |
| -b-20 | 工业交换机 | 台 | 1.000 |  |  |
| -b-21 | 一次性接入费（高清）（公安视频专网、交警三大平台） | 系统 | 1.000 |  |  |
| -b-22 | 低压电力电缆（RVV4*1） | m | 300.000 |  |  |
| -b-23 | 砖砌矩形电缆井 | 个 | 15.000 |  |  |
| -b-24 | 预埋D80镀锌钢管 | m | 1320.000 |  |  |
| -b-25 | 辅材 | 批 | 1.000 |  |  |
| -b-26 | 防雷设备 | 个 | 1.000 |  |  |
| -b-27 | 设备集成安装调试 | 项 | 1.000 |  |  |
| -b-28 | 第三方检测 | 项 | 1.000 |  |  |
| -b-29 | 电路费 | 年 | 5.000 |  |  |
| -b-30 | 维护费 | 年 | 5.000 |  |  |
| 609-2 | 照明系统设备与安装 |  |  |  |  |
| -a | 路灯箱变YBM29-12/0.4-80KVA/10KV | 台 | 1.000 |  |  |
| -b | 中杆灯18.5m 5×240W（LED） | 杆 | 1.000 |  |  |
| -c | 10m路灯120W（LED） | 杆 | 184.000 |  |  |
| -d | 高压电缆YJLV22-3*70 | m | 465.000 |  |  |
| -e | 低压电缆YJV-4×16 | m | 9312.000 |  |  |
| -f | 护套线2×1.5 | m | 3345.000 |  |  |
| -g | 路灯电缆防水接头2×10(16、25)+1×2.5 | 只 | 872.000 |  |  |
| -h | 电缆管道 Φ110PVC-C | m | 8940.000 |  |  |
| -i | 电缆管道5mm Φ160PVC-C | m | 930.000 |  |  |
| -j | 电缆管道 GG100镀锌管道 | m | 438.000 |  |  |
| -k | 4*40mm接地扁铁 | m | 9304.000 |  |  |
| -l | 接地棒Φ20*2500mm，镀锌圆钢 | 根 | 47.000 |  |  |
| -m | 电力工作井（1500*1500） | 座 | 2.000 |  |  |
| -n-1 | 电力工作井（1000*1000人行道） | 座 | 35.000 |  |  |
| -n-2 | 电力工作井（1000*1000绿化带） | 座 | 11.000 |  |  |
| -o | 路灯手孔井600*600 | 座 | 185.000 |  |  |
| -p | GG160镀锌钢管电缆管道 | m | 224.000 |  |  |
| -q | 箱变基础 | 座 | 1.000 |  |  |
| 清单 第600章 合计 人民币 元 |

工程量清单

| 清单 第700章 绿化及环境保护设施 |
| --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 702 | 铺设表土 |  |  |  |  |
| 702-1 | 开挖并铺设表土 |  |  |  |  |
| -a | 种植土 | m3 | 4086.000 |  |  |
| 703 | 撒播草种和铺植草皮 |  |  |  |  |
| 703-1 | 撒播草种（含喷播） |  |  |  |  |
| -a | 播植（喷播）草灌 | m2 | 24411.000 |  |  |
| -b | TBS防护 | m2 | 52972.000 |  |  |
| -c | 植草 | m2 | 5539.000 |  |  |
| 703-4 | 铺植草皮 |  |  |  |  |
| -a | 萱草 | m2 | 2185.000 |  |  |
| -b | 白三叶 | m2 | 4214.000 |  |  |
| -c | 麦冬 | m2 | 180.000 |  |  |
| 704 | 种植乔木、灌木和攀缘植物 |  |  |  |  |
| 704-1 | 人工种植乔木 |  |  |  |  |
| -a | 紫薇D8.1-9 H251-300 P201-250 | 株 | 215.000 |  |  |
| -b | 红叶李D8.1-9 H301-350 P201-250 | 株 | 270.000 |  |  |
| 704-2 | 人工种植灌木 |  |  |  |  |
| -a | 金边黄杨球 H120 P150 | 株 | 305.000 |  |  |
| -b | 海桐球P100-130 | 株 | 490.000 |  |  |
| -c | 金森女贞 H31-35 P25-30 | m2 | 486.000 |  |  |
| -d | 红叶石楠 H35-40 P25-30 | m2 | 1431.000 |  |  |
| -e | 春鹃 H25-30 P25-30 | m2 | 387.000 |  |  |
| -f | 大花六道木H25-30 P20-25 | m2 | 540.000 |  |  |
| -g | 浙江楠绿篱H101-150 P60-80 | 株 | 8740.000 |  |  |
| -h | 云南黄馨L30-50(6株/m） | m | 4214.000 |  |  |
| 704-3 | 人工种植攀缘植物 |  |  |  |  |
| -a | 爬山虎L31-60 | 株 | 16856.000 |  |  |
| 706 | 声屏障 |  |  |  |  |
| 706-1 | 吸、隔音板声屏障 | m | 684.000 |  |  |
| -a | 3.5m高路基段 | m | 432.000 |  |  |
| -b | 3.5m高挡墙段 | m | 172.000 |  |  |
| -c | 3.5m高桥梁段 | m | 80.000 |  |  |
| 清单 第700章 合计 人民币 元 |

5.2 计日工表（本项目不适用）

##### 5.3 暂估价表

##### 5.3.3专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高边坡稳定性检测（暂估价） |  | 100000 |
| 2 | 桥梁荷载试验（暂估价） |  | 100000 |
| 小计：200000 |

##### 5.4 投标报价汇总表

投标报价汇总表

（项目名称）

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 总 则 |  |
| 2 | 200 | 路基 |  |
| 3 | 300 | 路面 |  |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 |  |
| 5 | 600 | 安全设施及预埋管线 |  |
| 6 | 700 | 绿化及环境保护设施 |  |
| 7 | 第100章～700章清单合计 |  |
| 8 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | 200000 |
| 9 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |
| 10 | 计日工合计 |  |
| 11 | 暂列金额（不含计日工总额） | 3958087 |
| 12 | 投标报价 |  |

# 第  二  卷

## 第六章	  图	纸（另册）

# 第  三  卷

## 第七章	 技术规范

# （一） 通用技术规范

“通用技术规范”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第七章《技术规范》。

## 第八章	 投标文件格式

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

投标人：             （盖单位章）

年     月    日

目	录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份介绍或附有法定代表人身份介绍的授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、项目管理机构

六、拟分包项目情况表

七、资格审查资料

八、承诺函

九、其他材料

### 一、投标函及投标函附录

#### （一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了            （项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）       元（¥      ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期     个月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。工程质量达到           ，安全目标：                        ，拟委任的项目负责人为             。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（¥        ）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                              （其他补充说明）。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

电话：

年    月    日

#### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算 24个月 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 3000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | / 元/天 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | / %签约合同价 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 本项目不予调整 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 10%签约合同价 |  |
| 8 | 材料、设备预付款 | 17.2.1 | 本项目不适用 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 200万元 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率（不计复利） |  |
| 11 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 1.5 %合同价格 |  |
| 12 | 保修期 | 19.7 | 自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算 24个月 |  |

投 标 人:                       (盖单位章)

投标文件签署人签名:

### 二、法定代表人身份介绍及授权委托书

### （一）法定代表人身份介绍

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此说明。

投标人：              （盖单位章）

年    月    日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2、后附身份证复印件。

#### （二）授权委托书

本人        （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改            （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

投  标  人：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：							（签字）

身份证号码：

委托代理人电话：

年     月     日

注：1、法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2、后附身份证。

### 三、投标保证金

(缴纳投标保证金的有关票据的复印件)

### 四、已标价工程量清单

投标人应该按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1、5.2、5.3、5.4）。

### 五、项目管理机构

拟为承包本工程设立的组织机构以框图方式表示

说明

### 六、拟分包项目情况表

| 拟分包的工程项目 | 主要内容 | 预计造价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人拟在中标后将适合专业化队伍施工的专项工程分包给具有相应资格的单位的，应在投标文件中明确相应的专项工程及规模，未列入投标文件的专项工程，不得分包。具体分包活动应符合交通运输部《公路工程施工分包管理办法》和浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则》及相关的管理规定。

2.若无分包计划，则投标人应填写“无”，劳务分包的情况无需填报。

### 七、资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 成立时间 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 %以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称 |
| 备 注 |  |

注：在本表后附

1、企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）。

2、企业主要负责人（企业法定代表人、企业经理、企业分管安全的副经理、企业技术负责人）的“三类人员”A类证书、企业分管安全的副经理的任职文件的复印件（并加盖单位章）。

#### （二）投标人企业组织结构框图

以框图方式表示。

说明

#### （三）拟委任的项目负责人和项目总工资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |
| 经 历 |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 | 担任何职 | 发包人及 联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |
|  | 担任职位 |  |
|  | 可以调离日期 |  |
| 备注 |  |

注：1．本表后应附项目负责人和项目总工的身份证（第二代身份证应正反双面复印）、职称证、安全生产考核合格证书及项目负责人的公路工程专业一级注册建造师证书等的复印件。

2.本表后应附投标人网上自行打印的拟委任的项目负责人、项目总工的个人社保缴纳清单（开标截止时间前连续近三个月及以上）（并加盖单位章）。

3.目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

4.项目负责人不能在合同工期未完工的在建项目中任职，否则做无效标处理。若项目提前完工，应附该项目的完工纪要或报告。

5.本表应附项目负责人在中国裁判文书网中行贿犯罪查询结果打印。

（四）财务能力承诺书

致       （招标人全称）

我谨代表    （投标人全称）   郑重承诺：若我单位有幸在   （项目名称）  工程投标活动中中标，将提供人民币（大写）            元（￥       ）的流动资金，供本工程在施工需要时使用。

特此承诺。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

注：本工程要求提供不少于400万元的流动资金。

#### （五）正在施工和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量要求 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。

3、本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

#### （六）2016年7月1日以来发生的诉讼及仲裁情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

#### （七）诚信系统信息表

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 企业主项资质 |  |
| 是否在浙江省交通建设市场诚信信息系统中已完类似项目业绩向社会公开信息 | （填是或否） |
| 浙江省交通运输厅最新公布的信用评价结果 | （填AA、A、B、C、D或未参加） |
| 是否选择使用信用等级得分 | （AA、A级企业填写是或否） |
| 在浙江省交通建设市场诚信信息系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况 |
| 人员 | 姓名 | 是否在信息系统中公开（填是或否） | 备注 |
| 项目负责人 公路工程建造师注册证、职称资格证书、安全生产考核合格证书（B类）信息 |  |  | 本表后附查询结果打印件 |
| 项目总工 职称资格证书、安全生产考核合格证书（B类）信息 |  |  |  |

备注：投标人如选择使用AA、A级信用等级得分的，应提供从浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中打印的《信用评价结果使用承诺书》（格式详见附件）。施工企业在投标时未选择使用AA、A级信用等级得分，或者当年AA、A级信用等级得分使用次数已超出上限的，其信用等级得分按0分计。

附件：

##### 信用评价结果使用承诺书（格式）

（招标人名称）  ：

根据浙江省交通运输厅最新 公路工程 施工企业信用评价结果，本投标人  （投标人名称）的最新一年企业信用等级为    级，现决定将该信用等级得分使用在             项目。在此，本投标人郑重承诺所填报的信用等级真实无误，且本次信用等级得分的使用未超出规定次数。若所承诺事项与事实不符，本投标人同意按提供虚假材料处理，并作为投标失信行为纳入信用评价。

承  诺  人：  （投标人名称并加盖单位章）

法定代表人：       （签名）

日      期：    年   月   日

注：

1.本承诺书在“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中打印，含该系统水印。

2.本次信用等级得分为第  次使用，还剩余有效次数  次。

#### （八）投标人的信誉情况表

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 3 和“投标人须知”正文第 1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。

2.本表应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人均无行贿犯罪行为的中国裁判文书网的查询记录说明文件。

#### （九）履约行为表

| 投标人应如实填写下列内容 |
| --- |
| 1、自2020年7月1日以来，有无被项目所在地磐安县、金华市、浙江省交通运输部门、发改部门及交通运输部以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的； 2、自2018年7月1日以来，投标人、拟委任的项目负责人在工程建设领域中，有无行贿受贿行为构成犯罪的（以中国裁判文书网查询结果为准）或未构成犯罪的。 |  |

### 八、承  诺  函

（招标人名称）：

我方参加了       （项目名称）施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

（一）我方在此声明，我方拟派往              （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人           （项目负责人姓名）近三年来无重大安全、质量事故。投标人或拟派项目负责人未被国家、浙江省、金华市或磐安县行业行政主管部门限制投标（在限制期内）或有不良行为记录（在公示期内）的。

（二）若本项目资格预审文件或招标文件未要求我方在资格预审申请文件或投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

若我方已按本项目资格预审文件或招标文件要求在资格预审申请文件或投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在资格预审申请文件或投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

投  标  人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

附件：

拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何

在建合同工程上担任项目负责人的承诺书（格式）

（招标人名称）：

我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加                 项目投标的项目负责人        在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位公章)：             拟派项目负责人（签字或盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

年   月   日

### 九、其他资料

### 快递单格式

寄件人：XXX                 手机：XXX XXX XXXX

寄件单位：（不得填写，快递外壳不得显示投标人名称）

寄件地址：XXXXXXXX

收件人：陈冬初            手机：13758902021（662021）

收件单位：金华市公共资源交易中心磐安县分中心

收件地址：磐安县安文街道花月路211号建设大厦22楼县公共资源交易中心

备注：                     （项目名称）投标，请送至收件人亲收。