磐永供水工程（磐安段）

施工招标文件

招标编号：PA2023—     号

招标人：永康市水投水资源管理有限公司

招标代理机构：浙江华东工程咨询有限公司

核备单位：磐安县农业农村局

日    期:  2023年3月

目录

第 一 卷	1

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法	22

第四章 合同条款及格式	26

第五章 工程量清单	45

第二卷	49

第六章  图  纸	50

第三卷	51

第七章  技术标准和要求	   47

第四卷	48

第八章  投标文件格式	50

# 第 一 卷

# 第一章 招标公告

磐永供水工程（磐安段）

编号: PA2023—    号

1．招标条件

本招标项目磐永供水工程（磐安段）已由磐安县发展和改革局以项目代码2107-330727-04-01-779074批准建设，招标人为永康市水投水资源管理有限公司，招标代理机构为浙江华东工程咨询有限公司；项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1工程概况：磐永供水工程（磐安段）为Ⅲ等工程，主要建筑物为隧洞、埋管、调流计量设施等。磐安段输水线路总长8.16km（不含利用5.34km长的新渥引水隧洞），除起点设置有40m埋管外，沿线全部采用隧洞布置。隧洞段分为3段：新渥隧洞（后宅埋管至双溪流量计交通洞段）3.33km、双西隧洞（双溪流量计交通洞至西英施工支洞段）长3.15km，西上隧洞磐安段（西英调压井至磐安、永康两地分界点段）长1.64km。隧洞开挖断面型式为2.4m×3.1m平底圆形，混凝土村砌及钢衬后断面为洞径2.0m圆形。招标范围：设计图纸范围内所有内容。本项目概算投资24815万元，招标控制价 191277864 元。

2.2建设地点：金华市磐安县新渥街道。

2.3工期要求：1260日历天。

2.4工程质量要求：合格。

3．投标人资格要求

3.1本次投标人应当具备水利水电工程施工总承包一级及以上资质的企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2 投标人应具备公安部门颁发的营业性《爆破作业单位许可证》三级及以上资质。

3.3具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有有效的“三类人员”A类证书。

3.4拟派本单位项目负责人须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B类证书）。

投标人拟派的项目负责人在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收（房屋建筑与市政公用工程竣工验收、公路水运工程交工验收、水利工程完工验收）或合同解除之日。

3.5拟派本单位技术负责人需具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格。

3.6拟派本单位其他人员需具备水利水电专业的施工员、质检员、安全员；专职安全生产管理人员具备有效的安全生产考核合格证书（C类证书）；爆破负责人需具备中级及以上爆破工程技术人员安全作业证。

3.7开标时提供投标人出具的拟派本工程项目负责人的无在建、无安全、无质量事故和无关联企业参与本项目投标的承诺书。

3.8本次招标不接受联合体投标。

3.9投标人（或拟派项目负责人）被国家（或浙江省或金华市或磐安县或永康市）行业行政主管部门或投标人注册所在地的各级建设行政主管部门限制投标（在限制期内）或有不良行为记录（在公示期内）的，不得参与本工程投标。

3.10本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求详见招标文件。

4．招标文件的获取

4.1有意参加投标者，请于2023年3月  日 8 时 30 分至2023 年4月  日 17 时 00分登录磐安县公共资源全流程电子交易综合系统（http://ztbjy.panan.gov.cn/t9/)参与工程、下载招标文件及相关资料。如网上下载有疑问，请咨询金华市公共资源交易中心磐安县分中心电话：0579-84665307或杭州擎洲软件有限公司电话：0579-83180571。

4.2 资料费0元。

4.3潜在投标人应仔细阅读招标文件。招标文件的澄清、修改或招标补充文件等有关招标信息在投标截止时间前随时刊登在磐安公共资源交易中心网（http://www.panan.gov.cn/col/col1229170794/index.html）上，请投标人时刻关注本项目公告下的补遗文件并下载。因未及时知悉补遗文件内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。

4.4本工程为不见面方式开标，投标采用电子方式进行。

4.5本次招标在评标结果公示结束后，中标单位应向招标人（6份）、金华市公共资源交易中心磐安县分中心（2份）提供纸质投标文件[投标文件须按招标文件的要求签字或盖章并与提交的电子版投标文件的格式及水印码相一致]。

5. 投标文件的递交

5.1 本工程投标文件通过磐安县公共资源全流程电子交易综合系统提交。递交的截止时间（投标截止时间）为2023年4月  日 9 时 00分整。

5.2 逾期上传作无效标处理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在磐安公共资源交易网（http://www.panan.gov.cn/col/col1229170794/index.html）上发布。

7. 其他说明

7.1首次使用磐安县公共资源全流程电子交易综合系统潜在投标人，需先注册账号且取得CA 证书及电子签章，请参考通知公告栏《杭州天谷网上自助办理数字证书（CA）的通知》[凡投标人在金华各县(市、区)内已办理过金华地区的浙江CA证书和电子签章的都可以绑定]，建立网上数据库（详见磐安公共资源交易网资料下载处数据库录入要求）后，通过账号登录系统参与工程下载招标文件。

7.2★本次招标采用电子招投标不见面开标系统，各参投企业应注意以下几点：

（1）提交的投标文件应使用相应的投标工具（资料下载区 V1.2.6 金华通用投标工具选择金华通用水利（一键解密））在投标截止时间前进行编制并上传，网络加密标书必须要上传，密码加密标书作为备份标书使用，自行选择上传或者不上传，若网络加密标书无法解密可以启用密码加密标书；

（2）由招标代理发起标书一键解密。

（3）网上提交的投标文件电子版出现无法打开等异常情况，导致投标文件电子版无法导入时，按无效标处理。

（4）各潜在投标人请自行加入开标钉钉群，钉钉号：33540110；钉钉群二维码：

8．联系方式

招标人： 永康市水投水资源管理有限公司   招标代理机构：浙江华东工程咨询有限公司

地址：   永康市金城路1079号        地址：永康市江南街道东虹花苑北区67幢-7号

联系人：       吴先生                   联系人：      杨工

电话：      0579-89285636               电话：       15067054937

招标人：永康市水投水资源管理有限公司

招标代理机构：浙江华东工程咨询有限公司

核备单位：磐安县农业农村局

2023年3月   日

附录1

资格审查条件

投标人资格及信誉要求

1.本次招标要求投标人须具备水利水电施工总承包一级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备公安部门颁发的营业性《爆破作业单位许可证》三级及以上资质。 2.拟派项目组主要人员的要求： ①项目负责人应具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格且持有安全生产考核合格B类证； 投标人拟派的项目负责人在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收（房屋建筑与市政公用工程竣工验收、公路水运工程交工验收、水利工程完工验收）或合同解除之日。 ②项目技术负责人具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格； ③其它主要管理人员：施工员、质检员、安全员需具备省级及以上水行政主管部门或中国水利工程协会或中国水利企业协会颁发（或认可）上岗证（或培训合格证）；专职安全生产管理人员具备有效的安全生产考核合格证书(C类证书)；爆破负责人需具备中级及以上爆破工程技术人员安全作业证。 ④拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、专职安全生产管理人员、爆破负责人）必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示（爆破负责人除外），外地进浙施工企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人。 注：以上拟派项目组主要人员除专职安全生产管理人员需至少3名，其余每个岗位需至少1名，且各岗位不得相互兼任。 3.投标人不得存在下列行为： 投标人（或拟派项目负责人）被国家（或浙江省或金华市或磐安县或永康市）行业行政主管部门或投标人注册所在地的各级建设行政主管部门限制投标（在限制期内）或有不良行为记录（在公示期内）的。

注：1.须提供有效的企业营业执照副本、企业水利水电工程施工总承包资质证书副本、企业爆破作业单位许可证、安全生产许可证副本；企业主要负责人（企业法定代表人、企业经理、企业分管安全的副经理及企业技术负责人）的“三类人员”A类证书；企业经理、企业分管安全的副经理、企业技术负责人的任职文件；

2.项目负责人须提供有效期内的建造师注册证书、“三类人员”B类证书、身份证、劳动合同和本单位缴纳的投标截止日前最近连续3个月及以上的养老保险清单（如为返聘人员，需提供退休工资发放证明、返聘劳动合同）；

3.项目技术负责人须提供有效期内的建造师注册证书、身份证、劳动合同和本单位缴纳的投标截止日前最近连续3个月及以上的养老保险清单；

4.其它主要管理人员须提供有效期内的岗位证书或培训合格证书、专职安全生产管理人员的“三类人员”C类证书、爆破工程技术人员安全作业证、身份证、劳动合同和本单位缴纳的投标截止日前最近连续3个月及以上的养老保险清单。

5.拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、专职安全生产管理人员、爆破负责人）在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示（爆破负责人除外）的网页打印件。

6.拟派项目组主要人员除专职安全生产管理人员需至少3名，其余每个岗位需至少1名，且各岗位不得相互兼任。

7.上述涉及资格审查要求的证书及材料如主管部门有颁发电子证书的，可直接提供电子证书复制件。其中根据《浙江省水利厅关于全面启用水利水电施工企业“三类人员”电子证书的公告》（浙水监督[2020]1 号）规定，由浙江省水利厅颁发的企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（A、B、C 证），以浙江省水利厅颁发的电子证书为准，原浙江省水利厅颁发的纸质证书不予认可，“三类人员”证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关材料。

8.以上资格审查要求的各类资质、资格的证书或资料应在投标文件中附扫描件，并加盖投标人电子公章。投标人提供的投标文件中未附资格审查资料扫描件或未按要求提供资格审查资料的，资格审查不予通过。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人名称：永康市水投水资源管理有限公司 地址：永康市金城路1079号 联系人： 吴先生 电话： 0579-89285636 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江华东工程咨询有限公司 地址：永康市江南街道东虹花苑北区67幢-7号 联系人： 杨工 电话：15067054937 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 磐永供水工程（磐安段） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 金华市磐安县新渥街道 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国资 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 完成《磐永供水工程（磐安段）》设计图纸中的所有内容，包括为完成该内容需承包人做的一切前期准备和完成该内容后交付前的成品保护，具体以工程量清单为准。列入清单的暂定价、暂估价项目达到规定必须招标额度的，应按规定另行招标确定。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：1260日历天。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告附录1 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织，自行前往 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.3 | 投标截止时间 | 2023 年 4 月 日 时整 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日 16 天前 |
| 2.2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日 15 天前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 | 网上公布时间 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 网上公布时间 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起生效，有效期为 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：50万元整。 投标保证金的形式（网上自行选择缴纳方式）：电汇或转账（投标人应从基本账户汇出，开户银行及账号网上自行提取）或保险保函等。 投标保证金递交截止时间为：2023年4月 日17时00整。 |
| 3.7.3 | 签字和盖章要求 | 签字或盖章要求详见招标文件 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 系统上上传电子投标文件一份〔含技术标（含资格审查资料）、商务标、信用标内容〕 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 地址：金华市公共资源交易中心磐安县分中心（磐安县安文街道花月路211号建设大厦22楼） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由招标人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 招标人代表不得担任评标委员会组长。 评标专家确定方式：从浙江省综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人的人数为1名 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行保函或保险公司保函等。 中标人提供的履约保证金额度为中标价（不含预留金）的2%； 中标人提供的农民工工资保证金额度：根据《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》《浙人社发(2022) 13号)要求缴纳。 履约保证金和农民工工资保证金分别在合同签订前缴纳，待工程完工验收合格后扣除相应违约金后10天内无息退还。 招标人应提供相同金额的工程款支付担保。 |
| 10 | 需补充的其他内容 |
| 10.1 | 最高限价 | 同招标控制价。招标控制价：191277864元（其中暂估价：8116401 元） |
| 10.2 | 已标价工程量清单电子版 | 1、将已下载的招标文件中的工程量清单文件导入计价软件，完成工程量清单制作。 2、从计价软件导出已制作好的已标价工程量清单文件。 3、将已标价的工程量清单文件导入投标文件制作工具。 4、单独打印已标价工程量清单文件作为纸质投标文件的一部分。 |
| 10.3 | 投标人代表出席开标会议 | 投标人无须到场 |
| 10.4 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将推荐的中标候选人在磐安公共资源交易网（http://www.panan.gov.cn/col/col1229170794/index.html）予以公示，公示期不少于3个工作日。 |
| 10.5 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.6 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.7 | 监 督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 行政监督部门：磐安县农业农村局；监督电话：84661324。 |
| 10.8 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《磐安县工程建设项目施工招投标实施细则》、《磐安县工程建设项目施工招投标评标办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（4）项目技术负责人资格：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或者其他组织；

（14）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（15）其它法律法规规定的情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

本工程不组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

本工程不召开投标预备会。

1.11 分包

本工程不允许分包。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件（与前附表对应）。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以补正，拒不补正的，投标将被认定为无效标处理。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2条和第2.3条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

上述所列内容均以磐安公共资源交易网（http://www.panan.gov.cn/col/col1229170794/index.html）下载的招标文件为准，招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人之间无任何约束力。

投标人应按照招标人通知的时间内下载招标文件（含清单、图纸电子文件）、招标答疑文件等资料。并仔细检查招标文件的所有内容，如有问题应在收到招标文件后规定时间内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

下载的文件，不得复制修改，并予以保密。因投标人原因造成图纸流失造成招标人损失的将依法追究责任。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过磐安县公共资源全流程电子交易综合系统（http://ztbjy.panan.gov.cn/t9/）提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在磐安公共资源交易网（http://www.panan.gov.cn/col/col1229170794/index.html）以补充文件形式发布招标文件的澄清内容，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以在磐安公共资源交易网（http://www.panan.gov.cn/col/col1229170794/index.html）以补充文件形式发布修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.4 招标文件澄清和修改内容（补充文件）由投标人自行到网上下载。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容，投标文件的成册要求见投标人须知前附表。

（1）技术标（含资格审查资料）：详见第八章   投标文件格式

（2）商务标：详见第八章   投标文件格式

（3）信用标：详见第八章   投标文件格式

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3条的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在磐安公共资源交易网（http://www.panan.gov.cn/col/col1229170794/index.html）以补充文件形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金的金额、交纳方式具体详见投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人未按招标文件要求提交投标保证金，或不是通过投标人的基本账户缴纳的，其投标文件将被否决。

3.4.3 中标公示结束，正式发出中标通知并在发包人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人和未中标的投标人无息退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 其他特别要求

3.5.1 投标人在投标文件中填报的项目负责人不允许更换。

3.5.2招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作无效标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录。

3.6 备选投标方案

招标人不接受备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4 系统上传电子投标文件一份[含技术标（资格审查资料）、商务标、信用标]。

4 投标

4.1 投标文件的格式

4.1.1 投标文件包括本须知第 3.1 条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

4.1.2 投标文件格式要求盖章、签名的必须按要求盖章、签名。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第1.10.3款规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.2.2 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.3 投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

4.2.4 在特殊情况下，招标人决定延后投标截止时间的，应在投标人须知前附表规定的时间前，以补遗书形式通知延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3 有下列情形之一的，投标文件不予受理：

4.3.1投标文件逾期上传的；

4.3.2未按规定递交投标保证金的。

4.4 投标文件的修改与撤回

4.4.1 在投标人须知前附表第1.10.3款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.4.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3款的要求签字或盖章。

4.4.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.1条、第4.1条、第4.2条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（同时亦是开标时间）和地点公开开标。开标由招标人主持，本项目投标人无须到场。

★本次招标采用电子招投标不见面开标系统，各参投企业应注意以下几点：

- 提交的投标文件应使用相应的投标工具（资料下载区 V1.2.6 金华通用投标工具选择金华通用水利（一键解密））在投标截止时间前进行编制并上传，网络加密标书必须要上传，密码加密标书作为备份标书使用，自行选择上传或者不上传，若网络加密标书无法解密可以启用密码加密标书；

- 由招标代理发起标书一键解密。

- 网上提交的投标文件电子版出现无法打开等异常情况，导致投标文件电子版无法导入时，按无效标处理。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）招标人、投标人和有关行政主管部门监督人员共同参加开标会议，并签署《开标会议签到表》。在投标截止时间后，由项目开标主持人宣布开标开始；

（2）主持人宣布开标纪律、宣布到会人员、宣布开标会议议程；

（3）由招标人代表抽取系数；

（4）由招标代理发起标书一键解密；

（5）等待解密完成，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录（投标函报价大小写不一致的，以大写为准）；

（6）招标人代表、记录人、监标人在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。其评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家成员应当由招标人在浙江省综合性评标专家库中随机抽取。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 法律、法规、规章规定应当回避的其他情形。

磐安县行业行政监督部门对评标委员会的组建进行监督。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

如投标人少于或等于7个时对所有投标人的技术标、商务标、信用标进行评审；如投标人多于7个时，对所有投标人进行资格审查和符合性审查，资格审查和符合性审查无效的投标人不进入评标基准价计算，商务标得分排名前7名的投标人进行技术标、商务标、信用标的详细评审；如该7名投标人在技术标、商务标、信用标有无效标情形的，由下一个投标人（商务得分排前）替补，依次类推。

评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，依照有关规定对投标文件进行评审。

对于在评审过程中难以协商取得一致意见的问题，可采用无记名投票的方式，以少数服从多数的原则解决。

评标委员会成员应对评标结果签字确认。

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标办法，推荐中标候选人1名。

6.3 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1评标委员会推荐1名中标候选人。

7.1.2评标结束后，对中标候选人进行公示，公示时间不少于3个工作日，中标候选人的公示范围与招标公告的范围一致。

公示期满后，未发生以下情形的，招标人按评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2.1中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；

7.1.2.2中标候选人受举报、投诉，或经招标人、县公共资源管理委员会办公室核查发现中标候选人有下情形之一并经查实而被取消其中标资格的：

① 弄虚作假的；

② 处于不良行为公示期内的；

③ 拟派本工程项目负责人处于不良行为公示期内的；

④ 拟派本工程项目负责人有在建工程的；

⑤ 拟派本工程项目负责人非本单位职工的。

7.1.2.3中标候选人被有关部门查实存在影响中标结果的违法、违规行为、不具备中标资格等情形的；

7.1.3若中标候选人拟派本工程除项目负责人外的其他项目部管理人员有在建工程，或在公示期内不良行为，必须在合同签订之前办理变更手续或更换成合格人员，否则招标人有权拒签合同，并取消中标候选人中标资格。

7.1.4除不可抗力外，招标人确定的中标候选人无正当理由放弃中标的，没收其投标保证金，并按省市不良行为管理办法处理。若没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标的中标候选人承担。

7.2 中标通知

招标人应当在确定中标人后7日内发出中标通知书，中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人的投标报价即为中标价。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

8 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标后因有效标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人未与招标人签订合同的。

（6）法律、法规、规章或其它规范性文件规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章8.1款规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其它施工单位；

（2）投标人从其它施工单位通过受让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）劳动合同必须由投标人单位与其签订；

（2）与投标人单位有合法的工资关系；

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证实其为本单位人员身份的文件。

9.2.3 下列行为均属于投标人相互串通投标

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.4 下列行为均视为投标人相互串通投标

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.2.5 下列行为均属于投标人弄虚作假的行为

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.2.6 评标结束后，招标人将有串标嫌疑的投标文件送有关部门进行后续调查，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响其按无效标处理的结果。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投诉人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定提出书面异议和投诉。监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10 其他内容

见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

本次评标采用《磐安县工程建设项目施工招标评标办法》

1、评标原则

如投标人少于或等于7个时对所有投标人的技术标、商务标和信用标进行评审；如投标人多于7个时，对所有投标人进行资格审查和符合性审查，资格审查和符合性审查无效的投标人不进入后续评审及评标基准价计算，商务标得分排名前7名的投标人进行技术标、商务标和信用标的详细评审；如该7名投标人在技术标、商务标和信用标有无效标情形的，由下一个投标人（商务得分排前）替补，依次类推，进入详细评审的投标人达到7名为止。

1.1评标时，评标委员会将首先评定所有投标文件是否在实质上响应招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

1.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，作无效标处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

1.3投标文件计算错误的修正：

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）如果数字表示的金额与文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准；除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

（3）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标文件将作无效标处理并且不影响评标工作。

1.4投标文件的评审、比较和否决

（1）评标委员会将按照规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

（2）在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

（3）评标委员会依据本工程招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

1.5有关在评标过程中随机抽取数值的规定

（1）在开标过程中，评标办法要求随机抽取相关数值的，一律在开标现场抽取；

（2）本随机数值一经抽取，以后任何情形（包括复议、重新评审等）都将不会再次进行随机数值抽取。

2、评标办法

2.1 评标程序

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）投标人的资格审查；

（3）投标文件的符合性审查；

（4）确定进入算术平均值计算的范围；

（5）确定评标基准价；

（6）计算商务标得分；

（7）技术标的评审（含资格审查资料）；

（8）商务标的评审；

（8）信用标的评审；

（9）根据评标办法对投标人进行排序；

（10）询标；

（11）完成评标报告，推荐中标候选人。

2.2评标内容

2.2.1投标文件的符合性审查

评标委员会对投标人的资格审查和投标文件符合性审查内容进行评审，有下列情形之一的投标文件作无效标处理，不再进行下一阶段的评审：

2.2.1.1投标人的资格审查

（1）投标人不具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉的；投标人的资质、资格条件不符合招标文件投标人须知前附表附录1要求。

（2）投标人（包括联合体各成员）与本项目相关单位存在关联关系的；

（3）投标人（包括联合体各成员）被各级行业行政主管部门限制投标（在限制期内）或有不良行为记录（在公示期内）的。

2.2.1.2投标文件的符合性审查

（1）未按招标文件规定提交投标保证金的，或保证金形式、额度和提交时间不符合规定的；

（2）一份投标函中出现两个或多个报价，且未在投标书中声明哪个有效的；或未在投标函上填写投标总价的；或投标报价出现让利率的；

（3） 投标文件未按招标文件提供的格式要求盖章（签字或盖章）的；或由授权代理人盖章（签字或盖章）但未提交“授权委托书”的；

（4）投标报价高于最高限价的；

（5）投标函承诺的质量、工期等不符合招标文件要求的；

（6）商务报价表（封面）无造价人员签字并盖章的；

（7）报价大写金额的文字书写不规范或错误的；

（8）造价人员未按招标文件第二章投标人须知3.1.1. g中的第(7)款要求提供的；

（9）上传的投标文件内容字迹模糊，无法辨认的；

（10）未按招标文件要求提交投标文件的；

（11）投标人的投标文件由同一咨询单位或个人编制的；

（12）因投标人原因导致的电子投标文件出现无法打开等异常情况；

（13）投标函的投标报价与工程量清单报价的投标总价或工程项目总价表互不相符的。

### 2.2.2技术标的评审（含资格审查）

2.2.2.1如投标文件有以下情况之一的，按无效标处理：

- 未按招标文件要求提供资料的；

- 投标人的资质、资格条件不符合招标文件投标人须知前附表附录1要求；

- 投标人的履约能力不符合招标文件要求；

- 投标人的其他要求条件不符合招标文件要求的；

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- 施工组织设计或主要施工技术方案不可行或不可靠的；

- 采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；

- 采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或不满足工程技术要求的；

- 技术标格式不符合招标文件规定的；

- 投标时提供的投标文件中的资料、系统里提交的项目班子成员（或项目负责人）及浙江省水利建设市场信息平台中相关信息不一致的；

- 项目经理有在建、安全、质量事故的；

- 拟派项目经理本人被各级行业行政主管部门限制投标（在限制期内）或有不良行为记录（在公示期内）的；

- 其他有严重违反工程招投标公开、公平、公正原则或违反招标文件有关条款规定的。

2.2.2.2 技术标的评审（满分15分）

| 序号 | 评审项 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术标评审标准 （满分15分） | 技术标评审内容： 1、施工方案的针对性和可操作性 2、施工质量、材料质量保证措施 3、施工进度计划及保证措施 4、安全生产、文明施工、环境保护措施 5、危大工程专项施工方案 ①主支洞交汇口建筑物结构混凝土模板工程 ②主支洞交汇口建筑物脚手架工程 ③隧洞开挖工程 ④埋管段基坑开挖工程 ⑤起重吊装及起重机械安装拆卸工程 6、施工机械设备选用方案 7、本工程施工重点难点分析及应对措施 |
| 注：凡技术部分评审通过者得15分。 |

### 2.2.3商务标的评审（满分80分）

评标委员会对商务标进行评审，有下列情形之一的作无效标处理：

（1）商务标格式不符合招标文件规定的；

（2）两个及以上商务标中出现雷同现象或错漏一致，有串标嫌疑的；

（3）投标总报价及工程量清单综合单价相对本工程其他投标人的报价呈规律性变化的（指按市场价报价部分）。

（4）商务标未按招标文件提供的格式加盖投标人印章（签字或盖章）；

（5）未按招标文件要求提供完整表格的；

（6）投标函按招标文件规定应当填写而未填写的；

（7）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价的；

（8）工程量清单不按规定填写或发现工程量清单修改的；

（9）分部分项工程量项目同招标人提供工程量清单项目及变更通知提供的工程量清单项目不一致的（包括清单排序、项目编码、项目名称、单位、清单工程量）；

（10）经评标专家评审，如发现措施项目中安全文明施工费取费低于下限费率取值的，或规费未按规定足额计取的；

（11）投标文件中附有招标人不能接受的条件；

（12）材料暂定价格、品牌、规格、质量等级等相关内容未按招标文件要求的；

（13）暂列金额未按招标文件要求的；

（14）两个或以上投标函中出现雷同现象或错漏一致，有串标嫌疑的；

（15）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（16）其他有严重违反工程招投标公开、公平、公正原则或违反招标文件有关条款规定的。

2.2.3.1 评标基准价的确定

资格审查和符合性审查无效的投标人不进入评标基准价计算，当有效投标人超过7 个时,计算评标基准价应去掉一个最高报价和一个最低报价，其余报价列入评标基准价计算。

由招标人在0%-2.99%范围内中随机抽取一个系数为A；

评标基准价=(1-A)×所有资格审查和符合性审查有效投标报价的算术平均值。

2.2.3.2商务标得分计算

2.2.3.1 计算偏差率：偏差率=（投标人报价－评标基准价）/ 评标基准价×100%。

2.2.3.2 偏差率为零的有效报价得80分；偏差率为负值的有效报价，每偏差百分之一扣2分，以此类推；偏差率为正值的有效报价，每偏差百分之一扣4分，以此类推；非整数部分采用直线插入法计算。

商务报价得分四舍五入保留2位小数。

2.2.4信用标的评审（满分5分）

投标文件的资信评审包括投标人的诚信、企业信用等级、项目负责人类似业绩、投标人或项目负责人获奖情况。评标委员会全体成员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。投标人存在本章“2.2.1投标文件的符合性审查”废标处理情形之一的，其投标作废标处理。

| 序号 | 评审项 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人诚信 （满分2分） | 投标人在投标截止时间前被省发展改革委作出行政处罚决定且在公告期限内的，每次扣1分；以浙江政务服务网行政处罚结果信息公开内容为准，时间以省发展改革委作出处理决定的时间为准。 注：①未被扣分的，投标时以承诺书形式提供，按满分2分计取； ②采用扣分法，扣分不设分值限定，以实际次数扣分。 |
| 2 | 企业信用等级 （满分1分） | 投标人具有全国水利建设市场监管服务平台公布的企业信用评价等级(施工类)AAA级得1分；AA级得0.75分；A级得0.5分；B级及以下等级或无信用评价等级得分不予计取。 注：投标人信用等级、类别参照2022年度全国水利建设市场监管服务平台（https://rcpu.cwun.org/）发布的信用评价为准，投标时提供全国水利建设市场监管服务平台评价打印件。 |
| 3 | 投标人或项目负责人类似项目业绩 （满分1分） | 投标人或拟派项目负责人自2018年1月1日（以完（竣）工验收时间为准）以来，完成过经验收合格的水工隧洞业绩，且该业绩内容包含单座（单段连续，不含施工支洞）水工隧洞长度3km（含）以上且衬砌后洞径不大于3.5米施工业绩的，得1分。本项最高得1分。 |
| 4 | 投标人或项目负责人获奖情况 （满分1分） | 投标人或拟派项目负责人自2018年1月1日（以获奖文件或获奖证书上的时间为准）以来，承建的水利工程业绩获得中国水利工程协会颁发“中国水利工程优质（大禹）奖”的得1分；本项最高得1分。 |
| 注：1拟派项目负责人的业绩必须是以项目负责人身份承建的业绩； 2、企业业绩或项目负责人业绩均须同时提供合同（或中标通知书）、完（竣）工验收文件。以上资料若不能体现工程规模（包括单个隧洞长度、衬砌后洞径等）的，则还应提供能有效反应工程规模的项目批复文件，或项目业主（发包人）及项目所在地行业主管部门同时出具的相关有效证明材料等。 3、获奖业绩须同时提供获奖证书（或获奖文件）、合同（或中标通知书）。 4、若不能体现类别、项目负责人身份的，则还应提供项目业主（发包人）及项目所在地行业主管部门同时出具的相关有效证明材料等。 5、未提供或未按要求提供资料的，相应得分不予计取。 |

2.2.5根据评标办法对投标人进行排序

（1）投标人总得分=商务标得分+技术标得分+信用标得分

（2）评标委员会按投标人总得分从高到低顺序依次确定排名。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定候选人排名：

①信用标得分高者；

②投标报价低者；

若上述二项均相同，由招标人代表用随机方式确定。

（3）评标委员会将认定为废标的投标排除后，有效投标少于三个，经评标委员会成员三分之二以上成员表决确认投标明显缺乏竞争的，将否决全部投标。

2.2.6询标

根据评审结果，评标委员会认为有内容需进行询标的，按投标人总得分由高到低标明排列顺序，评标委员会对第1名投标人进行询标，询标时投标人的项目负责人、法定代表人或授权代理人必须接受询标。（不见面开标以连线方式进行）

询标过程中若发现如下问题的，评标委员会视为其放弃中标资格，同时评标委员会将按名次高到低递补询标：

（1）投标人未按规定参加询标的，或不接受询标的；

（2）对评审结果不确认的；

（3）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的；

（4）询标方式以发出的通知为准（投标人关机或联系不上的，视为同上）。

若所有中标候选人均放弃中标资格的，则本工程重新招标。

2.2.8完成评标报告，推荐中标候选人

经询标后，根据询标情况，由评标委员会按投标人总得分高低进行排序。总得分相同时，信用标得分高者排前；总得分、信用标得分均相同的，投标报价低者排前；总得分、信用标、投标报价均相同，则抽签确定。

2.2.9定标

由评标委员会向招标人提出评标报告，推荐中标候选人1名。内容包括评标办法和过程、投标人的优劣对比分析、评标结果、询标情况、基本结论、存在问题和不同意见。评标报告应经评标委员会全体人员签字，并在评标结束时当场提交给招标人，并报行业行政监督部门备案。

第四章 合同条款及格式

第一部分 通用合同条款

通用合同条款使用《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文件》中的合同条款。

第二部分 专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人： 永康市水投水资源管理有限公司

1.1.2.3 承包人：                 （签约后填入）。

1.1.2.6 监理人： 浙江华东工程咨询有限公司 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 单位工程：批经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：水利部分为 1 年，其他部分 24 个月。

1.1.6 其他

1.1.6.2 完工验收：指《水利水电建设工程验收规程》中的合同工程完工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.4 合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）协议书（包括补充协议书）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）招投标澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价的工程量清单

（10）经双方确认进入合同的其他文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 施工图纸

1）应在该项目工程施工前7天提供给承包人。

1.6.2 承包人提交的图纸和文件

（1）图纸和文件的提交计划

承包人在签署协议书后7天内提交，监理人应在收到该提交计划后14天内批复承包人。

（2）施工总进度计划

承包人应在收到开工通知后的7天内报送监理人审批，监理人应在签收后14天内批复承包人。

（3）施工总布置设计

承包人在收到开工通知后的7天内报送监理人审批，监理人在签收后14天内批复承包人。

（4）临时设施设计

在临时设施开始施工前7天内报送监理人审批，监理人应在每项设计文件签收后14天内批复承包人。

（5）施工方法和措施

承包人应在收到开工通知后的7天内。

（6）施工图纸

1）在该工程项目开始施工前7天内。

2）在每项工程开始施工或制造安装前7天内。

1.6.3  图纸和文件的审批

（1）监理人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后14天内批复承包人。

1.6.4  设计修改图和设计修改通知单

（1）承包人应在7～14天内通知监理人。监理人应在7～14天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人。

（2）应在该部位开始施工7～14天前及时签发设计修改图。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 发包人办公地址或指定的发包人代表。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

删去本款全文，并代之以：

发包人负责办理工地范围内的征地和移民，向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订合同时确定。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，但监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。

（1）按第4.3款规定，批准工程分包。

（2）按本章第11.3款规定，确定由承包人提出的因发包人原因造成的工期延误及延长完工期限。

（3）按第15.2条规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人按第15条规定增加相应的费用并通知承包人和抄送发包人。

4 承包人

4.1 承包人一般义务

4.1.10 其它义务

（1）合同签订后20日内按相关法律规定办理有关本项目的施工证件和批件。

（2）民工工资支付保证金数额：根据《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（浙人社发〔 2022〕13 号）要求缴纳。

（3）民工工资问题，严格按“关于全面实施永康市水务系统内水务工程农民工工资款和其他工程款分账管理制度的通知”（永水务〔2018〕115号）文件规定执行。承包人对所承揽工程的农民工工资支付负总责，在工程项目开工前，到磐安县域范围内的商业银行设立“农民工工资支付专用账户”，并与建设单位、开户银行签订《水务工程农民工工资专用账户资金托管协议》。专户资金须专项用于已实名登记的农民工工资发放，不得用于农民工工资以外的价款支付，其使用由建设单位、总包单位、设立专户的银行共同监管。开工后，每月25日前足额拨付工资性工程进度款（不低于上月实际完成工程量价款的15%，且确保能足额支付工人工资）。

4.2 履约保证金

履约保证金证件

（1）承包人履约保证金证件

履约保证金数额：

合同履约保证金数额：合同价的 2 %（整万元），即    元；形式：     ；

履约保证金在合同工程通过完工验收合格后10天内退还（不计息）。甲方要求工程承包单位提供履约担保的，应当同时向其提供相同金额的工程款支付担保。

4.3 分包 ：不允许分包 。

4.5 承包人项目负责人

补充以下条款：

4.5.5 项目负责人每月驻工地的天数不得少于22天，缺勤的违约金数额5000元/日。由发包人（或其委托的监理机构）进行（刷脸或指纹识别）电子考勤（考勤结果每月计算一次，下同）。项目负责人不在场时间（包括每月驻工地以外的时间）需做好请假手续不得擅自缺勤，需提前向监理单位提出请假申请，经监理单位向发包人书面报备后方可离开工地。否则将按缺勤处理。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按各方考勤中最少的出勤天数计算。

承包人的项目负责人连续 二 个月及以上每月驻工地的天数少于10 天，发包人有权解除合同。

4.6 承包人人员的管理

项目部人员每月驻工地的天数不得少于22天，缺勤的违约金数额项目技术负责人、专职安全生产管理人员5000元/日，质量负责人、安全负责人、安全员、质检员、施工员2500元/日。由发包人（或其委托的监理机构）进行（刷脸或指纹识别）电子考勤。项目部人员不在场时间（包括每月驻工地以外的时间）需做好请假手续不得擅自缺勤。项目部主要人员需提前向监理单位提出请假申请，经监理单位向发包人书面报备后方可离开工地。否则将按缺勤处理。

违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按发包人（或其委托的监理机构）考勤的实际出勤天数计算。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

项目负责人和其他人员不得擅自更换。

项目负责人因发生重大安全事故不适合再任、重病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、死亡、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，无法继续担任项目负责人，承包人向发包人提出申请，由发包人审核并报水行政主管部门备案后予以更换，更换到位的项目负责人资质、信用、业绩等级不低于原项目负责人；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换或非上述原因提出更换，每次按100万元/次擅自更换项目负责人违约金金额处罚外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人确需更换的，需取得发包人批准，项目负责人更换还需报水行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

承包人的项目技术负责人、质量负责人、安全负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员等人员擅自更换或非上述原因提出更换，每人次按擅自更换项目负责人违约金的50%处罚。违约金在工程进度付款中扣除。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。

5 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 承包人提供的工程设备：监理人收到订货清单后28天内批复承包人。

5.1.2 承包人提供的施工设备

承包人在协议书签订后8天内报送监理人审批，监理人收到施工设备清单后8天内批复承包人。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备无。

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施无。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：工程施工过程中，由于施工导致交通道路设施损坏的（无论场内和场外设施），承包人必须对交通道路设施进行修建、维修、养护和管理，并承担所有费用。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在开工日期前 7 天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后 7  天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供通用条款中规定的资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：基础加固、爆破施工、深基坑开挖及维护、高边坡施工等重要工程或高危险性工程，其中爆破工程应组织专家论证和审查。

9.7 文明工地

本合同文明工地的约定：参照《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册》创建文明标化工地。

11 开工和竣工（完工）

11.1 开工

本工程计划开工日期：年   月   日。具体开工日期以监理工程师发出的开工令或业主指令为准。

11.2 竣工（完工）

本合同全部工程计划完工日期：年   月   日 。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于 50  mm 的雨日超过 1  天；

（2）风速大于 14    m/s 的 7  级以上台风灾害；

（3）日气温超过 40  ℃的高温大于 3  天；

（4）日气温低于 -5  ℃的严寒大于 3  天；

（5）造成工程损失的冰雹和大雪灾害；

（6）其它异常恶劣气候灾害。

11.5  承包人的工期延误

逾期完工违约金：延误20日（含）以内时，按2500元/日扣罚违约金；20日以上时，按5000元/日扣罚违约金（包括前20日）。当发包人认为实际进度很难满足合同进度要求时，发包人将向承包人发出书面警告，若承包方仍未采取有效措施，或实际进度仍不能让发包人满意，发包人有权解除合同，同时没收承包人的全部履约保证金，且由此造成的各项损失均由承包人承担。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：   无   。

12  暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形：按通用条款，其他无。

12.2  发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其他情形：按通用条款，其他无。

13 工程质量

13.1  工程质量要求

13.7  质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。

13.7.7 工程合格标准为达到工程验收规程规定的合格标准。

13.8  质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。

14 验收和检验

14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责：按通用条款约定。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼试块、砂浆试块，钢筋、水泥、砂石料、条块石试件。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

变更的范围和内容的约定：非政府投资工程按通用条款。政府性投资工程除按通用条款有关规定外，变更程序还应符合《永康市政府投资项目工程变更管理办法》（永政办发[2018]20号）有关规定。本项目工程变更按本市政府性投资项目的有关规定执行。

（6）本合同为固定单价合同，增加或减少合同范围内的任何项目的工程量仍按合同单价执行。

15.4 变更的估价原则

15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目单价的，可以参照投标报价中类似子目的单价计算确定，由承包人提出，经监理审核、发包人确认后执行。

a 某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

b 清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

15.4.3 己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，重新组价。

（1）原材料价格按投标文件价格计取；无投标材料价格时，由承包人按市场采购价（不得超过市场信息价）报监理人审核，发包人同意后进入单价。

（2）工程组价采用与招标控制价编制套用一致的浙江省现行水利工程定额和有关规定及其他有关规定。

（3）取费费率。按照承包人投标时不同工程类别选取费率。对于新增的合同中无相同或类似单价的工程项目费率，水利部分按编制招标控制时套用的《浙江省水利水电工程设计概（预）编制规定》执行，房建部分按《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《浙江省通用安装工程预算定额》规定执行，园林景观部分按《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》规定执行，取费费率取各项弹性区间费率的中间值。

（4）上述单价按投标人投标报价综合优惠幅度同口径优惠，即投标总价与招标控制价的优惠幅度。

（5）按照上述原则仍无法组价的，双方协商确定。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为： /  。

15.8 暂估价

15.8.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： / ；发包人组织招标的暂估价项目： / 。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：  /  。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：在规定范围内超过规定幅度的物价波动采用造价信息调整价格差额。

16.1.2 约定为：合同执行期间，仅对合同工程的钢筋、水泥、砂石料、汽柴油进行价格调差。

（1）在合同执行期间，人工预算单价调整执行浙江省水利厅关于人工预算单价调整的相关文件。

（2）约定的主要材料的找差方式：若有效施工期间的平均信息价（无相关信息价材料按签证价）与招标人编制控制价编制价涨跌幅度超过±5%时，超过部分予以调整找差。信息价按永康、金华信息价依次套用。有效施工期按开、完工报告所确定工期的前80%月份约定为有效期，但沥青砼按实际使用月份为有效期。找差价款只计取税金，不计费也不作为取费基数。找差量按招标人预算（控制价）的用量计算（发包人或承包人认为按该用量计算不合理时根据竣工图按招标人预算（控制价）编制时的采用定额按定额用量计算）。

（3）除上述约定的范围物价波动引起的价格调整外，人工、其他材料、机械价格由投标人承担物价波动风险，在合同执行期内不作调整。

（4）因工期延误产生的人工、材料、施工机械台班等价格变化。

1）因发包方原因或者非承发包双方原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，价差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由承包人收益，价差不计入（负值）工程造价。

2）因承包方原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由承包人承担，价差（正值）不计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人收益，价差计入（负值）工程造价。

17 计量与支付

17.2 预付款

本合同支付工资性工程预付款。

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）增加：

根据民工工资相关文件规定，发包人每月足额将工资性工程款转入承包人设立的民工工资专户。工程进度款按月支付。

1、在签订工程合同后且开工建设前，经承包人申请，发包人预付合同金额的2.3%（含工资性工程款额度的0.3%和安全防护、文明施工措施费等内容）。预付款将在前3期工程进度款支付时平均扣回。

2、工程进度款每月25日前支付一次，支付上月经分项验收合格后已完成工程款（包括经审核的工程变更）的80%。

注：每月进度款中工资性工程款不低于上月实际完成工程量价款的15%，且确保能足额支付工人工资。若本月总包单位未及时申报工程款，则由发包人书面告知及时申报。

3、完工验收符合国家相关工程质量验评标准后付至累计完成总工程款的80%。

4、经永康市审计机构结（决）算后累计支付审定价的98.5%，1.5%质量保证金待质量缺陷期（水利部分为1年，其他部分24个月）满后一个月结清，不计息（如有责任扣款，扣除相应责任款）。

本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款金额的利息。

本项目承包人需在项目所在地开具工程进度款和结算款税务发票。

17.4 质量保证金

本款（1）项中的“专用合同条款约定的金额”为“合同价格的 1.5%” 。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式 4  份。

本款增加：

17.5.3 工程价款必须经过审计机构的审计。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 4  份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。

18 竣工验收（验收）

本工程验收工作执行我省相关规定。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：自工程接受证书中写明的全部工程完工日开始算起（发包人提前验收并签发接受证书的单位工程和部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始起算），工程质量保修期：水利部分为1年，其他部分24个月。

20 保险

20.1 工程保险

建设工程一切险投保人：按通用条款规定；

投保内容：按通用条款规定；

保险金额、保险费率和保险期限：按通用条款规定。

20.1.2 人员工伤事故的保险

本款补充如下：

在合同实施期间，承包人应为其雇用的人员投保人身意外伤害险。保险费用包含在投标报价的单价中。

20.2 人身和财产的损失

20.4 第三者责任险

第三者责任险的投保额由承包人列入投标文件的其他费用报价表中。

20.5 其它保险

需要投保的其它内容：  /    ；

保险金额、保险费率和保险期限：  /    。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7天内提交。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。

发包人负责补偿的范围与金额：本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，发包人不承担保险金不足的补偿。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向永康市人民法院起诉。

通用合同条款补充：

25 合同类型

本合同采用固定单价承包，除合同约定的找差外，在合同执行期内，单价不变，工程量按实调整。

26 其他补充条款

26.1本工程质量要求达到合格，中标人投标质量承诺等级即为合同质量等级，竣工质量若为非一次性验收合格工程，除修补合格并扣除履约保证金外，另按工程决算造价5%支付违约金。

26.2承包人应实施严格的各类安全防护措施，切实做好安民告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定各项安全保证措施，做好施工照明、看守和警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对工程施工现场的安全负责，接受发包人和监理单位的现场代表对安全措施的监督。

26.3承包人在施工期间，应加强安全管理和治安工作，若因相关管理不当发生与本工程相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由承包人承担，发包人仅协助调解。

26.4本工程竣工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清单场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应赔偿发包人每日1000元的赔偿金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

26.5承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

- 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责。

- 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程和设备未交付发包人之前，承包人负责已完工程和设备的保护工作，并承担相应费用，保护期间发生损坏，承包人承担修复费用。

- （3）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责保护，并承担费用。

- （4）承包人采购材料设备的约定：工程所需材料全部由中标方自行采购，材料质量必须符合国家现行有关规范标准和设计要求，并经监理和建设单位同意方可使用。

（5）工程安全事项及违约责任

①承包人应确保安全文明施工，对施工安全负责，在施工过程中无职工和居民重大伤亡事故，无重大行车交通事故，无重大质量事故，无火灾事故，无触电伤人事故，无重大居民投诉治安事件。

②承包人应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗，专人专职负责安全。

③承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

④承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应该专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。

⑤施工期间承包人应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成工程损害，对承包人未采取防范措施或防范措施不足造成的上述损害，不得向发包人提出索赔。

⑥承包人在工程施工过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及业主利益时，业主将向中标施工单位索赔。

（6）承包人提供竣工图的约定：承包人应在工程竣工前，免费向发包人提交伍套竣工图纸和竣工资料。如因资料不符合有关管理部门的要求，而产生的资料整理费，由承包人承担。

（7）发包人根据国家造价管理的有关规定以及经审计审定的工程结算，与承包人办理最终价款结算手续。

（8）施工承包单位应严格按已确认的设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件的接受发包人及发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。施工单位在项目实施的过程中，若未按监理单位审核同意的设计图纸和施工方案实施，按每处扣5000元违约金进行处罚，且承包人必须无条件进行整改。

（9）招标人保留在正式签订合同时修改上述除与合同价款及其支付与结算以外的其他合同条款的权利。

（10）绿化工程的合格率计算，质量要求及验收

①乔灌木规格与设计要求相符，选用株形优良的苗木，不能用病木、畸形木、严重损伤木；控制起苗时间，常绿树种带好土球，保持苗木鲜活。大苗采用移栽苗，冠幅按设计要求。

②竣工验收达不到设计规格要求的苗木，在规定时间内按设计规定补植，逾期不补植的，按该苗木的投标单价加倍扣除苗木款。

③成活率要求：苗木成活率达到100%为合格工程，乔木、灌木（含草皮）合格率分开计算成活率。乔木贰年后计算成活率。

④成活率达到100%的，办理竣工及移交手续；成活率达不到100%的，按合同单价的2倍扣除死苗的工程款、由业主负责补植。

⑤养护要求：绿化苗木养护期完工验收后一年（乔木两年）。中标单位按养护标准对苗木及时浇水、施肥、除草，适度修剪、整枝，搭建遮阳篷，做好防寒保暖措施，及时做好死苗补植。

26.5、其他

（1）承包人需为发包人及监理人提供现场办公用房、生活用房不少于4间及相应的办公桌椅床等。

（2）本工程承包人应自备柴油发电机，以满足前期施工用电需要。

（3）本工程承包人已将运输条件、装卸条件、施工临时水电引入费用（或发电引起的相关费用）、材料或设备超运距、材料或设备二次搬运费用等因素已考虑在了投标报价中。

（4）本工程要求参照《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册》规定创建文明标化工地。创建文明标化工地费用已包含在承包人的文明标化工地建设费中。

（5）承包人应按照住建部建办质[2021]48号《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》及设计文件要求，在施工前将本工程涉及的危大工程专项施工方案报发包人、监理单位进行审批。涉及危大工程的相关措施费用已全部包含在投标报价中。

（6）承包人需按规范要求建立现场试验室。

（8）安全文明施工费结算时，根据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》附录 8 安全文明施工费使用范围表，凭相关票据或签证进行结算支付，支付金额不得超过承包人报价清单内的安全文明施工费总额。

（9）工程保险费结算时，凭保单进行结算支付，支付金额不得超过承包人报价清单内的工程保险费总额。

（10）其他施工临时工程结算时，按一至四项建筑安装工程投资（不包括其他施工临时工程）的3%计取。

- （11）承包人应在现场配置地磅秤量系统，费用由承包人自理。由监理工程师对外购料进行计量及确认。

- （12）本工程弃渣优先用于本工程（场内转运弃渣费，已由承包人考虑在投标报价中，不再另行计取），多余弃渣运到发包人指定地点，严禁外卖，施工期间要做好弃渣场管理。

第3节  合同附件格式

附件一  合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施             （项目名称），已接受         （承包人名称，以下简称“承包人”）对           （项目名称）     （标段名称）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书；

（2） 投标函及投标函附录；

（3） 专用合同条款；

（4） 通用合同条款；

（5） 技术标准和要求（合同技术条款）；

（6） 图纸；

（7） 工程量清单；

（8） 其它合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                    元（¥              ）。

4．承包人项目负责人：           ，项目技术负责人：            。

5．工程质量符合           标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为     日历天。

9．本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本   份，双方各执   份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：   ( 盖 单 位 章 )            承 包 人 ：  ( 盖 单 位 章 )

法定代表人或其委托代理人：  (签字)  法定代表人或其委托代理人：  (签字)

年      月     日                        年      月     日

附件二  履约担保

履 约 担 保

（发包人名称）：

鉴于           （发包人名称，以下简称“发包人”）接受           （承包人名称，以下称“承包人”）于     年   月   日递交的               （项目名称）       （标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）                  元（¥             ）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月     日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件三     工程廉政责任书（格式）

（本格式为工程廉政责任书标准格式，投标人不需填写）

工程廉政责任书

项目名称：

项目地址：

发包单位名称（以下称甲方）：

承包单位名称（以下称乙方）：

为加强本市政府采购及其招投标市场的廉政建设，规范承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入和市场经营活动等有关法律、法规的相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目发包承包双方签订的——（施工合同、监理合同、勘测设计合同、采购合同、代理合同等）合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律规定的商业秘密和合同文件另有规定者外），双方人员不得为获胜不正当的利益，就费用、材料供应、工程量变动、验收、质量等进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反政府采购及其招投标市场管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务劳动。情节严重的，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准向乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得从事与乙方承包本项目有关的设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同拟定以外的材料、设备和服务等。

乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行政府采购及其招投标市场的有关方针、政策、尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证、贵重物品

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。

（三）乙方如将部分辅助项目分包，乙方有责任向分包单位交代本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条 双方约定：本合同由水务局和水投集团工程建设部负责监督。同时，甲方的监察部门和主管单位对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后立即生效。

第七条 本合同随主合同同时生效、失效。

第八条 合同签订时间：   年   月   日

第九条 合同签订地点：

甲方单位（盖章）：                        乙方单位（盖章）：

法定代表人：                               法定代表人：

（或委托代理人）：（签名）                 （或委托代理人）：（签名）

单位地址：                                 单位地址：

联系电话：                                 联系电话：

附件四  安全生产协议书（格式）

（本格式为安全生产协议书标准格式，投标人不需填写）

安全生产协议书

为在                   （项目名称）         （标段名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的发包人                 （以下简称“甲方”）与承包人                     （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

第一条  甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

第二条  乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：       （盖单位章）           乙方：        （盖单位章）

法定代表人：     （签字）           法定代表人：      （签字）

或其委托代理人                          或其委托代理人

年    月＿日                              年    月＿日

第五章  工程量清单

工程量清单说明及清单内容详见下载附件。

一、招标控制价要点编制说明

- （一）工程概况

磐永供水工程从磐安县流岸水库供水，受水区为永康市，输水线路和建筑物横跨两县市，根据涉及到的行政区划分为磐永供水工程（永康段）和磐永供水工程（磐安段）。

本标段为磐永供水工程（磐安段），工程起点为新渥引水工程后宅倒虹吸埋管，终点为磐安县新渥街道胡山村西北侧磐安与永康交界处。工程通过隧洞、管道输送优质原水，采用重力自流方式。工程供水规模为2000万m³/年。

输水线路从新渥引水线路后宅管道段接出后，向西南侧沿山体直至双溪南侧下穿S219省道，然后折向西北，沿山体在胡山西北侧进入永康市境内。

工程主要建筑物为隧洞、埋管、调流计量设施等。磐安段输水线路总长8.16km（不含利用5.34km长的新渥引水隧洞），除起点设置有40m埋管外，沿线全部采用隧洞布置。

隧洞段分为3段：新渥隧洞（后宅埋管至双溪流量计交通洞段）3.33km、双西隧洞（双溪流量计交通洞至西英调压井段）长3.15km，西上隧洞磐安段（西英调压井至磐安、永康两地分界点段）长1.64km。

隧洞开挖断面型式为2.4m×3.1m平底圆形，混凝土衬砌及钢衬后断面为洞径2.0m圆形，工程起点及双溪流量计交通洞内设置DN1000管道,起点为埋管，流量计交通洞内为明管，管材为钢管。

双溪流量计交通洞位于双溪村西南侧，施工期作为施工支洞，长345m，与主洞交汇处主管上依次自上游而下游设置检修蝶阀、电磁流量计、十字滤管、调流阀、检修蝶阀等，运行期改造为流量计交通洞，并在洞内设置自流排水管和2台水泵加压排水。

西英调压塔位于西英村西北侧，施工期作为施工支洞，长度为669m，运行期支洞出口封闭并设置空气阀，作为调压井使用。

（二）、编制说明

1、编制依据

（1）浙江省水利水电勘测设计院提供的《磐永供水工程(磐安段)施工图》。

（2）《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》。

（3）《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2021年）》上、下册。

（4）《浙江省水利水电安装工程预算定额（2021年）》。

（5）《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2021年）》。

2、人工、材料价格

（1）主要材料价格：按照《磐安县主要建筑材料价格信息》（2022年12月）、《金华造价信息》（2022年12月）、《浙江造价信息》（2022年12月）。各类材料价格计算单位转换依据水利定额下册724页的单位重量计算。

（2）水泥信息价采用金圆散装42.5。

（3）风、水、电成本：电价采用国家电网供电，并考虑5%的柴油备用电，风、水价采用编规简化公式计算。

（4）材料限价：按编规19、20页执行，另数码电子雷管限价为3元/个。

（5）人工按预算编制规定单价128元/工日（包括机上人工）。

3、费用标准

（1）措施费：直接工程费为计算基础取3%。

（2）间接费：按一类工程标准取费，以直接费为计算基础，其中：土方工程为8.5%，石方工程为12%，堆砌石工程为12%，混凝土工程为11.5%，基础处理工程为11%。

（3）企业利润：按直接费和间接费之和的7%计入单价。

（4）三税税金：按9%计取。

（5）安全施工费按一至四项建筑安装工程投资（不包括安全文明施工费及其他临时工程）的1.8%计取；文明标化工地建设费按一至四项建筑安装工程投资（不包括安全文明施工费及其他临时工程）的0.3%计取。

（6）工程保险费按一~四项投资合计的0.45%计取。

（7）其他施工临时工程按一至四项建筑安装工程投资（不包括其他施工临时工程）的3%计取。

5、相关说明

按建设单位意见，招标控制价编制按以下说明计算：

- 压水试验、钻孔后砼层封孔综合考虑计入综合单价；

- 本工程混凝土除压顶用一级配外，其余混凝土按二级配考虑计算；

- 本工程出石渣的运输方式与方向：洞挖石方洞内采用轨道车运输，洞外考虑轨道延伸0.5km；进出洞口及阀室的明挖石方，考虑自卸汽车运3km至堆放场；新渥隧洞为施工支洞单方向出渣，双西隧洞、西上隧洞（磐安段）为施工支洞双向出渣；

- 土方工程开挖后余方弃置外运按3km考虑计算；

- 洞挖石方按全断面超挖考虑计算；

- 帷幕灌浆的施工方式：采用自上而下的方式考虑计算；

- 砂石料：本工程砂石料考虑为外购；

- 施工支洞导流及度汛、施工供电工程、施工房屋建筑工程按暂估价考虑计算；

- 施工安全监测不列入本次招标控制价。

二、投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

三、工程量清单

需投标人自行在网上下载

- 四、附件

附表 A

暂定品牌表

无

附表 B

| 磐永供水工程（磐安段）建设方暂估价表 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 设备安装费 | 设备费 | 合价 | 备注 |
| 1 | 钢制闷头，DN1600 | 个 | 1 | 1000 |  |  | 1000 | 含税综合单价 |
| 2 | 大门（西英调压井洞口） | 个 | 1 | 5000 |  |  | 5000 | 含税综合单价 |
| 3 | 三元乙丙橡胶挡水条 | m | 1.9 | 8 |  |  | 15.2 | 含税综合单价 |
| 4 | 蝶阀 DN900 | 台 | 2 |  |  | 27000 | 54000 | 含税综合单价 |
| 5 | 电磁流量计 DN900 | 台 | 1 |  |  | 27000 | 27000 | 含税综合单价 |
| 6 | 调流调压阀 | 台 | 1 |  |  | 300000 | 300000 | 含税综合单价 |
| 7 | 双法兰传力伸缩十字滤管 DN900 PN2.5MPA | 套 | 1 |  |  | 64000 | 64000 | 含税综合单价 |
| 8 | 电动葫芦 10t | 台 | 1 |  |  | 100000 | 100000 | 含税综合单价 |
| 9 | DN200排气阀 | 个 | 1 |  |  | 3543 | 3543 | 含税综合单价 |
| 10 | 渗漏排水泵及排水管、阀等 Q=6m/h3，H=20-25m | 台 | 2 |  |  | 5000 | 10000 | 含税综合单价 |
| 11 | DN200排气阀 | 个 | 1 |  |  | 3543 | 3543 | 含税综合单价 |
| 12 | DN25 空气阀 | 个 | 2 |  |  | 650 | 1300 | 含税综合单价 |
| 13 | DN1000 蝶阀 | 台 | 1 |  |  | 120000 | 120000 | 含税综合单价 |
| 14 | 法兰蝶阀及钢质伸缩节 DN200 | 套 | 1 |  |  | 22000 | 22000 | 含税综合单价 |
| 15 | DN200固定锥形阀 | 套 | 1 |  |  | 35000 | 35000 | 含税综合单价 |
| 16 | DN300 空气阀 | 套 | 2 |  |  | 15000 | 30000 | 含税综合单价 |
| 17 | 电气设备及安装工程 | 项 | 1 |  |  | 1500000 | 1500000 | 含税综合单价 |
| 18 | 信息化系统建设 | 项 | 1 |  |  | 90000 | 90000 | 含税综合单价 |
| 19 | 施工支洞导流及度汛 | 项 | 1 | 360000 |  |  | 360000 | 含税综合单价 |
| 20 | 施工供电工程 | 项 | 1 | 2880000 |  |  | 2880000 | 含税综合单价 |
| 21 | 施工房屋建筑工程 | 项 | 1 | 2300000 |  |  | 2300000 | 含税综合单价 |
| 22 | 标识标牌建设 | 项 | 1 | 210000 |  |  | 210000 | 含税综合单价 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 8116401 |  |

第二卷

第六章  图  纸

1 说明

本招标文件所附的全部图纸及其它资料仅供投标人在编制投标文件时使用，不得作为施工的依据。否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。

2 图纸及其它资料

见下载附件。

第三卷

第七章  技术标准和要求

采用2022年浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会编制的《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》中的技术标准和要求，如有相关技术标准更新则采用国家及省、市、行业的现行的法规、规范和标准。

# 第四卷

第八章   投标文件格式

磐永供水工程（磐安段）

施 工 招 标

投 标 文 件

（技术标）

投标人：        （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

注：本页同时适用于封面或扉页。

目  录

（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（2）施工组织设计

a. 拟投入本工程的主要施工设备表；

b. 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表；

无格式部分由各投标人根据第三章评标办法 “2.2.2.2 技术标的评审”中技术标的评分标准内容自行编制。

（3）企业及项目组主要人员配备情况资料

a. 投标人基本情况表

b. 项目管理班子（项目组主要人员）配备情况表；

c. 主要人员简历表；

d. 承诺书；

e. 履约行为表

f. 资格审查资料：

1）有效的企业营业执照副本、企业安全生产许可证副本、企业水利水电工程施工总承包资质证书副本、企业爆破作业单位许可证；

2）企业主要负责人（企业法定代表人、企业经理、企业分管安全的副经理及企业技术负责人）的“三类人员”A类证书；企业经理、企业分管安全的副经理、企业技术负责人的任职文件的复印件（加盖单位公章）；

3）项目负责人须提供有效期内的建造师注册证书、“三类人员”B类证书、身份证复印件、劳动合同和本单位缴纳的本工程投标截止日前最近连续3个月及以上的养老保险清单，如是返聘人员，则提供返聘合同及退休工资发放证明（加盖单位公章）；

4）项目技术负责人须提供有效期内的建造师注册证书、身份证复印件、劳动合同和本单位缴纳的本工程投标截止日前最近连续3个月及以上的养老保险清单；

5）其它主要管理人员须提供有效期内的岗位证书或培训合格证书、专职安全生产管理人员的“三类人员”C类证书、爆破工程技术人员安全作业证，及人员的身份证复印件、劳动合同和本单位缴纳的本工程投标截止日前最近连续3个月及以上的养老保险清单；

6）拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、专职安全生产管理人员、爆破负责人）在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示（爆破负责人除外）的网页打印件；

拟派项目组主要人员除专职安全生产管理人员需至少3名，其余每个岗位需至少1名，且各岗位不得相互兼任。

7）本单位水利造价人员编制时在商务标中应附以下复印件：水利造价人员资格证书（含全国水利造价工程师、二级造价师工程师水利水电专业、一级造价工程师水利水电专业）、劳动合同和本单位缴纳的本工程投标截止日前最近连续3个月及以上的养老保险清单。

委托工程造价咨询单位编制时在商务标中应附以下复印件：营业执照、水利造价人员资格证书（含全国水利造价工程师、二级造价师工程师水利水电专业、一级造价工程师水利水电专业）、水利造价人员在委托造价咨询单位缴纳的本工程投标截止日前最近连续3个月及以上的养老保险清单、造价咨询单位的委托合同。

上述涉及资格审查要求的证书及材料如主管部门有颁发电子证书的，可直接提供电子证书复制件。其中根据《浙江省水利厅关于全面启用水利水电施工企业“三类人员”电子证书的公告》（浙水监督[2020]1 号）规定，由浙江省水利厅颁发的企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（A、B、C 证），以浙江省水利厅颁发的电子证书为准，原浙江省水利厅颁发的纸质证书不予认可，“三类人员”证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关材料。

以上资格审查要求的各类资质、资格的证书或资料应在投标文件中附扫描件，并加盖投标人电子公章。投标人提供的投标文件中未附资格审查资料扫描件或未按要求提供资格审查资料的，资格审查不予通过。

一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：       性别：     年龄：     身份证号码：

职务：          系                          （投标人名称）的法定代表人。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

授权委托书

本人             （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在投标有效期满前以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）投标文件、出席开标会议、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：法人须提供法人身份证明。法定代表人和委托代理人均应在本授权委托书上签字，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

二、施工组织设计

1）拟投入本工程的主要施工设备表；

2）拟配备本工程的试验和检测仪器设备表；

注：无格式部分由各投标人根据第三章评标办法 “2.2.2.2 技术标的评审”中技术标的评分标准内容自行编制；

②技术标内容请各投标人控制在50MB以内（具体以投标工具容量为准），以免容量过大无法导入“投标工具”。

拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （ KW ） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 企业及项目班子配备情况资料

1、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子信箱 |  |
| 企业性质 |  | 上级主管单位 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数（人） |  |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人（人） |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员（人） |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员（人） |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员（人） |  |
| 账 号 |  |  | 技工（人） |  |
| 最近5年完成的营业额（万元） | 经营范围 |
| 年 |  |  |
| 年 |  |  |
| 年 |  |  |
| 年 |  |  |
| 年 |  |  |
| 能承担的年最大建安工作量（万元） |  |
| 备 注 |  |

注：本表后应附投标人营业执照副本、资质证书副本、企业爆破作业单位许可证、安全生产许可证、“三类人员”A类证书（法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理）；企业经理、企业分管安全的副经理、企业技术负责人的任职文件等复印件（加盖单位公章）。

2、项目管理班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位或职业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

3、主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  | 安全生产考核合格证书 |  |
| 职 称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要施工管理经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：1.本表后应附项目负责人的建造师注册证书、“三类人员”B类证书、身份证（二代身份证必须为正反面复印）的复印件、劳动合同和养老保险缴纳清单，如是返聘人员，则提供返聘合同及退休工资发放证明（加盖单位公章）。项目负责人目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。项目负责人不能在合同工期未完工的在建项目中任职，否则作无效标处理。若项目提前完工，应附该项目发包人的相关材料。

2.项目技术负责人的建造师注册证书、身份证（第二代身份证必须为正反面复印）、劳动合同的复印件和养老保险缴纳清单（加盖单位公章）。

3.其它主要管理人员须提供有效期内的岗位证书或培训合格证书、专职安全生产管理人员的“三类人员”C类证书、爆破工程技术人员安全作业证，及人员的身份证复印件、劳动合同和养老保险缴纳清单（加盖单位公章）；

4.拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、专职安全生产管理人员、爆破负责人）在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示（爆破负责人除外）的网页打印件；

4、承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                    （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人           （项目负责人姓名）没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人并无安全、质量事故。投标人（或拟派项目负责人）未被国家（或浙江省或金华市或磐安县或永康市）行业行政主管部门或投标人注册所在地的各级建设行政主管部门限制投标（在限制期内）或无不良行为记录（在公示期内）的。

我方承诺关联企业不参与本项目投标。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                            （签字或盖章）

年        月        日

#### 5、履约行为表

| 投标人应如实填写下列内容 |
| --- |
| 投标人应如实填写下列内容： 1、2020年1月1日以来，在招投标活动中，有无低标抢标、弄虚作假、随意放弃中标行为被上级行政主管部门书面通报、被限制投标的。 2、2020年1月1日以来，在工程建设过程中，有无被中止合同或发生过质量事故、违规分包、违法转包、拖欠农民工工资被上级行政主管部门书面通报的。 3、2020年1月1日以来（以法院判决书出具的时间为准），投标人和拟委任的项目经理在工程建设领域中，有无行贿受贿行为构成犯罪或未构成犯罪的（以县级及以上法院书面判决书认定行为为准）。 |  |

注：我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。特此承诺!

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

年        月        日

# 磐永供水工程（磐安段）

# 施 工 招 标

投 标 文 件

（商务标）

投标人：        （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

注：本页同时适用于封面或扉页。

目  录

- 投标函及投标函附件

- 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、投标保证金

四、已标价的工程量清单

注：本工程的投标报价表需水利造价人员编制。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

：（发包人名称）

1．我方已仔细研究了              招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元（大写书写标准须按照如下文字书写：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾）（￥          元）的投标总报价，工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        ，项目负责人           。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）                元（￥        元）。

4．如我方中标：

⑴ 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

⑵ 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

⑶ 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

⑷ 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.                   （其它补充说明）。

投 标 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

电子信箱：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年   月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 技术负责人 |  | 姓名： |  |
| 3 | 工期 | 1.1.4.3 | 日历天 |  |
| 4 | 缺陷责任期 （工程质量保修期） | 1.1.4.5 |  |  |
| 5 | 安全员 | / | 姓名： |  |
| 6 | 投标有效期 | / | 天 |  |

投 标 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年   月    日

三、投标保证金

缴纳投标保证金的有关票据的复印件

四、已标价的工程量清单

（项目名称）

工程量清单报价表

| 投标人 | ： | （全称） | （单位盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 （或委托代理人） | ： |  | （签字盖章） |
| 造价工程师 | ： |  | （签字并盖执业专用章） |
| 编制时间 | ： |  |  |

投 标 总 价

# 工  程  名  称：          （项目名称）

# 合  同  编  号：

# 投标总价（小写）：

# （大写）：

# 投    标    人：           （全称）          （单位盖章）

# 法 定 代 表 人

# （或委托代理人）：                            （签字盖章）

# 编  制  时  间：

| 工程量清单计价汇总表 |
| --- |
| 工程名称: | 第 页共 页 |
| 序号 | 工程项目名称 | 金额(元) |
|  | 合计 |  |
| 法定代表人或委托代理人： (签字或盖章) |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |
| 工程名称: | 第 页共 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人：        (签字或盖章)

| 措施项目清单计价表 |
| --- |
| 工程名称: | 第 页 共 页 |
| 序号 | 清单编号 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |

法定代表人或委托代理人：        (签字或盖章)

| 其他项目清单计价表 |
| --- |
| 工程名称: | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 保险费 |  |  |  |
| 1.1 | 工程一切险 | 项 |  |  |
| 1.2 | 第三者责任险 | 项 |  |  |
| 2 | 预留金 | 项 |  |  |

法定代表人或委托代理人：        (签字或盖章)

| 工程量清单单价组合表 |
| --- |
| 工程名称: | 第 页 共 页 |
| 序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合 |
| 电、风、水砂石基础单价汇总表 |
| 工程名称: | 第 页 共 页 |
| 序号 | 名称 | 计量 单位 | 单价 | 备注 |

| 混凝土(砂浆)配合比材料费表 |
| --- |
| 工程名称: |  |  | 第 页 共 页 |
| 序 号 | 砼(砂浆) 强度等级 | 水泥强 度等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3砼材料预算量 | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注 |
|  |  |  |  |  | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | ……. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （单价） | （单价） | （单价） | （单价） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （价差） | （价差） | （价差） |  |  |  |  |  |
| 主要材料预算价格汇总表 |
| 工程名称: |  | 第 页 共 页 |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 材料补差 | 备注 |

| 施工机械台班费汇总表 |
| --- |
| 工程名称: |  |  | 第 页 共 页 |
| 序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | 合计 | 补差 |
|  |  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计 |  |  |
|  |  |  |  | （单价） | (单价） | (单价） | (单价） | (单价） | (单价） | (单价） | (单价） |  |  |  |

| 单价计算表 |
| --- |
| 单价序号 |  |
| 项目名称 |  |
| 定额编号 |  |
| 施工措施 |  |
| 定额单位 |  |
| 编号 | 工料名称 | 单位 | 单价（元） | 工料定额 | 合价（元） |
|  | 直接工程费小计 |  |  |  |  |
|  | 措施费 |  |  |  |  |
|  | 间接费 |  |  |  |  |
|  | 利润 |  |  |  |  |
|  | 人工补差 |  |  |  |  |
|  | 材料补差 |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 单价 |  |  |  |  |

磐永供水工程（磐安段）

施 工 招 标

投 标 文 件

（信用标）

投标人：        （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

注：本页同时适用于封面或扉页。

信用标目录

包括但不仅限于以下内容：

- 企业诚信承诺书；

- 2022年度全国水利建设市场监管服务平台（https://rcpu.cwun.org/）打印件；

3）投标人的拟派项目负责人自2018年1月1日（以完（竣）工验收时间为准）以来，以项目负责人身份完成过经验收合格的水工隧洞业绩，且该业绩内容包含单座（单段连续，不含施工支洞）水工隧洞长度3km（含）以上且衬砌后洞径不大于3.5米施工业绩的合同（或中标通知书）、完（竣）工验收文件等有效资料扫描件。

4）投标人或拟派项目负责人自2018年1月1日（以获奖文件或获奖证书上的时间为准）以来，承建的水利工程业绩的合同（或中标通知书）、获奖文件（或证书）等有效资料扫描件。

注：1、拟派项目负责人的业绩必须是以项目负责人身份承建的业绩；

2、企业业绩或项目负责人业绩均须同时提供合同（或中标通知书）、完（竣）工验收文件。以上资料若不能体现工程规模（包括单个隧洞长度、衬砌后洞径等）的，则还应提供能有效反应工程规模的项目批复文件，或项目业主（发包人）及项目所在地行业主管部门同时出具的相关有效证明材料等。

3、获奖业绩须同时提供获奖证书（或获奖文件）、合同（或中标通知书）。

4、若不能体现类别、项目负责人身份的，则还应提供项目业主（发包人）及项目所在地行业主管部门同时出具的相关有效证明材料等。

5、未提供或未按要求提供资料的，相应得分不予计取。

投标人提供的评审打分资料一览表

| 序号 | 内容 | 投标人达到的程度（投标人填写） | 证明文件 | 在投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表请按第三章  评标办法“2.2.4 信用标的评审”内容填写。

2、如查实投标人提供虚假资料以满足要求的，报主管部门予以处理。

投 标 人 ：              （ 单 位 电 子 公 章 ）

法定代表人或委托代理人： （单位法人电子章）

日 期 ：   年   月   日

企业诚信承诺书

（招标人名称）：

我单位承诺：

存在招标文件  第三章  评标办法 “2.2.4 信用标的评审”中投标人诚信扣分记录，具体如下：                                                    。

不存在招标文件  第三章  评标办法 “2.2.4 信用标的评审”中投标人诚信扣分记录。

特此承诺。

承诺企业名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人若存在相应扣分情形的，应在企业诚信承诺书上主动说明“扣分”内容附“浙江政务服务网行政处罚结果信息公开内容截图”，否则视作骗取中标行为。