磐政办〔2020〕2号

磐安县人民政府办公室关于印发

磐安县2020年度重大项目前期工作计划的通知

各镇乡人民政府、街道办事处，县政府各部门：

《磐安县2020年度重大项目前期工作计划》已经县政府常务会议审议通过，现印发给你们。请各项目责任单位对照目标要求，分解落实工作任务，细化工作方案，倒排工作计划，狠抓落实，确保完成各项工作目标任务。

磐安县人民政府办公室

2020年2月6日

# 磐安县2020年度重大项目前期工作计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 估算 总投资 | 主要建设内容 | 2020年前期工作目标 | 项目牵头实施单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、计划开工类 |
| 1 | 老城区生态修复和景观提升工程 | 29000 | 以文溪（红梅隧道至双联桥）为主轴，实施绿道建设、防洪堤美化、堰坝改造、桥梁改造、人行道及绿化提升、房屋建筑立面改造；实施海螺山、塔山、花台山、半月山、西山五座森林公园建设及城区周边林相改造和山体绿化、彩化；实施山体、楼体、水体景观亮化等工程。 | 完成祗玉阁、海螺山景观工程、浙江之心桥、万工程桥、瑞山桥等项目施工图设计 | 县建设局 |  |
| 2 | 后坞E区至双溪路道路工程 | 1000 | 排水、强弱电、路基路面、人行道、路灯、边坡防护等。 | 完成前期工作 | 县建设局 |  |
| 3 | 新渥车站建设工程 | 1000 | 三级客运站。 | 完成前期工作 | 县交通运输局 |  |
| 4 | 百杖潭通景公路胡庄—石下段建设工程 | 2800 | 胡庄-石下段长1.7公里道路建设。 | 完成前期工作 | 县旅发公司 仁川镇 |  |
| 5 | 尖山镇罗卜岩山塘建设工程 | 700 | 建设尖山镇新楼村罗卜岩山塘1座。 | 完成前期工作 | 全域土地整治指挥部 县水发公司 |  |
| 6 | 玉岑山居排污工程 | 2000 | 玉岑山居排污管网及处理终端建设工程。 | 完成前期工作 | 玉山镇 |  |
| 7 | 玉山乡村振兴示范区建设工程 | 12000 | 山水林田保护修复、文化服务区、精品示范线建设。 | 完成前期工作 | 玉山镇 |  |
| 8 | 尚湖镇农民集聚区建设工程 | 8000 | 新建安置用房35000平方米，景观道路等配套工程。 | 完成前期工作 | 尚湖镇 |  |
| 9 | 大盘镇农民集聚区 建设工程 | 2000 | 规划用地50亩，用于建设农民公寓，用于安置盘山区域下山移民、地质灾害、危旧房等搬迁农户。 | 完成前期工作 | 大盘镇 |  |
| 10 | 大盘镇横坑水库建设工程 | 1850 | 建设库容45万方小型水库。 | 完成前期工作 | 大盘镇 |  |
| 11 | 方前镇农民集聚区建设工程 | 15000 | 规划用地45亩，平面式公寓、联排住宅建设等。 | 完成前期工作 | 方前镇 |  |
| 12 | 玉山镇365便民服务中心建设工程 | 2000 | 规划用地6900平方米，建设玉山镇便民服务中心大楼。 | 完成前期工作 | 玉山镇 |  |
| 13 | 山依坑水库建设工程 | 6790 | 建设库容91万方小型水库。 | 完成前期工作 | 全域土地整治指挥部 县农业农村局 县水发公司 |  |
| 小计 |  | 84140 |  |  |  |  |
| 二、可研初步设计类 |
| 1 | 城上、大田畈区块市政配套建设项目（一期） | 2100 | 二中门口至北镇街至昌文路沥青路面改造、照明提升、排水管网改造提升等。 | 完成初步设计审批 | 县建设局 |  |
| 2 | 西山区块道路边坡治理工程 | 3200 | 西山区块道路边坡治理。 | 完成初步设计审批 | 县建设局 |  |
| 3 | 龙游到三门公路新渥至双峰段建设工程 | 68000 | 二级公路11公里。 | 争取完成初步设计 | 县交通运输局 |  |
| 4 | 萧山至磐安公路东阳三联至磐安新渥段改建工程（磐安段） | 17000 | 二级公路3.747公里。 | 做好永农调整及相关前期工作 | 县交通运输局 |  |
| 5 | 杭温高铁连接线改建及站场基础设施建设工程 | 95000 | 云山至杭温高铁站场连接道路改建及高铁站场广场、道路、管网等基础设施建设。 | 完成初步设计审批 | 县交通运输局 杭温高铁建设指挥部 |  |
| 6 | 351国道磐安墨林至下葛段改建工程 | 20000 | 提升一级公路3公里。 | 完成可研编制 | 县交通运输局 |  |
| 7 | 新渥小学改扩建工程 | 8000 | 新渥小学改扩建或者新城小学新建。 | 完成规划方案设计 | 县教育局 新渥街道 |  |
| 8 | 深泽中心幼儿园新建工程 | 3800 | 新建12班规模幼儿园。 | 确定选址，完成规划方案设计 | 县教育局 新渥街道 |  |
| 9 | 县妇幼保健院新建工程 | 5500 | 新建门急诊医技综合楼、住院楼及附属配套设施。 | 完成项目选址、土地收储、初设审批 | 县卫生健康局 |  |
| 10 | 乡镇卫生院提升工程 | 1550 | 新建冷水、盘峰、双峰卫生院。 | 完成项目选址、可研审批 | 县卫生健康局 |  |
| 11 | 磐安县文化体育活动中心建设项目 | 50000 | 剧院、体育馆、图书馆、文化馆等建筑面积约4万平方米。 | 确定建设模式，完成可研审批 | 县自然资源和规划局 |  |
| 12 | 安坑水库建设工程 | 6000 | 建设安坑水库1座。 | 完成初步设计 | 县农业农村局 全域土地整治指挥部 县水发公司 尖山镇 | 双万工程灌溉水源 |
| 13 | 塘田水库建设工程 | 6000 | 提升建设塘田水库。 | 完成初步设计 | 县农业农村局 全域土地整治指挥部 县水发公司 尖山镇 | 双万工程灌溉水源 |
| 14 | 柘溪水库建设工程 | 3000 | 建设水库及水厂。 | 完成初步设计审批 | 方前镇 |  |
| 小计 |  | 289150 |  |  |  |  |
| 三、研究类 |
| 1 | 尖山幼儿园新建工程 | 3800 | 新建12班规模幼儿园。 | 确定选址，完成规划方案设计 | 县教育局 尖山镇 |  |
| 2 | 冷水幼儿园迁建工程 | 3800 | 新建12班规模幼儿园。 | 确定选址，完成规划方案设计 | 县教育局 冷水镇 |  |
| 3 | 云山幼儿园新建工程 | 3800 | 新建12班规模幼儿园。 | 确定选址，完成规划方案设计 | 县教育局 安文街道 |  |
| 4 | 磐新线墨林至窈川段改建工程 | 50000 | 提升一级公路，全长5.5公里。 | 开展线位研究 | 县交通运输局 |  |
| 5 | 351国道磐安城区过镜段改建工程 | 60000 | 道路和隧道工程约5公里。 | 开展线位研究 | 县交通运输局 |  |
| 6 | 方镜线方塘至尖山段改建工程 | 20000 | 方塘至尖山段道路改建工程。 | 完成可研编制 | 县交通运输局 |  |
| 7 | 龙潭坑水库建设工程 | 3100 | 建设库容80万方水库一座。 | 完成可研编制。 | 县农业农村局 双溪乡 窈川乡 | 窈川乡、双溪乡饮用水源 |
| 小计 |  | 144500 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 517790 |  |  |  |  |

———————————————————————————————

抄送：县委各部门，县人大常委会、县政协办公室，人武部，法院，

检察院，各群众团体。

———————————————————————————————

磐安县人民政府办公室                     2020年2月11日印发

———————————————————————————————